附件1

工程技术文档

全国中小企业股份转让系统

通信系统优化通关测试方案

全国中小企业股份转让系统有限责任公司

深圳证券通信有限公司

二〇一六年十二月

关于本文档

| 文档名称 | 全国中小企业股份转让系统通信系统优化通关测试方案 |  |
| --- | --- | --- |
| 说明 |  |  |
| 修订历史 |  |  |
| 版本号 | 修改日期 | 修改说明 |
| V0.1 | 2016.12.20 | 创建本文档 |

目录

1	测试目的和背景	4

2	参测单位	4

3	参考技术规范	5

4	参测技术系统	5

5	测试时间安排	5

6	测试内容	6

7	测试数据准备	7

8	测试系统接入方式	8

8.1参测单位接入深证通	8

8.2测试相关软件下载	9

9	测试要求及注意事项	10

10 联系方式	11

测试目的和背景

为增强通信系统运行的可靠性，及时准确监测市场参与者交易、行情网关的连接情况，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）联合深圳证券通信有限公司（以下简称“深证通”）组织通信系统优化通关测试，验证股转通信系统双中心运行及网关监控功能。本次测试，股转通信系统滨海、福田中心均正常启动，用户须检查确认网关通信配置是否完备，并验证滨海、福田服务器均可正常连接，验证委托申报，成交接收以及TCP行情接收等各项业务功能均正常。

通关测试各参与者请认真阅读本测试方案，在测试过程中按照要求进行充分测试，保证通关测试的有效性。

参测机构

- 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

- 深圳证券通信有限公司

- 各主办券商、做市商、基金公司等

参考技术规范

- 《全国中小企业股份转让系统交易支持平台数据接口规范(V1.3)》

参测技术系统

- 全国中小企业股份转让系统交易支持平台通关测试环境

- 深圳证券通信系统通关测试环境

- 各主办券商、做市商、基金公司等相关测试环境（包括柜台系统、行情系统、报盘系统、周边系统等相关系统）

测试时间安排

本次通关测试时间为2016年12月24日上午。接受委托申报的时间为9:15至11:30，网关监控测试时间为9:30至10:30，股转通信系统双中心切换测试时间为10:30-11:00。10：30，深证通将关闭滨海中心的交易及TCP行情服务器，用户网关将切换连接至福田中心，验证福田中心通信系统可用，请用户验证交易、行情的正确性。11：00，恢复滨海通信系统的连接。测试结束后，我司和深证通将在12:00后提供环境做生产系统恢复验证。

测试内容

本次测试主要内容为：测试全国股转公司及深证通对交易网关、行情网关连接信息的实时监控；测试深证通股转通信系统切换对市场的影响。

相关测试场景如下：

| 业务场景 | 验证内容 |
| --- | --- |
| 【场景1】网关监控测试 9:30-10:30 | 1、滨海、福田系统均正常启动，用户网关可以自行选择登陆滨海、福田系统接收行情、报送委托，验证双中心服务器均可用。 2、参测机构在该时间段内选择任意一个交易网关或行情网关与服务器断开连接，持续数分钟后重新连接，全国股转公司及深证通可以迅速感知连接信息变化。 3、每家参测机构仅需选择一个网关测试，连接断开/恢复测试只进行一次，并将相关信息按要求如实记录到测试报告中，其它网关原则上该时间段必须保持与服务器的连接，不得随意断开。 |
| 【场景2】通信系统双中心切换 10:30-11:00 | 10：30模拟滨海中心服务器故障，交易和TCP行情连接不可用，用户网关连接自动切换至福田中心服务器，过程中用户系统继续报单，记录服务器切换对业务的影响情况。11：00，恢复滨海通信系统的连接。 |

测试数据准备

- 初始挂牌情况、初始证券行情信息和初始证券信息

挂牌情况、证券行情信息和证券信息的初始信息以2016年12月23日（周五）全国股份转让系统生产环境日终数据为准。

- 证券账户、交易单元、托管单元及持仓

证券账户、交易单元、托管单元及持仓的初始信息以2016年12月23日（周五）全国股份转让系统生产环境日终数据为准。

- 交易网关、行情网关

交易网关、行情网关的用户与密码以2016年12月23日（周五）全国股份转让系统生产环境闭市时数据为准。

- 指数行情发布内容

本次通关测试所发布的指数行情为重新播放2016年12月23日（周五）的指数。

- 分层信息发布内容

本次通关测试所发布的分层信息以2016年12月23日（周五）全国股份转让系统生产环境日终数据为准。

测试系统接入方式

参测机构接入深证通

参测机构应通过生产环境线路接入深证通提供的通关测试环境。如有问题，及时联系深证通。测试连接相关参数：

| 名称 | 地址和端口 |
| --- | --- |
| 行情（卫星） 组播地址 | 230.30.132.139 ：4003 |
| 行情（地面） 组播地址 | 230.30.232.139 ：4003 |
| TCP行情 | 172.50.101.60:7044（滨海中心） 172.60.101.60:7044(福田中心) |
| 双向报盘(数据汇总) | 172.50.101.30:7043（滨海地面系统） 172.50.102.30:7043（滨海卫星系统） 172.60.101.30:7043(福田地面系统) |

测试相关软件下载

本次测试无需更新通信程序。如有需要，可至深证通官网下载最新的全国中小企业股份转让系统通信程序，下载路径为www.ssscc.com.cn首页-下载专区-全国中小企业股份转让系统--全国中小企业股份转让系统通信程序下载（http://www.ssscc.com.cn/main/xzzq/qgzxqygfzrxt/2014051430221.shtml）。程序详细配置参见用户手册。

双中心配置指引参见附件2。

测试要求及注意事项

- 各参测机构应根据《全国中小企业股份转让系统交易支持平台数据接口规范(V1.3)》和本次测试方案，认真做好技术准备和测试环境，做好详尽的测试计划，并指定专人负责本次通关测试工作。

- 本次测试要求各主办券商的经纪部门及自营部门、各做市商、各基金公司必须参加测试，建议各信息商参加测试，请做好内部组织协调工作。

- 测试前，请各参测机构务必做好生产系统数据备份，严格隔离生产和测试数据，测试完毕后，各参测机构应做好恢复验证工作，确保下一交易日（2016年12月26日）生产系统的正确运行。

- 在测试过程中，请各参测机构详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，及时通过电话或QQ群与本公司沟通联系。

- 通关测试结束后，各参测机构应在2016年12月24日上午12:00 之前向我司提交测试报告（见附件3），将电子版测试报告发送到techservice@neeq.com.cn（无需盖章），邮件主题格式：参测单位名称 + 股转20161224通关测试报告。

- 如测试成功完成，12月26日深证通将正式启用双中心，请各参测机构按照自身实际情况进行相应配置，并登录深证通官网查看最新消息。

联系方式

| 测试联系单位（人） | 联系电话 |
| --- | --- |
| 全国股份转让系统公司 | 010-63889822 |
| 深圳证券通信公司 | 0755-83182222 |
| 测试QQ群 | 348545494 |

全国中小企业股份转让系统有限责任公司

深圳证券通信有限公司

二〇一六年十二月