附件1

工程技术文档

全国中小企业股份转让系统

行情授权第一轮仿真测试方案

全国中小企业股份转让系统有限责任公司

深圳证券通信有限公司

二〇一七年二月

关于本文档

| 文档名称 | 全国中小企业股份转让系统行情授权第一轮仿真测试方案 |  |
| --- | --- | --- |
| 说明 |  |  |
| 修订历史 |  |  |
| 版本号 | 修改日期 | 修改说明 |
| V1.0 | 2017.2.6 | 创建本文档 |

目   录

1	测试目的和背景	4

2	参测单位	4

3	参考技术规范	4

4	参测技术系统	5

5	仿真测试时间安排	5

6	仿真测试内容	5

7	仿真测试数据准备	6

8	仿真测试系统接入方式	7

8.1	参测单位接入深证通	7

8.2	测试相关软件下载	7

9	测试要求及注意事项	8

10	联系方式	8

测试目的和背景

为完善对市场机构使用我司行情数据的权限控制，本公司与深圳证券通信有限公司（以下简称“深证通”） 共同搭建交易支持平台仿真测试环境，验证行情通信系统能支持对被许可单位行情接收权限进行按需控制，行情接收权限可灵活的开放和关闭。

仿真测试各参与者请认真阅读本测试方案，在测试过程中按照要求进行充分测试，保证仿真测试的有效性。

参测单位

- 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

- 深圳证券通信有限公司

- 各信息商

参考技术规范

- 《全国中小企业股份转让系统交易支持平台数据接口规范(V1.3)》

参测技术系统

- 全国中小企业股份转让系统交易支持平台仿真测试环境

- 深圳证券通信系统仿真测试环境

- 各信息商相关测试环境

仿真测试时间安排

本次仿真测试时间为2017年2月13日至2017年2月24日，周一到周五开放测试环境。每个测试T日行情发布的时间为8:30至15:30。

仿真测试内容

本次仿真测试主要内容为，如果信息商被禁止接收行情，则行情网关提示警告信息后关闭，无法继续工作。

相关测试场景如下：

| 生效日期 | 验证内容 |
| --- | --- |
| 2月13日 2月20日 | 所有信息商均能正常接收行情 |
| 2月14日 2月16日 2月21日 2月23日 | 用户ID为单号的信息商被禁止接收行情 |
| 2月15日 2月17日 2月22日 2月24日 | 用户ID为双号的信息商被禁止接收行情 |

仿真测试数据准备

- 初始挂牌情况、初始证券行情信息和初始证券信息

证券初始行情信息和初始信息以2017年2月10日（周五）全国股份转让系统仿真测试环境收盘行情（NQHQ.DBF）和证券信息（NQXX.DBF）为准。

- 行情网关

行情网关的用户与密码以2017年2月10日（周五）全国股份转让系统仿真测试环境闭市时数据为准。

- 用户ID、授权ID

用户ID参见附件1，授权ID由信息部联系各信息商单独发布。

仿真测试系统接入方式

参测单位接入深证通

参测机构可以通过互联网VPN方式接入深证通提供的仿真测试环境，进行连通性测试和系统接入。如有问题，及时联系深证通负责仿真测试的工作人员。测试连接相关参数：

| 名称 | 地址和端口 |
| --- | --- |
| 深证通SSL VPN接入 | https://test.szse.cn |
| 行情TCP | 172.200.1.97:7044 |

测试相关软件下载

本次测试需要升级股转行情通讯程序（附件2）。

支持行情授权业务的行情网关程序的版本日期为：20161130。

如不参加授权业务测试，也可继续使用旧版本行情小站（版本日期：20160513）。

测试要求及注意事项

- 各参测机构应根据《全国中小企业股份转让系统交易支持平台数据接口规范(V1.3)》和本次测试方案，认真做好技术准备和测试环境，做好详尽的测试计划，并指定专人负责本次仿真测试工作。

- 本次测试要求各信息商必须参加测试，做好内部组织协调工作。

- 在测试过程中，请各参测机构详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，及时通过电话或QQ群与本公司沟通联系。

- 仿真测试结束后，各参测机构应在2017年2月25日上午12:00 之前向我司提交测试报告（见附件3），将电子版测试报告发送到techservice@neeq.com.cn。

联系方式

| 仿真测试联系单位（人） | 联系电话 |
| --- | --- |
| 全国股份转让系统公司 | 010-63889815 010-63889721 010-63889800 |
| 深圳证券通信公司 | 0755-83182222 |
| 测试QQ群 | 348545494 |

全国中小企业股份转让系统有限责任公司

深圳证券通信有限公司

二○一七年二月

附件：1. 信息商用户ID

2. 股转行情通讯程序

3. 全国中小企业股份转让系统行情授权第一轮仿真测试报告