附件1

工程技术文档

全国中小企业股份转让系统

行情授权第二轮仿真测试方案

全国中小企业股份转让系统有限责任公司

深圳证券通信有限公司

二〇一七年三月

关于本文档

| 文档名称 | 全国中小企业股份转让系统行情授权第二轮仿真测试方案 |  |
| --- | --- | --- |
| 说明 |  |  |
| 修订历史 |  |  |
| 版本号 | 修改日期 | 修改说明 |
| V1.0 | 2017.2.28 | 创建本文档 |

目   录

1	测试目的和背景	4

2	参测单位	4

3	参考技术规范	4

4	参测技术系统	4

5	仿真测试时间安排	5

6	仿真测试内容	5

7	仿真测试数据准备	6

8	仿真测试系统接入方式	7

8.1	参测单位接入深证通	7

8.2	测试相关软件下载	7

9	测试要求及注意事项	8

10	联系方式	9

测试目的和背景

为完善对市场机构使用我司行情数据的权限控制，本公司与深圳证券通信有限公司（以下简称“深证通”） 共同搭建仿真测试环境，验证行情通信系统能支持对被许可单位行情接入权限进行按需控制，行情接入权限可灵活的开放和关闭。

仿真测试各参与者请认真阅读本测试方案，在测试过程中按照要求进行充分测试，保证仿真测试的有效性。

参测单位

- 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

- 深圳证券通信有限公司

- 各主办券商、做市商、信息商、基金公司

参考技术规范

- 《全国中小企业股份转让系统交易支持平台数据接口规范(V1.3)》

参测技术系统

- 全国中小企业股份转让系统交易支持平台仿真测试环境

- 深圳证券通信系统仿真测试环境

- 各主办券商、做市商、信息商、基金公司相关测试环境

仿真测试时间安排

本次仿真测试时间为2017年3月6日至2017年3月10日，周一到周五开放测试环境。每个测试T日行情发布的时间为8:30至15:30。

仿真测试内容

本次仿真测试主要内容为，启动行情网关时，必须配置正确的授权码；如果参测机构被禁止接收行情，则启动行情网关时提示警告信息后关闭。

相关测试场景如下：

| 生效日期 | 验证内容 |
| --- | --- |
| 3月6日 | 所有机构均能正常接收行情 |
| 3月7日 | 用户ID为单号的信息商被禁止接收行情 |
| 3月8日 | 用户ID为双号的信息商被禁止接收行情 |
| 3月9日 | 转让参与人代码为单号的主办券商（做市商、基金公司）被禁止接收行情 |
| 3月10日 | 转让参与人代码为双号的主办券商（做市商、基金公司）被禁止接收行情 |

仿真测试数据准备

- 初始挂牌情况、初始证券行情信息和初始证券信息

证券初始行情信息和初始信息以2017年3月3日（周五）全国股份转让系统仿真测试环境收盘行情（NQHQ.DBF）和证券信息（NQXX.DBF）为准。

- 行情网关

行情网关的用户与密码以2017年3月3日（周五）全国股份转让系统仿真测试环境闭市时数据为准。

- 用户ID、授权码

各信息商继续使用第一轮仿真测试分配的用户ID和授权码。

各主办券商使用的授权码由机构部通过BPM单独发布。

各做市商使用的授权码与主办券商一致。

各基金公司使用的授权码与其有租借关系的主办券商一致。

各托管行使用的授权码与其托管对象一致。

仿真测试系统接入方式

参测单位接入深证通

参测机构可以通过互联网VPN方式或测试专线接入深证通提供的仿真测试环境，进行连通性测试和系统接入。如有问题，及时联系深证通负责仿真测试的工作人员。测试连接相关参数：

| 名称 | 地址和端口 |
| --- | --- |
| 深证通SSL VPN接入 | https://test.szse.cn |
| 行情TCP | 172.200.1.97:7044 |

测试相关软件下载

本次测试需要升级股转行情通讯程序（附件1）。

支持行情授权业务的行情网关程序的版本日期为：20170213。

首次启动行情网关，应进入参数设置的通信配置页，录入分配的授权码，如采用TCP方式接收行情，还应录入小站号。

测试要求及注意事项

- 各参测机构应根据《全国中小企业股份转让系统交易支持平台数据接口规范(V1.3)》和本次测试方案，认真做好技术准备和测试环境，做好详尽的测试计划，并指定专人负责本次仿真测试工作。

- 本次测试要求各主办券商、做市商、信息商必须参加测试，做好内部组织协调工作。

- 本次测试要求各基金公司必须参加测试，请各主办券商做好通知工作，提醒租用本机构交易单元的基金公司参加测试，基金公司使用的授权码与主办券商一致。

- 本次测试建议各托管行参加测试，请各主办券商做好通知工作，提醒为本机构资管业务提供托管服务的托管行，以及为租用本机构交易单元的基金公司提供托管估值服务的托管行参加测试，托管行使用的授权码与主办券商一致。

- 授权码为各机构专用，请勿随意外传。

- 在测试过程中，请各参测机构详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，及时通过电话或QQ群与本公司沟通联系。

- 仿真测试结束后，各参测机构应在2017年3月13日上午12:00 之前向我司提交测试报告（见附件2），将电子版测试报告（无需盖章)发送到techservice@neeq.com.cn。

联系方式

| 仿真测试联系单位（人） | 联系电话 |
| --- | --- |
| 全国股份转让系统公司 | 010-63889815 010-63889721 010-63889800 |
| 深圳证券通信公司 | 0755-83182222 |
| 测试QQ群 | 348545494 |

全国中小企业股份转让系统有限责任公司

深圳证券通信有限公司

二○一七年二月