附件1

工程技术文档

全国中小企业股份转让系统

行情授权第二次全网测试方案

全国中小企业股份转让系统有限责任公司

深圳证券通信有限公司

二〇一七年三月

关于本文档

| 文档名称 | 全国中小企业股份转让系统行情授权第二次全网测试方案 |  |
| --- | --- | --- |
| 说明 |  |  |
| 修订历史 |  |  |
| 版本号 | 修改日期 | 修改说明 |
| V1.0 | 2017.3.20 | 创建本文档 |

目   录

1	测试目的和背景	4

2	参测单位	4

3	参考技术规范	4

4	参测技术系统	5

5	全网测试时间安排	5

6	全网测试内容	6

6.1	行情接收和揭示	6

7	全网测试数据准备	7

8	全网测试系统接入方式	9

8.1	全国股转系统接入方式	9

（一）参测单位接入深证通	9

（二）测试相关软件下载	9

9	测试要求及注意事项	10

10	联系方式	12

测试目的和背景

为完善对市场机构使用我司行情数据的权限控制，本公司与深圳证券通信有限公司（以下简称“深证通”） 共同搭建全网测试环境，验证行情通信系统能支持对被许可单位行情接入权限进行按需控制，行情接入权限可灵活的开放和关闭。

全网测试各参与者请认真阅读本测试方案，在测试过程中按照要求进行充分测试，保证全网测试的有效性。

参测单位

- 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

- 深圳证券通信有限公司

- 各主办券商、做市商、信息商、基金公司

参考技术规范

- 《全国中小企业股份转让系统交易支持平台数据接口规范(V1.3)》

参测技术系统

- 全国中小企业股份转让系统交易支持平台全网测试环境

- 深圳证券通信系统全网测试环境

- 各主办券商、做市商、信息商、基金公司相关测试环境

全网测试时间安排

本次全网测试时间为2017年3月25日，上午开放测试环境，接受委托申报的时间为9:15至11:30，行情发布的时间为8:30至11:30，股转通信系统双中心切换测试时间为10:30-11:00。

测试结束后，我司和深证通将在2017年3月25日12:30至13:30提供环境做生产系统恢复验证。

具体时间安排见下表：

| 时间 | 主要测试内容 | 重点测试内容 | 模拟日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8:30-11:30 | 行情接收和揭示、交易申报业务 | 根据测试内容完成行情接收和揭示测试，并进行交易申报测试。 | T日 |
| 10:30-11:00 | 通信系统双中心切换 | 验证交易网关和行情网关在滨海中心服务器中断后能自动切换到福田中心服务器，继续报送申报、接收行情和成交。 |  |
| 12:30-13:30 | 系统恢复验证 |  |  |

全网测试内容

本次全网测试主要内容为，启动行情网关时，必须配置正确的授权码；如果该机构被禁止接收行情，则启动行情网关时提示警告信息后关闭; 测试深证通股转通信系统切换对市场的影响。

行情接收和揭示

相关测试场景如下：

| 业务场景 | 验证内容 |
| --- | --- |
| 【场景一】启动行情网关时，必须配置正确的授权码 | - 启动行情网关后，在参数设置的通信配置页录入错误的授权码，行情网关提示授权ID不合法，配置失败；录入正确的授权码，则配置成功； - 修改配置文件NQClient.cfg中AuthID的值为错误的授权码，重新启动行情网关后提示授权ID配置错误。 |
| 【场景二】如果该机构被禁止接收行情，则启动行情网关时提示警告信息后关闭 | - 使用正确的授权码，启动行情网关后，能正常登陆并接收行情； - 使用被禁用的授权码，启动行情网关后，提示授权ID被禁用，无法接收行情。 |
| 【场景三】通信系统双中心切换 10:30-11:00 | - 滨海、福田系统均正常启动，用户网关可以自行选择登陆滨海、福田系统接收行情、报送委托，验证双中心服务器均可用。 - 10：30模拟滨海中心服务器故障，交易和TCP行情连接不可用，用户网关连接自动切换至福田中心服务器，过程中用户系统继续报单，记录服务器切换对业务的影响情况。 - 11：00恢复滨海通信系统的连接。用户网关自行选择是否重新登陆到滨海系统接收行情、报送委托，验证滨海中心服务器恢复后可用。 |

全网测试数据准备

- 初始挂牌情况、初始证券行情信息和初始证券等信息

证券初始行情信息和初始信息以2017年3月24日（周五）全国股份转让系统生产环境收盘行情（NQHQ.DBF）和证券信息（NQXX.DBF）为准。

- 证券账户、交易单元、托管单元及持仓

证券账户、交易单元、托管单元及持仓的初始信息以2017年3月24日（周五）全国股份转让系统生产环境日终数据为准。

- 交易网关、行情网关

交易网关、行情网关的用户与密码以2017年3月24日（周五）全国股份转让系统全网测试环境闭市时数据为准。

- 行情授权码

各机构继续使用第一次全网测试分配的授权码作为正确接收行情的授权码。

各机构可使用XXLSSDWPH3QI30测试被禁用的授权码对应的场景。

各机构可使用XX1234567890AB测试错误的授权码对应的场景。

全网测试系统接入方式

全国股转系统接入方式

（一）参测单位接入深证通

参测机构通过生产环境线路接入深证通提供的全网测试环境，如有问题，及时联系深证通负责全网测试的工作人员。测试连接相关参数：

| 名称 | 地址和端口 |
| --- | --- |
| 行情（卫星） 组播地址 | 230.30.132.139 ：4003 |
| 行情（地面） 组播地址 | 230.30.232.139 ：4003 |
| TCP行情 | 172.50.101.60:7044 172.60.101.60:7044 |
| 双向报盘(数据汇总) | 地面线路172.50.101.30:7043 172.60.101.30:7043 卫星线路172.50.102.30:7043 |

（二）测试相关软件下载

本次测试需要升级股转行情通讯程序（附件1）。

支持行情授权业务的行情网关程序的版本日期为：20170308。

首次启动行情网关，应进入参数设置的通信配置页，录入分配的授权码，如采用TCP方式接收行情，还应录入小站号。

本次测试无需升级股转交易通信程序。

如有需要，可至深证通官网下载最新的全国中小企业股份转让系统通信程序，下载路径为www.sscc.com首页-下载专区-全国中小企业股份转让系统--全国中小企业股份转让系统通信程序下载（http://www.sscc.com/main/xzzq/qgzxqygfzrxt/2014051430221.shtml）。程序详细配置参见用户手册。

测试要求及注意事项

- 各参测机构应根据《全国中小企业股份转让系统交易支持平台数据接口规范(V1.3)》和本次测试方案，认真做好技术准备和测试环境，做好详尽的测试计划，并指定专人负责本次全网测试工作。

- 本次测试要求各主办券商、做市商、信息商必须参加测试，做好内部组织协调工作。

- 本次测试要求各基金公司必须参加测试，请各主办券商做好通知工作，提醒租用本机构交易单元的基金公司参加测试，基金公司使用的授权码与主办券商一致。

- 本次测试建议各托管行参加测试，请各主办券商做好通知工作，提醒为本机构资管业务提供托管服务的托管行，以及为租用本机构交易单元的基金公司提供托管估值服务的托管行参加测试，托管行使用的授权码与主办券商一致。

- 授权码为各机构专用，请勿随意外传。

- 测试前，各参测机构务必做好生产系统数据备份，严格隔离生产和测试数据，测试完毕后，各参测机构应做好恢复验证工作，确保下一交易日（2017年3月27日，周一）生产系统的正确运行。

- 在测试过程中，请各参测机构详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，及时通过电话或QQ群与本公司沟通联系。

- 全网测试结束后，各参测机构应在2017年3月26日上午12:00 之前向我司提交测试报告（见附件2），将电子版测试报告（无需盖章）发送到techservice@neeq.com.cn。

联系方式

| 全网测试联系单位（人） | 联系电话 |
| --- | --- |
| 全国股份转让系统公司 | 010-63889815 010-63889721 010-63889800 |
| 深圳证券通信公司 | 0755-83182222 |
| 测试QQ群 | 348545494 |

全国中小企业股份转让系统有限责任公司

深圳证券通信有限公司

二○一七年三月