附件1

工程技术文档

全国中小企业股份转让系统

交易支持平台同城应用级灾备切换

第二轮仿真测试方案

全国中小企业股份转让系统有限责任公司

深圳证券通信有限公司

二〇一八年二月

关于本文档

| 文档名称 | 全国中小企业股份转让系统交易支持平台同城应用级灾备切换第二轮仿真测试方案 |  |
| --- | --- | --- |
| 说明 |  |  |
| 修订历史 |  |  |
| 版本号 | 修改日期 | 修改说明 |
| V1.0 | 2018.1.31 | 创建本文档 |

目   录

1	测试目的和背景	4

2	参测单位	4

3	参考技术规范	5

4	参测技术系统	5

5	仿真测试时间安排	5

6	仿真测试内容	6

7	仿真测试数据准备	7

7.1 初始数据	7

8	仿真测试系统接入方式	8

8.1	参测单位接入深证通	8

8.2	参测单位接入中国结算	9

8.3	测试相关软件下载	9

9	测试要求及注意事项	10

10	联系方式	11

测试目的和背景

全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）拟上线同城应用级灾备中心，为验证交易支持平台灾备应对能力，全国股转系统拟与中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）、深圳证券通信有限公司（以下简称“深证通”） 共同搭建仿真测试环境，验证优化后的技术系统的稳定性、可靠性。

仿真测试各参与者请认真阅读本测试方案，在测试过程中按照要求进行充分测试，保证仿真测试的有效性。

参测单位

- 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

- 中国证券登记结算有限责任公司

- 深圳证券通信有限公司

- 各主办券商、做市商、信息商、基金公司、托管行

参考技术规范

- 《全国中小企业股份转让系统交易支持平台数据接口规范(V1.41)》

参测技术系统

- 全国中小企业股份转让系统交易支持平台仿真测试环境

- 中国证券登记结算有限责任公司新三板登记结算仿真测试环境

- 深圳证券通信系统仿真测试环境

- 各主办券商、做市商、信息商、基金公司、托管行相关测试环境

仿真测试时间安排

本次仿真测试时间为2018年3月5日至2018年3月16日，周一到周五开放测试环境。

具体时间见下表：

| 时间 | 全国股转系统重点测试内容 | 参测机构重点测试内容 |
| --- | --- | --- |
| 8:30 | 发送初始行情库，当日证券信息库等 | 接收初始行情库、证券信息库等。 |
| 9:15-9:30 | 集合竞价转让限价申报处理，做市转让做市申报处理、限价申报处理。 | 集合竞价转让委托、撤单、成交回报、行情接收，做市转让委托、撤单、成交回报、行情接收等。 |
| 9:30-11:30 | 集合竞价转让限价申报处理，做市转让做市申报处理、限价申报处理，两网及退市股票的限价申报处理、成交回报和行情信息发送。 9:30、10:30、11:30测试限价申报集合竞价。 根据业务场景模拟主中心出现故障，切换到灾备中心。 | 查看各种申报处理状态，成交回报情况、行情揭示情况，协议转让申报信息库接收。做市转让申报信息库接收。 根据业务场景确认故障发生后是否无法再接收各种回报和行情情况，查看故障解决后的申报处理情况。 |
| 11:30-13:00 | 中午休市，不接受申报处理 | 模拟券商中午休市业务。 根据全国股转系统的通知，冻结或解冻指定回报的资金或股份。 |
| 13:00-15:00 | 集合竞价转让限价申报处理，做市转让做市申报处理、限价申报处理，两网及退市股票的限价申报处理、成交回报和行情信息发送。 14:00、15:00测试限价申报集合竞价。 根据业务场景模拟主中心出现故障，切换到灾备中心。 | 查看各种申报处理状态，成交回报情况、行情揭示情况。协议转让申报信息库接收。做市转让申报信息库接收。 根据业务场景确认故障发生后是否无法再接收各种回报和行情情况，查看故障解决后的申报处理情况。 |
| 15:00-15:30 | 协议转让成交确认申报、做市转让互报成交确认申报处理, 成交回报和行情信息发送。 | 查看各种申报处理状态，成交回报情况、行情揭示情况。 合格投资者数据报送。 |
| 15:30-17:30 | 中国结算进行清算交收处理。 | 根据中国结算下发的清算交收数据进行日终准备。 |
| 17:30-19:30 |  | 主办券商完成当日数据清算和对账。 根据全国股转系统的通知，以中国结算日终下发的清算交收数据为准进行数据调整。 |

仿真测试内容

本次仿真测试主要内容为：

（1）验证交易支持平台同城应用级灾备切换时，风险应对能力达到：日间丢失的成交数据不超过1分钟，当出现数据丢失时，主办券商应根据全国股转系统的通知及时冻结或解冻指定回报（成交回报、撤单回报）的资金或股份，避免出现卖空或透支，且日终清算时应仔细与结算的日终数据核对，如有不一致以结算日终数据为准。

（2）验证定点开市功能：全国股转系统模拟主中心出现故障切换到灾备中心后在指定时点恢复交易且交易时间不顺延，主办券商应当在模拟故障发生前后及定点开市时点前后保证有持续申报。

（3）验证即时开市功能：全国股转系统模拟主中心出现故障切换到灾备中心后立即恢复交易且交易时间不顺延，主办券商应当在模拟故障发生前后及恢复前后保证有持续申报。

（4）验证模拟故障解决后业务流程的连续性：主办券商应当保证申报数据能覆盖各转让方式的买卖撤方向，包括但不限于集合竞价转让的限价申报；做市转让的限价申报、做市申报；两网退市竞价交易的限价申报；协议转让的成交确认申报；优先股协议转让的定价申报、成交确认申报和互报成交确认申报。做市商还应在盘后交易时段覆盖做市商间互报成交确认申报。

6.1 业务场景

| 业务场景 | 测试代码 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 【业务1】挂牌业务 - 检查T日挂牌的证券在切换到灾备中心后转让状态是否正确。 - 检查T+1日转让状态是否是“正常转让”。 |  |  |
| 【业务2】定向发行业务 - 检查T日定向发行的股票在切换到灾备中心后转让状态是否正确。 - 检查T+1日转让状态是否恢复成“正常转让”。 |  |  |
| 【业务3】除权除息业务 - 检查T日进行除权除息的股票在切换到灾备中心后前收盘价、证券简称、除权除息状态是否正确。 - 检查T+1日证券简称和除权除息状态是否恢复正常。 |  |  |
| 【业务4】停复牌业务 - 测试T日停牌的证券在切换到灾备中心后停牌标志是否正确，停牌期间是否仍不接受转让申报。 - 测试停牌一日的股票T+1日停牌标志是否恢复成“正常转让”，在切换到灾备中心后停牌标志是否正确，是否能正常接收转让申报。 - 测试长期停牌的股票复牌后，停牌标志是否恢复成“正常转让”，在切换到灾备中心后停牌标志是否正确，是否能正常接收转让申报。 |  |  |
| 【业务5】紧急停牌业务 - 测试T日紧急停牌的证券在切换到灾备中心后停牌标志是否正确，是否不能继续申报。 - 测试紧急停牌后，停牌前的未成交申报在切换到灾备中心后是否可以撤销。 - 测试紧急停牌后，在切换到灾备中心后也不再更新行情信息，不会进行撮合处理。 - 测试切换到灾备中心后紧急停牌的证券停牌标志是否正确，是否不能继续申报。 - 测试切换到灾备中心后紧急停牌的证券，停牌前的未成交申报在切换到灾备中心后是否可以撤销。 - 测试切换到灾备中心后紧急停牌的证券，在停牌后不再更新行情信息，不会进行撮合处理。 |  |  |
| 【业务6】转让方式变更业务 - 测试T日由做市转让方式变更为集合竞价转让方式的股票在切换到灾备中心后是否能够继续进行集合竞价交易。 - 测试T日由集合竞价转让方式变更为做市转让方式的股票在切换到灾备中心后是否能够继续进行做市交易。 |  |  |
| 【业务7】申报业务 - 测试切换到灾备中心后各证券接收申报的时间是否仍与业务规则一致，申报要求保持不变。 |  |  |
| 【业务8】成交撮合业务 - 测试挂牌公司集合竞价股票如果错过撮合时点，在切换到灾备中心后是否不会补撮合。 - 测试切换到灾备中心后各证券后续撮合处理的时点不会顺延，仍与业务规则一致，撮合逻辑保持不变。 |  |  |
| 【业务9】行情揭示 - 检查切换到灾备中心后，各证券的证券信息是否正确。 - 检查切换到灾备中心后，集合竞价转让股票行情信息的揭示频率和内容是否正确。 - 检查切换到灾备中心后，各证券的昨日收盘价、最近成交价、最高成交价、最低成交价、买卖盘、涨停价格和跌停价格是否正确。 |  |  |
| 【业务13】市场层级变更业务 - 测试T日由基础层变更为创新层的股票如果进行集合竞价交易，在切换到灾备中心后撮合频率是否仍为一天五次。 - 测试T日由创新层变更为基础层的股票如果进行集合竞价交易，在切换到灾备中心后撮合频率是否仍为每天一次。 |  |  |
| 【业务14】做市商加入/退出业务 - 测试T日加入做市的账户，在切换到灾备中心后及下一交易日是否仍可对指定的证券正常做市。 - 测试T日退出做市的账户，在切换到灾备中心后及下一交易日是否不能对指定的证券做市。 |  |  |

7 仿真测试数据准备

7.1 初始数据

- 初始挂牌情况、初始证券行情信息和初始证券信息

证券初始行情信息和初始信息以2018年3月2日（周五）全国股转系统仿真测试环境收盘行情（NQHQ.DBF）和证券信息（NQXX.DBF）为准。

- 初始证券账户、交易单元、托管单元及持仓

证券账户、交易单元、托管单元及持仓的初始信息以2018年3月2日（周五）全国股转系统和中国结算仿真测试环境日终数据为准。

- 指数行情发布内容

本次仿真测试不单独安排指数行情发布。

- 初始挂牌公司分层信息

所有挂牌公司股票的分层情况以2018年3月2日（周五）全国股转系统仿真测试环境闭市时数据为准。

- 投资者适当性

所有投资者初始的适当性状态以2018年3月2日（周五）全国股转系统仿真测试环境闭市时数据为准。

- 定向行情发布

所有交易单元定向行情接收的权限以2018年3月2日（周五）全国股转系统仿真测试环境闭市时数据为准。

- 交易网关、行情网关和结算网关

交易网关、行情网关、结算网关的用户与密码以2018年3月2日（周五）全国股份转让系统仿真测试环境闭市时数据为准。

7.2测试数据

1．业务场景安排

| 业务类型 |  | 证券代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新挂牌股票 | 做市转让股票 | 839000、839001 | 挂牌日期为2018年3月6日 |
|  | 集合竞价转让股票 | 839002、839003 |  |
|  | 两网及退市公司股票 | 400989、420981 |  |
| 测试豁免买入股票 |  | 430432、830818 | 开始豁免日期2018年3月7日 |
| 新发行股票 | 做市转让股票 | 830815 | 2018年3月8日 |
|  | 集合竞价转让股票 | 430101 |  |
| 常规停牌股票 | 做市转让股票 | 430074(停牌一天) 430084（长期停牌） 830815（长期停牌） | 停牌日期为2018年3月5日 |
|  | 集合竞价转让股票 | 430103（长期停牌） 830770（停牌一天） | 停牌日期为2018年3月5日 |
|  | 两网及退市公司股票 | 400029（停牌一天） 400050（长期停牌） 400055（长期停牌） | 停牌日期为2018年3月5日 |
| 常规复牌股票 | 做市转让股票 | 430074（正常转让） | 复牌日期为2018年3月6日 |
|  | 集合竞价转让股票 | 830770（正常转让） | 复牌日期为2018年3月6日 |
|  | 两网及退市公司股票 | 400029（正常转让） | 复牌日期为2018年3月6日 |
|  | 做市转让股票 | 830815（正常转让） | 复牌日期为2018年3月8日 |
|  | 集合竞价转让股票 | 430103（正常转让） | 复牌日期为2018年3月8日 |
|  | 两网及退市公司股票 | 400055（正常转让） | 复牌日期为2018年3月7日 |
| 紧急停牌股票 | 做市转让股票 | 430318（长期停牌） | 停牌日期为2018年3月7日 |
|  | 集合竞价转让股票 | 830772（停牌一天） |  |
|  | 两网及退市公司股票 | 400001（停牌一天） |  |
| 紧急复牌股票 | 做市转让股票 | 430084（正常转让） | 复牌日期为2018年3月7日 |
|  | 集合竞价转让股票 | 831096（正常转让） |  |
|  | 两网及退市公司股票 | 400050（正常转让） |  |
| 除权除息股票 | 做市转让股票 | 839000（除权除息） 839001（除息） | 除权除息日为2018年3月8日 |
|  | 集合竞价转让股票 | 430032（除权） 430033（除息） 430034（除权除息） |  |
|  | 两网及退市公司股票 | 400027（除权除息） 400028（除息） |  |
| 做市商盘后互报特殊场景测试股票 | 前收盘价不为0且当天做市转让撮合期间无交易 | 430432 | 2018年3月8日 |
|  | 前收盘价为0且当天做市转让撮合期间无交易 | 830818 |  |
| 盘后协议转让特殊场景测试股票 | 前收盘价不为0且当天无成交 | 430014 | 2018年3月6日 |
|  | 前收盘价为0且当天无成交 | 430031 | 2018年3月7日 |
|  | 前收盘价不为0且当天有成交 | 430015 | 2018年3月8日 |
|  | 前收盘价为0且当天有成交 | 430114 | 2018年3月9日 |
| 转让方式调整股票 | 集合竞价转做市 | 430304 | 调整日期为2018年3月9日 |
|  | 做市转集合竞价 | 830815 | 调整日期为2018年3月9日 |
| 做市商加入/退出股票 | 做市商加入做市股票 | 430130 | 调整日期为2018年3月9日 |
|  | 做市商退出做市股票 | 830818 | 调整日期为2018年3月9日 |
| 市场层级变更 | 基础层转创新层 | 430058 430021 | 变更日期为2018年3月7日 |
|  | 创新层转基础层 | 430059 430022 |  |

2．新挂牌证券信息

| 证券代码 | 证券信息 |
| --- | --- |
| 839000 | 股票简称：测试9000；证券类别：挂牌公司做市转让股票； 证券级别：挂牌公司股票； 转让类型：做市转让； 行业种类：C40-仪器仪表制造业； 市场层级：基础层 转让单位：1；货币种类：人民币； 每股面值：1元； 上年每股收益：0.63； 挂牌日期：20180227 |
| 839001 | 股票简称：测试9001；证券类别：挂牌公司做市转让股票； 证券级别：挂牌公司股票； 转让类型：做市转让； 行业种类：C39-计算机、通信和其他电子设备制造业； 转让单位：1；货币种类：人民币； 市场层级：创新层 每股面值：1元； 上年每股收益：0.21； 挂牌日期：20180227 |
| 839002 | 股票简称：测试9002；证券类别：挂牌公司集合竞价转让股票； 证券级别：挂牌公司股票； 转让类型：集合竞价转让； 行业种类：C40-仪器仪表制造业； 市场层级：基础层 转让单位：1；货币种类：人民币； 每股面值：1元； 上年每股收益：0.63； 挂牌日期：20180227 |
| 839003 | 股票简称：测试9003；证券类别：挂牌公司集合竞价转让股票； 证券级别：挂牌公司股票； 转让类型：集合竞价转让； 行业种类：C40-仪器仪表制造业； 市场层级：创新层 转让单位：1；货币种类：人民币； 每股面值：1元； 上年每股收益：0.63； 挂牌日期：20180227 |
| 400989 | 股票简称：测试989A； 证券类别：两网及退市公司A股； 证券级别：两网及退市公司股票； 转让类型：集合竞价 行业种类：J66-货币金融服务； 转让单位：1； 货币种类：人民币； 每股面值：1.00；上年每股收益：-0.21； 转让分类：每周5次； 转让状态：首日挂牌； 前收盘价：1.51；挂牌日期：20180227 |
| 420981 | 股票简称：测试981B； 证券类别：两网及退市公司B股； 证券级别：两网及退市公司股票； 转让类型：集合竞价； 行业种类：J66-货币金融服务； 转让单位：1； 货币种类：美元； 每股面值：1.00；上年每股收益：-0.21； 转让分类：每周5次； 转让状态：首日挂牌； 前收盘价：1.51；挂牌日期：20180227 |

  - 切换场景安排

| 测试日期 | 模拟测试场景 | 测试内容 |
| --- | --- | --- |
| 2018年3月5日 | 延时开市 | 全国股转系统于9:15前模拟主中心故障，9:30后切换到灾备中心并立即开市 |
| 2018年3月6日 | 定点开市 | 全国股转系统于11:00模拟主中心故障，切换到灾备中心后定于13:30开市 |
| 2018年3月7日 | 盘中提前闭市 | 全国股转系统于14:30模拟主中心故障，切换到灾备中心后不再开市 |
| 2018年3月8日 | 闭市后切换 | 全国股转系统于16:00模拟主中心故障，切换到灾备中心后继续完成日终处理 |
| 2018年3月9日 | 盘后提前闭市 | 全国股转系统于15:10模拟主中心故障，切换到灾备中心后不再开市 |

注：3月12日至3月16日不提前指定测试场景，将根据3月5日至3月9日测试情况安排并通过测试QQ群通知。

- 仿真测试系统接入方式

参测单位接入深证通

参测机构可以通过互联网VPN方式或测试专线接入深证通提供的仿真测试环境，进行连通性测试和系统接入。如有问题，及时联系深证通负责仿真测试的工作人员。测试连接相关参数：

| 名称 | 地址和端口 |
| --- | --- |
| 深证通SSL VPN接入 | https://test.szse.cn |
| 行情TCP | 172.200.1.97:7044 |
| 双向报盘 | 172.200.1.98:7043 |
| FDEP | 10.90.1.141:7015 |

参测单位接入中国结算

结算参与人通过中国结算通信系统（CCNET）以VPN方式接入仿真测试系统。具体VPN接入地址如下：

| 名称 | 地址和端口 |
| --- | --- |
| 深证通SSL VPN接入 | https://test.szse.cn |

测试环境相关连接地址、端口等参数见下表：

| 名称 | 参数 |
| --- | --- |
| VPN接入深证通服务器地址 | 172.200.1.89 |
| 接入端口 | 7013 |

测试相关软件下载

本次测试无需升级股转通信程序。

如有需要，可至深证通官网下载最新的全国中小企业股份转让系统通信程序，下载路径为www.sscc.com首页-下载专区-全国中小企业股份转让系统--全国中小企业股份转让系统通信程序下载（http://www.sscc.com/main/xzzq/qgzxqygfzrxt/2014051430221.shtml）。程序详细配置参见用户手册。

CCNET网关、终端软件及使用手册可以登录深证通网站http://www.sscc.com，在“产品服务->结算类通信系统->综合结算平台（CCNET）->资料下载”栏目下下载。

测试要求及注意事项

- 各参测机构应根据《全国中小企业股份转让系统交易支持平台数据接口规范(V1.41)》和本次测试方案，认真做好技术准备和测试环境，做好详尽的测试计划，并指定专人负责本次仿真测试工作。

- 本次测试要求各主办券商已开展股转业务的经纪系统、做市系统、自营系统、资管系统必须参加测试，请做好内部组织协调工作。

- 本次测试建议各基金公司、托管行、信息商参加测试，请各主办券商做好通知工作，提醒租用本机构交易单元的基金公司、为本机构资管业务提供托管服务的托管行，以及为租用本机构交易单元的基金公司提供托管估值服务的托管行参加测试。请参加测试的托管行提前联系中国结算，开通接收测试数据功能。

- 在测试过程中，请各参测机构详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，及时通过电话或QQ群与全国股转系统沟通联系。

- 仿真测试结束后，各参测机构应在2018年3月16日20:00 之前向全国股转系统提交测试报告（附件1，无需盖章），邮件主题和附件名称均为：机构名称+灾备切换第二轮仿真测试报告，收件邮箱为：techservice@neeq.com.cn。。

联系方式

| 仿真测试联系单位（人） | 联系电话 |
| --- | --- |
| 全国股转系统 | 010-63889721 010-63889800 |
| 深证通 | 0755-83182222 |
| 中国结算 | 技术支持：010-50939991 结算业务：010-50939851 |
| 测试QQ群 | 337926180（测试三群） 620651342（测试二群） 348545494（测试一群） |

全国中小企业股份转让系统有限责任公司

深圳证券通信有限公司

二〇一八年二月