附件

工程技术文档

全国中小企业股份转让系统

交易支持平台同城应用级灾备切换

第三次全网测试方案

全国中小企业股份转让系统有限责任公司

深圳证券通信有限公司

二〇一八年三月

关于本文档

| 文档名称 | 全国中小企业股份转让系统交易支持平台同城应用级灾备切换第三次全网测试方案 |  |
| --- | --- | --- |
| 说明 |  |  |
| 修订历史 |  |  |
| 版本号 | 修改日期 | 修改说明 |
| V1.0 | 2018.3.26 | 创建本文档 |
| V1.1 | 2018.3.28 | 增加信息商测试报告反馈 |

目   录

1	测试目的和背景	4

2	参测单位	4

3	参考技术规范	5

4	参测技术系统	5

5	全网测试时间安排	5

6	全网测试内容	7

7	全网测试数据准备	8

7.1	初始数据	8

7.2	测试数据	9

8	全网测试系统接入方式	10

8.1	参测单位接入深证通	10

8.2	参测单位接入中国结算	11

8.3	测试相关软件下载	11

9	测试要求及注意事项	11

10  联系方式		13

测试目的和背景

全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）拟上线同城应用级灾备中心，为验证交易支持平台灾难应对能力，全国股转系统拟与中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）、深圳证券通信有限公司（以下简称“深证通”）、中证指数有限公司（以下简称“中证指数”） 共同搭建全网测试环境，验证优化后的技术系统的稳定性、可靠性。

全网测试各参与者请认真阅读本测试方案，在测试过程中按照要求进行充分测试，保证全网测试的有效性。

参测单位

- 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

- 中国证券登记结算有限责任公司

- 深圳证券通信有限公司

- 中证指数有限公司

- 各主办券商、做市商、信息商、基金公司、托管行

参考技术规范

- 《全国中小企业股份转让系统交易支持平台数据接口规范(V1.41)》

参测技术系统

- 全国中小企业股份转让系统交易支持平台全网测试环境

- 中国证券登记结算有限责任公司新三板登记结算全网测试环境

- 深圳证券通信系统全网测试环境

- 中证指数有限公司指数通全网测试环境

- 各主办券商、做市商、信息商、基金公司、托管行相关测试环境

全网测试时间安排

本次全网测试时间为2018年3月31日，全天开放测试环境。

具体时间见下表：

| 时间 | 本公司测试内容 | 券商重点测试内容 |
| --- | --- | --- |
| 8：30 | 发送初始行情库，当日证券信息库等 | 接收初始行情库、证券信息库等。 |
| 9:15-9:30 | 集合竞价转让限价申报处理，做市转让做市申报处理、限价申报处理。 | 集合竞价转让委托、撤单、成交回报、行情接收，做市转让委托、撤单、成交回报、行情接收等。 9:20紧急停牌后，查看430003、430051、830878、831284股票的状态为停牌。 |
| 9:30-11:30 | 集合竞价转让限价申报处理，做市转让做市申报处理、限价申报处理，两网及退市股票的限价申报处理、成交回报和行情信息发送。 9:30、10:30、11:30测试限价申报集合竞价（其中10:30、11:30视即时开市时点）。 9:40模拟主中心出现故障，切换到灾备中心后即时开市。 | 查看各种申报处理状态，成交回报情况、行情揭示情况，协议转让申报信息库接收。做市转让申报信息库接收。 查看故障发生后是否收到临时停市公告。 查看故障发生后是否无法再接收各种回报和行情情况。 查看即时开市后是否收到恢复交易公告。 查看即时开市后，430003、430051、830878、831284股票的状态为停牌。 主办券商和做市商应在即时开市后保证三板做市成分股有持续成交，查看三板做市指数更新是否正常。 |
| 11:30-13:00 | 中午休市，不接受申报处理 | 模拟券商中午休市业务。 根据全国股转系统的通知，冻结或解冻指定回报的资金或股份。 |
| 13:00-15:00 | 集合竞价转让限价申报处理，做市转让做市申报处理、限价申报处理，两网及退市股票的限价申报处理、成交回报和行情信息发送。 14:00、15:00测试限价申报集合竞价。 | 查看各种申报处理状态，成交回报情况、行情揭示情况。协议转让申报信息库接收。做市转让申报信息库接收。 |
| 15:00-15:30 | 协议转让成交确认申报、做市转让互报成交确认申报处理, 成交回报和行情信息发送。 | 查看各种申报处理状态，成交回报情况、行情揭示情况。 合格投资者数据报送。 |
| 15:30-18:30 | 中国结算进行清算交收处理。 | 根据中国结算下发的清算交收数据进行日终准备。 |
| 18：30以后 | 日终结算数据下发。 | 主办券商完成当日数据清算和对账。 根据全国股转系统的通知，以中国结算日终下发的清算交收数据为准进行数据调整。 |

全网测试内容

本次全网测试主要内容为：

（1） 验证交易支持平台同城应用级灾备切换时，风险应对能力达到：日间丢失的成交数据不超过1分钟，当出现数据丢失时，主办券商应根据全国股转公司的通知及时冻结或解冻指定回报（成交回报、撤单回报）的资金或股份，避免出现卖空或透支，且日终清算时应仔细与结算的日终数据核对，如有不一致以结算日终数据为准。

（2） 验证即时开市功能：全国股转系统在上午9:40模拟主中心出现故障切换到灾备中心后即时开市且交易时间不顺延，主办券商应当在模拟故障发生前至收到恢复交易公告时保证持续申报。

（3） 验证模拟故障解决后业务流程的连续性：一是主办券商应当保证申报数据能覆盖各转让方式的买卖撤方向，包括但不限于集合竞价转让的限价申报；做市转让的限价申报、做市申报；两网退市竞价交易的限价申报；协议转让的成交确认申报；优先股协议转让的定价申报、成交确认申报和互报成交确认申报；做市商还应在盘后交易时段覆盖做市商间互报成交确认申报。二是查看紧急停牌的股票在即时开市后的转让状态是否仍为停牌。三是主办券商和做市商应在即时开市后保证三板做市成分股有持续成交，查看三板做市指数更新是否正常。

全网测试数据准备

初始数据

- 初始挂牌情况、初始证券行情信息和初始证券信息

证券初始行情信息和初始信息以2018年3月30日（周五）全国股转系统生产环境收盘行情（NQHQ.DBF）和证券信息（NQXX.DBF）为准。

- 初始证券账户、交易单元、托管单元及持仓

证券账户、交易单元、托管单元及持仓的初始信息以2018年3月30日（周五）全国股转系统和中国结算生产环境日终数据为准。

- 指数行情发布内容

指数行情初始信息以2018年3月30日（周五）全国股转系统收盘指数为准。

- 初始挂牌公司分层信息

所有挂牌公司股票的分层情况以2018年3月30日（周五）全国股转系统生产环境收盘数据为准。

- 投资者适当性

所有投资者初始的适当性状态以2018年3月30日（周五）全国股转系统生产环境日终数据为准。

- 定向行情发布

所有交易单元定向行情接收的权限以2018年3月30日（周五）全国股转系统生产环境闭市时数据为准。

- 交易网关、行情网关和结算网关

交易网关、行情网关、结算网关的用户与密码以2018年3月30日（周五）深证通生产环境闭市时数据为准。

测试数据

- 指数行情发布内容

指数发布以全国股转系统通过行情通信系统发布的为准，中证指数不再单独通过“指数通”下发指数行情数据。

- 测试场景安排

约9:20，对430003、430051、830878、831284等4只股票进行紧急停牌。

全网测试系统接入方式

参测单位接入深证通

参测机构通过生产环境线路接入深证通提供的全网测试环境，如有问题，及时联系深证通负责全网测试的工作人员。测试连接相关参数：

| 名称 |  | 地址和端口 |
| --- | --- | --- |
| 行情（卫星） 组播地址 | 230.30.132.139 ：4003 |  |
| 行情（地面） 组播地址 | 230.30.232.139 ：4003 |  |
| TCP行情 | 172.50.101.60:7044 172.60.101.60:7044 |  |
| 双向报盘(数据汇总) | 地面线路172.50.101.30:7043 172.60.101.30:7043 卫星线路172.50.102.30:7043 |  |

参测单位接入中国结算

参见中国结算发布的全网测试方案。

测试相关软件下载

本次测试无需升级股转通信程序。

如有需要，可至深证通官网下载最新的全国中小企业股份转让系统通信程序，下载路径为www.sscc.com首页-下载专区-全国中小企业股份转让系统--全国中小企业股份转让系统通信程序下载（http://www.sscc.com/main/xzzq/qgzxqygfzrxt/2014051430221.shtml）。程序详细配置参见用户手册。

CCNET网关、终端软件及使用手册可以登录深证通网站http://www.sscc.com，在“产品服务->结算类通信系统->综合结算平台（CCNET）->资料下载”中的“增加指定不符合交收条件交易功能”栏目下下载。

测试要求及注意事项

1. 各参测机构应根据《全国中小企业股份转让系统交易支持平台数据接口规范(V1.41)》和本次测试方案，认真做好技术准备和测试环境，做好详尽的测试计划，并指定专人负责本次全网测试工作。

2. 本次测试要求各主办券商已开展股转业务的经纪系统、做市系统、自营系统、资管系统必须参加测试，请做好内部组织协调工作。

3. 本次测试建议各基金公司、托管行、信息商参加测试，请各主办券商做好通知工作，提醒租用本机构交易单元的基金公司、为本机构资管业务提供托管服务的托管行，以及为租用本机构交易单元的基金公司提供托管估值服务的托管行参加测试。

4. 本次测试的数据仅为模拟测试使用，不能作为生产环境任何交易、非交易业务及开户等业务的依据。

5. 测试前，各参测机构务必做好生产系统数据备份，严格隔离生产和测试数据，测试完毕后，各参测机构应做好恢复验证工作，确保下一交易日（2018年4月2日）生产系统的正确运行。

6. 在测试过程中，请各参测机构详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，及时通过电话或QQ群与本公司沟通联系。

7. 全网测试结束后，各参测券商应在2018年4月2日上午10:00前，通过回复我司BPM系统测试通知页面，提交测试报告（附件1，无需盖章），报告名称为：机构名称+灾备切换第三次全网测试报告。

8. 全网测试结束后，各参测信息商应在2018年4月2日上午10:00前，通过电子邮件向我司提交测试报告（附件1，无需盖章），邮件主题和附件名称均为：机构名称+灾备切换第三次全网测试报告，收件邮箱为：hangqing@neeq.com.cn。

联系方式

| 全网测试联系单位（人） | 联系电话 |
| --- | --- |
| 全国股份转让系统公司 | 010-63889625 010-63889800 |
| 深证通 | 0755-83182222 |
| 中国证券登记结算有限责任公司 | 技术支持：010-50939991 结算业务：010-50939828 |
| 测试QQ群 | 337926180（测试三群） 620651342（测试二群） 348545494（测试一群） |

全国中小企业股份转让系统有限责任公司

深圳证券通信有限公司

二○一八年三月