附件1

全国股转系统账户体系优化项目

预计时间安排表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 流程节点 | 开始时点 | 完成时点 |
| 1 | 系统开发 | 7月13日 | 9月30日 |
| 2 | 仿真测试 | 10月8日 | 10月26日 |
| 3 | 第一次全网测试 | 11月3日 | 11月3日 |
| 4 | 第二次全网测试 | 11月17日 | 11月17日 |
| 5 | 存量账户比对 | 11月24日 | 11月24日 |
| 6 | 通关测试 | 12月1日 | 12月1日 |

注：以上时间安排供参考，项目进度安排以实际通知为准