附件1

工程技术文档

全国中小企业股份转让系统

证券账户体系优化第一轮仿真测试方案

全国中小企业股份转让系统有限责任公司

深圳证券通信有限公司

二〇一八年十月

关于本文档

| 文档名称 | 全国中小企业股份转让系统证券账户体系优化第一轮仿真测试方案 |  |
| --- | --- | --- |
| 说明 |  |  |
| 修订历史 |  |  |
| 版本号 | 修改日期 | 修改说明 |
| V0.8 | 2018.9.8 | 创建本文档 |
| V0.9 | 2018.9.11 | 按评审意见修改文档 |
| V1.0 | 2018.10.11 | 按评审意见修改文档 |

目   录

1	测试目的和背景	4

2	参测机构	4

3	参考技术规范	4

4	参测技术系统	5

5	仿真测试时间安排	5

6	仿真测试内容	6

6.1	业务场景	7

7	仿真测试数据准备	12

7.1	初始数据	12

7.2	测试数据	13

8.	仿真测试系统接入方式	19

8.1	参测机构接入深证通	19

8.2	参测机构接入中国结算	20

8.3	测试相关软件下载	21

9.	测试要求及注意事项	21

10.	联系方式	22

测试目的和背景

为验证各方技术系统对证券账户体系优化的技术准备情况，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）与中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）、深圳证券通信有限公司（以下简称“深证通”）共同搭建仿真测试环境。

仿真测试各参与者请认真阅读本测试方案，在测试过程中按照要求进行充分测试，保证仿真测试的有效性。

参测机构

- 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

- 中国证券登记结算有限责任公司

- 深圳证券通信有限公司

- 各主办券商、做市商、基金公司、资管公司

参考技术规范

- 《全国中小企业股份转让系统交易支持平台数据接口规范(V1.41)》

参测技术系统

- 全国中小企业股份转让系统交易支持平台仿真测试环境

- 中国证券登记结算有限责任公司统一账户平台期权全真测试环境

- 中国证券登记结算有限责任公司新三板登记结算仿真测试环境

- 深圳证券通信系统仿真测试环境

- 各主办券商、做市商、基金公司、资管公司相关测试环境

仿真测试时间安排

本次仿真测试时间为2018年10月22日至2018年11月2日，周一到周五开放测试环境。

具体时间见下表：

| 时间 | 全国股转公司重点测试内容 | 参测机构重点测试内容 |
| --- | --- | --- |
| 8:30 | 发送初始行情库，当日证券信息库等 | 接收初始行情库、证券信息库等。 |
| 9:15-9:30 | 集合竞价转让限价申报处理，做市转让做市申报处理、限价申报处理 | 查看各种申报处理状态，成交回报情况、行情揭示情况；验证账户开通全国股转系统标识并报送对应的交易权限后的次日才能交易。 |
| 9:30-11:30 | 集合竞价转让限价申报处理，做市转让做市申报处理、限价申报处理，两网及退市股票的限价申报处理、成交回报和行情信息发送。 | 查看各种申报处理状态，成交回报情况、行情揭示情况；验证账户开通全国股转系统标识并报送对应的交易权限后的次日才能交易。 |
| 11:30-13:00 | 中午休市，不接受申报处理。 | 模拟券商中午休市业务。 |
| 13:00-15:00 | 集合竞价转让限价申报处理，做市转让做市申报处理、限价申报处理，两网及退市股票的限价申报处理、成交回报和行情信息发送。 | 查看各种申报处理状态，成交回报情况、行情揭示情况；验证账户开通全国股转系统标识并报送对应的交易权限后的次日才能交易。 |
| 15:00-15:30 | 协议转让成交确认申报、做市转让互报成交确认申报处理, 成交回报和行情信息发送。 | 查看各种申报处理状态，成交回报情况、行情揭示情况；验证账户开通全国股转系统标识并报送对应的交易权限后的次日才能交易。 |
| 15:30-17:30 | 中国结算进行当日的清算交收处理。 | 根据中国结算下发的清算交收数据进行日终准备。 |
| 17:30-19:30 |  | 主办券商完成当日数据清算和对账。 |

仿真测试内容

1．验证全国股转系统能正确对申报进行检查、撮合成交并发布行情，能正确处理新增账户，次日交易正常；

2．验证中国结算统一账户平台能正确生成当日新增的有全国股转系统标识的账户及账户使用信息；

3. 验证中国结算新三板登记结算系统能够根据成交数据进行日终处理，生成日终数据并发布；

4．验证各主办券商能够正常维护全国股转系统账户标识、报送全国股转系统使用信息，验证其账户开通全国股转系统标识并报送对应的交易权限后的次日才能交易，能够正确接收委托并申报，接收全国股转系统返回的成交回报并进行实时处理，接收全国股转系统发布的行情并正确揭示，接收中国结算发布的日终数据并完成清算交收；

5. 验证各做市商、基金公司、资管公司能够正确接收委托并申报，接收全国股转系统返回的成交回报并进行实时处理，接收全国股转系统发布的行情并正确揭示，接收中国结算发布的日终数据并完成清算交收。

业务场景

| 业务场景 | 测试代码 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 【业务1】通过统一账户平台维护全国股转系统标识 - 标识新增 （1）新开账户标识新增。新开深市账户，并新增全国股转系统账户标识 （2）存量账户标识新增。对存量深市账户新增全国股转系统账户标识 - 标识查询 （1）通过输入证券账户、标识类别，查询标识情况 - 已有标识账户的注销 |  |  |
| 【业务2】报送全国股转系统使用信息 - 使用信息报送 （1）按照“股转使用信息维护”接口，以全国股转系统交易单元、全国股转公司的两位营业部编码报送使用信息 - 使用信息查询 - 使用信息撤销 |  |  |
| 【业务3】接收日终文件 - 接收并处理“全体带全国股转系统标识的证券账户文件” - 接收并处理“全体股转使用信息文件 |  |  |
| 【业务4】挂牌公司集合竞价申报、查询、行情揭示业务 测试场景包括但不限于以下内容： - 使用新增及存量账户进行申报及成交，验证开通全国股转系统标识并报送对应权限后的次日才能交易 | 根据7.2指定数据测试 |  |
| 【业务5】挂牌公司做市申报、查询、行情揭示业务 测试场景包括但不限于以下内容： - 使用新增及存量账户进行申报及成交，验证开通全国股转系统标识并报送对应权限后的次日才能交易 | 根据7.2指定数据测试 |  |
| 【业务6】挂牌公司协议转让申报、查询、行情揭示业务 测试场景包括但不限于以下内容： - 使用新增及存量账户进行申报及成交，验证开通全国股转系统标识并报送对应权限后的次日才能交易 | 根据7.2指定数据测试 |  |
| 【业务7】两网及退市A、B股票申报、查询、行情揭示业务 测试场景包括但不限于以下内容： - 使用新增及存量账户进行申报及成交，验证开通全国股转系统标识并报送对应权限后的次日才能交易 | 根据7.2指定数据测试 |  |
| 【业务8】优先股申报、查询、行情揭示业务 - 使用新增及存量账户进行申报及成交，验证开通全国股转系统标识并报送对应权限后的次日才能交易 | 根据7.2指定数据测试 |  |

仿真测试数据准备

初始数据

1. 初始挂牌情况、初始证券行情信息和初始证券信息

证券初始行情信息和初始信息以2018年10月19日（周五）全国股转系统仿真测试环境收盘行情（NQHQ.DBF）和证券信息（NQXX.DBF）为准。

- 初始证券账户、交易单元、托管单元及持仓

证券账户、交易单元、托管单元及持仓的初始信息以2018年10月19日（周五）全国股转系统和中国结算仿真测试环境以及中国结算统一账户平台期权全真测试环境的日终数据为准。

- 指数行情发布内容

本次仿真测试不单独安排指数行情发布。

- 投资者适当性

所有投资者初始的适当性状态以2018年10月19日（周五）全国股转系统仿真测试环境闭市时数据为准。

- 定向行情发布

所有交易单元定向行情接收的权限以2018年10月19日（周五）全国股转公司仿真测试环境闭市时数据为准。

6.交易网关、行情网关和结算网关

交易网关、行情网关、结算网关的用户与密码以2018年10月19日（周五）全国股份转让系统仿真测试环境闭市时数据为准。

测试数据

1. 新增测试持仓

本次测试为每个经纪系统的合格账户和有A类结算资格的机构账户分配测试用证券的持仓1200000股（附件1-2中的主办券商sheet页合格投资者1、合格投资者2和机构户1、机构户2、机构户3、机构户4、机构户5）。

本次测试在10月19日日终为每个经纪系统的受限账户分配879001、430043、820001的持仓1666666股（附件1-2中的主办券商sheet页受限投资者1和受限投资者2）。

本次测试不为不合格账户分配持仓（附件1-2中的主办券商sheet页不合格投资者）。

本次测试为每个做市系统的做市账户和做市自营账户分配测试用做市证券的持仓1800000股（附件1-2中的主办券商sheet页做市账户1、做市账户2、做市自营账户）。

本次测试为每个自营系统的自营账户、资管系统的资管账户分配测试用证券的持仓500000股（附件1-2中的主办券商sheet页自营账户1、自营账户2和资管账户1、资管账户2），本次测试允许自营账户、资管账户交易正在做市的证券。

本次测试为每个基金公司的账户分配测试用证券的持仓500000股（附件1-2中的基金公司账户sheet页）。

本次测试使用的账户信息见附件1-2。

| 证券账户 | 证券代码 | 持仓数量 |
| --- | --- | --- |
| 合格投资者 机构户 | 879020、879021、879022、879023、879024、879025、879026、879027、879028、879029、879030、879031、879032、879033、879034、879035、879036、879037、879038、879039、420993、420994、420995、400994、400995、820007、820008、820009、820010、820011、430002、830771、831028、430746、830804、870004、870014、831064、831035、430010、430749、430751、830789、830790、830791、870005、870006、870007、831131、831142、831097、430014、430021、830765、430022、831004、430024、870008、430027、430330、430029、430031、430032、830766、430036、831001、430037、870009、430038、430190、430041、430015、430046、830770、430051、831020、430053、870010、430054、830978、430055、430114、430057、830767、430062、831002、430065、870011、430070、830967、430071、430156、430011、830818、831052、430017、870013、831044、430058、430059、830800、830801、831120、831121、830980、830981、830950、830951、420981、831063、831129、831180、831065、430174、430222、430084、430085、430108、430111、430124、430130、430163、430165、400001、400010、400011、400027、400029、400038、400060、400061、400996、400997、820001、820002、820003、820004、820005、820006、420991 | 1200000 |
| 受限投资者 | 879001、430043、820001 | 1666666 |
| 做市账户 做市自营账户 | 879030、879031、879032、879033、879034、879035、879036、879037、879038、879039、430021、430022、430024、430027、430029、430032、430036、430037、430038、430041、430046、430051、430053、430054、430055、430057、430062、430065、430070、430071、430156、430011、830818、831052、420981、430017、870013、831044、831063、831129、831180、430174、430222、430084、430085、430108、430111、430124、430130、430163、430165 | 1800000 |
| 自营账户 资管账户 | 879020、879021、879022、879023、879024、879025、879026、879027、879028、879029、879030、879031、879032、879033、879034、879035、879036、879037、879038、879039、420993、420994、420995、400994、400995、820007、820008、820009、820010、820011、430002、830771、831028、430746、830804、870004、870014、831064、831035、430010、430749、430751、830789、830790、830791、870005、870006、870007、831131、831142、831097、430014、430021、830765、430022、831004、430024、870008、430027、430330、430029、430031、430032、830766、430036、831001、430037、870009、430038、430190、430041、430015、430046、830770、430051、831020、430053、870010、430054、830978、430055、430114、430057、830767、430062、831002、430065、870011、430070、830967、430071、430156、430011、830818、831052、831065、430017、870013、831044、430058、430059、830800、830801、831120、831121、830980、830981、830950、830951、420981、831063、831129、831180、430174、430222、430084、430085、430108、430111、430124、430130、430163、430165、400001、400010、400011、400027、400029、400038、400060、400061、400996、400997、820001、820002、820003、820004、820005、820006、420991 | 500000 |

- 投资者适当性管理

本次测试新分配的账户的适当性情况见附件1-2。10月22日日终前，所有账户均没有全国股转账户标识，10月22日日终后，附件1-2中的所有账户均会被默认打上全国股转账户标识。

- 全国股转系统账户标识情况说明

10月22日日终前，所有账户均没有全国股转系统账户标识。10月22日日终后，附件1-2中的所有账户均会被默认打上全国股转系统账户标识，不在附件1-2中的账户均不会被打上全国股转系统账户标识。

- 仿真测试系统接入方式

参测机构接入深证通

参测机构可以通过互联网VPN方式或测试专线接入深证通提供的仿真测试环境，进行连通性测试和系统接入。如有问题，及时联系深证通负责仿真测试的工作人员。测试连接相关参数：

| 名称 | 地址和端口 |
| --- | --- |
| 深证通SSL VPN接入 | https://test.szse.cn |
| 行情TCP | 172.200.1.97:7044 |
| 双向报盘 | 172.200.1.98:7043 |
| FDEP | 172.200.1.182:7015/7016 |

参测机构接入中国结算

参测机构须同时接入统一账户平台期权全真测试环境及新三板登记结算系统仿真测试系统。

1. 参测机构通过中登上海分公司的PROP系统接入统一账户平台期权全真测试环境的方式如下：

| 名称 | 地址和端口 |
| --- | --- |
| 接入统一账户平台 | 61.152.212.133:400** |

2. 结算参与人通过新三板综合通信系统（CCNET）以VPN方式接入新三板登记结算系统仿真测试系统，具体VPN接入地址如下：

| 名称 | 地址和端口 |
| --- | --- |
| 深证通SSL VPN接入 | https://test.szse.cn |

测试环境相关连接地址、端口等参数见下表：

| 名称 | 参数 |
| --- | --- |
| VPN接入CCNET服务器地址 | 172.200.1.89:7013 |

测试相关软件下载

本次测试时无需升级全国股转系统通信程序。

如有需要，可至深证通官网下载最新的全国中小企业股份转让系统通信程序，下载路径为www.sscc.com首页-下载专区-全国中小企业股份转让系统--全国中小企业股份转让系统通信程序下载（http://www.sscc.com/main/xzzq/qgzxqygfzrxt/2014051430221.shtml）。程序详细配置参见用户手册。

CCNET网关、终端软件及使用手册可以登录深证通网站http://www.sscc.com，在“产品服务->结算类通信系统->综合结算平台（CCNET）->资料下载”栏目下下载。

- 测试要求及注意事项

1. 各参测机构应根据《全国中小企业股份转让系统交易支持平台数据接口规范(V1.41)》和本次测试方案，认真做好技术准备和测试环境，做好详尽的测试计划，并指定专人负责本次仿真测试工作。

2. 本次测试要求各主办券商已开展全国股转系统业务的经纪系统、做市系统、自营系统、资管系统必须参加测试，要求各主办券商的经纪系统保证所有交易终端和行情终端能满足业务要求。

3. 本次测试要求已开展全国股转系统业务的各基金公司必须参加测试，请各主办券商做好通知工作——提醒租用本机构交易单元的基金公司参加测试。

4. 在测试过程中，请各参测机构详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时通过电话或QQ群与全国股转公司联系。

5. 测试期间，各参测机构应在每周五19:00之前通过电子邮件向全国股转公司提交本周测试报告（附件1-1，无需盖章），邮件主题和附件名称均为：机构名称+证券账户体系优化第一轮仿真测试报告，收件邮箱为：techservice@neeq.com.cn，并同时抄送nxsun@chinaclear.com.cn。

- 联系方式

| 仿真测试联系机构（人） | 联系电话 |
| --- | --- |
| 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 | 业务支持：010-63889700 技术支持：010-63889800 010-63889721 |
| 中国证券登记结算有限责任公司 | 技术支持：010-50939991（登记结算） 010-50938757（账户业务） 业务支持：010-50939301 010-50939303 |
| 深圳证券通信有限公司 | 0755-83182222 |
| 测试QQ群 | 620651342（测试2群） 348545494（测试1群） |

全国中小企业股份转让系统有限责任公司

深圳证券通信有限公司

二○一八年十月