附件1

工程技术文档

全国中小企业股份转让系统

集合竞价撮合频次调整和适当性

差异化管理通关测试方案

全国中小企业股份转让系统有限责任公司

深圳证券通信有限公司

二〇一九年十二月

关于本文档

| 文档名称 | 全国中小企业股份转让系统集合竞价撮合频次调整和适当性差异化管理通关测试方案 |  |
| --- | --- | --- |
| 说明 |  |  |
| 修订历史 |  |  |
| 版本号 | 修改日期 | 修改说明 |
| V1.0 |  | 创建本文档 |

目   录

一、测试目的	1

二、参测机构	1

三、参考技术规范	1

四、测试环境	2

五、测试时间	2

六、测试内容及测试场景	4

七、测试数据	10

（一）证券行情信息和证券信息	10

（二）证券账户、交易单元、托管单元及持仓	10

（三）指数行情发布内容	10

（五）投资者适当性	10

（六）定向行情发布	11

（七）交易网关、行情网关和结算网关	11

（八）FDEP小站	11

八、测试系统接入方式	12

（一）参测机构接入深证通	12

（二）参测机构接入中国结算	12

（三）测试相关软件下载	13

九、测试要求及注意事项	13

十、联系方式	15

一、测试目的

本次通关测试目的是为了验证全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转系统”）、中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）、深圳证券通信有限公司（以下简称“深证通”）以及市场参与者技术系统对集合竞价撮合频次调整和投资者适当性差异化管理业务支持是否就绪，具备上线条件。

二、参测机构

1. 全国股转系统

2. 中国结算

3. 深证通

4. 中证指数有限公司（以下简称“中证指数”）

5. 各主办券商、基金公司、托管行、信息商

三、参考技术规范

1. 《全国中小企业股份转让系统交易支持平台数据接口规范（V1.43）》

2. 《全国中小企业股份转让系统市场参与者技术系统变更指南之交易业务（V1.3）》

3. 《全国中小企业股份转让系统市场参与者技术系统变更指南之适当性差异化管理（V1.2）》

4. 《全国中小企业股份转让系统周边技术系统开发者指南（V1.2）》

四、测试环境

本次通关测试环境由全国股转系统、中国结算、深证通和中证指数共同搭建，各机构参测环境如下：

1. 全国股转系统交易支持平台通关测试环境

2. 中国结算新三板登记结算通关测试环境

3. 中国结算统一账户平台通关测试环境

4. 深证通通关测试环境

5. 深证通金融数据交换平台（FDEP）通关测试环境

6. 各主办券商、信息商、基金公司、托管行相关测试环境

五、测试时间

测试时间为2019年12月28日全天。8:30至15:30模拟T日日间交易，15:30至20:00模拟T日日终及清算处理，20：00至21:00模拟T+1日日间交易。具体时间安排如下：

（一）挂牌公司证券交易测试时间安排

| 测试时间 | 全国股转系统重点测试内容 | 参测机构重点测试内容 |
| --- | --- | --- |
| 8:30 | 发送T日初始行情库，当日证券信息库等。 | 接收T日初始行情库、证券信息库等。 |
| 9:15-9:30 | 集合竞价转让限价申报处理；做市转让做市申报、限价申报处理；优先股协议转让定价申报、成交确认申报、互报成交确认申报处理，成交回报和行情信息发送。 | 集合竞价转让限价申报；做市转让限价申报；优先股协议转让定价申报、成交确认申报、互报成交确认申报。 查看各种申报处理状态，成交回报情况、行情揭示情况。 |
| 9:30-11:30 | 集合竞价转让限价申报处理、成交回报和行情信息发送；做市转让做市申报处理、限价申报处理、成交回报和行情信息发送；优先股协议转让定价申报、成交确认申报、互报成交确认申报处理；两网及退市股票限价申报处理，成交回报和行情信息发送。 | 集合竞价转让限价申报；做市转让限价申报；优先股协议转让定价申报、成交确认申报、互报成交确认申报；两网及退市股票限价申报。 查看各种申报处理状态，成交回报情况、行情揭示情况。 |
| 11:30-13:00 | 中午休市，不接受申报处理。 | 模拟中午休市业务。 |
| 13:00-15:00 | 集合竞价转让限价申报处理、成交回报和行情信息发送；做市转让做市申报处理、限价申报处理、成交回报和行情信息发送；优先股协议转让定价申报、成交确认申报、互报成交确认申报处理；两网及退市股票限价申报处理，成交回报和行情信息发送。 | 集合竞价转让限价申报；做市转让限价申报；优先股协议转让定价申报、成交确认申报、互报成交确认申报；两网及退市股票限价申报。 查看各种申报处理状态，成交回报情况、行情揭示情况。 |
| 15:00-15:30 | 挂牌公司大宗交易协议转让申报处理，做市商间互报成交确认申报处理，成交回报和行情信息发送。 | 大宗交易协议转让申报，做市商间互报成交确认申报。 查看各种申报处理状态，成交回报情况、行情揭示情况。 |
| 15:30-18:00 | 接收中国结算清算交收数据。 | 通过CCNET接收中国结算清算交收数据。 |
| 18:00-20:00 | 完成T日日终处理。 | 完成T日数据清算。 |
| 20:00 | 发送T+1日初始行情库，当日证券信息库等。 | 接收T+1日初始行情库、证券信息库等。 |
| 20:15-20:30 | T+1日集合竞价转让限价申报处理；做市转让做市申报、限价申报处理；优先股协议转让定价申报、成交确认申报、互报成交确认申报处理，成交回报和行情信息发送。 | T+1日集合竞价转让限价申报；做市转让限价申报；优先股协议转让定价申报、成交确认申报、互报成交确认申报。 查看各种申报处理状态，成交回报情况、行情揭示情况。 （T+1日中国结算不下发清算交收数据） |
| 20:30-21:00 | T+1日集合竞价转让限价申报处理、成交回报和行情信息发送；做市转让做市申报处理、限价申报处理、成交回报和行情信息发送；优先股协议转让定价申报、成交确认申报、互报成交确认申报处理；两网及退市股票限价申报处理，成交回报和行情信息发送。 | T+1日集合竞价转让限价申报；做市转让限价申报；优先股协议转让定价申报、成交确认申报、互报成交确认申报；两网及退市股票限价申报。 查看各种申报处理状态，成交回报情况、行情揭示情况。 （T+1日中国结算不下发清算交收数据） |

（二）适当性差异化管理测试时间安排

| 测试时间 | 全国股转系统重点测试内容 | 参测机构重点测试内容 |
| --- | --- | --- |
| 9:00-16:15 | 校验投资者适当性管理信息库，下发投资者适当性管理信息检查库。 | 报送投资者适当性管理信息库，接收投资者适当性管理信息检查库。查看返回的投资者适当性管理信息检查库是否能正确揭示报送格式错误。 查看投资者交易权限控制情况。 |
| 18:30-19:30 | 正确生成并下发投资者适当性管理信息确认库、投资者适当性管理汇总信息库、受限投资者可交易证券信息库和投资者适当性全量信息库。 | 接收并正确处理投资者适当性管理信息确认库、受限投资者可交易证券信息库、投资者适当性管理汇总信息库和投资者适当性全量信息库。 核对报送的适当性账户信息处理情况。 |
| 20:00-21:00 | —— | 核对是否准确依据适当性接口库进行交易权限控制 |

六、测试内容及测试场景

（一）测试内容

1. 测试市场参与者技术系统是否按照《全国中小企业股份转让系统交易支持平台数据接口规范（V1.43）》《全国中小企业股份转让系统市场参与者技术系统变更指南之交易业务（V1.3）》《全国中小企业股份转让系统市场参与者技术系统变更指南之适当性差异化管理（V1.2）》《全国中小企业股份转让系统周边技术系统开发者指南（V1.2）》等参考技术规范的要求，就集合竞价撮合频次调整和适当性差异化管理业务进行技术改造。

2. 测试全国股转系统能否正确对挂牌公司创新层和基础层的集合竞价限价申报、集合竞价撤单申报进行检查、返回确认结果，能否正确对挂牌公司创新层集合竞价股票和基础层集合竞价股票进行撮合、发送成交回报和行情信息，能否正确处理原有挂牌公司做市转让股票、两网和退市公司股票、优先股等的交易业务。

3. 测试全国股转系统能否在日间对主办券商报送的分类适当性信息基本格式进行实时检查，在日终对分类适当性信息进行确认，测试日间检查和日终确认结果能够正确生成并按原路径返回对应的报送券商，测试受限投资者信息及适当性全量信息能够正确生成并发送给全体券商。

4. 测试中国结算能正常下发的T日清算交收数据。

5. 测试深证通通信系统能否正确转发主办券商的委托数据和全国股转系统的回报和行情数据。

6. 测试各主办券商、信息商、基金公司能否正确发送各类委托，接收全国股转系统返回的回报和行情数据并进行实时处理，接收中国结算发布的日终数据并完成清算交收。

7. 测试各主办券商能否正确发送投资者分类适当性信息，接收并正确处理全国股转系统返回的适当性检查、确认信息、受限投资者信息和适当性全量信息。

8. 测试各主办券商能否正确依据投资者适当性信息进行交易权限控制，主要包括：适当性信息新增报送前，投资者不能交易对应层级股票；适当性信息取消报送成功后，下一交易日起投资者不能交易对应层级股票；受限投资者可以根据受限库信息和已持股信息交易指定股票；二类合格投资者不能交易基础层股票（受限库中有记录股票除外）；无论投资者适当性如何，均可以卖出其持仓股票。

9. 测试各托管行能否正确接收中国结算发布的日终数据并完成清算交收。

（二）测试场景

| 测试业务 | 测试场景 | 测试证券 |
| --- | --- | --- |
| 【业务1】挂牌公司集合竞价股票转让业务 | - 测试各主办券商、基金公司技术系统支持集合竞价限价申报业务。 - 测试各技术系统生成委托申报时合同序号、证券账户、证券代码、业务类别、申报价格、申报数量等申报要素符合数据接口规范的填写要求。 - 测试9:15前、11:30-13:00、15:00后全国股转系统不接受集合竞价限价申报。 - 测试挂牌公司创新层集合竞价股票自9:30（含）至15:00（含）的交易时段每10分钟撮合一次总计25次（即9:30、9:40、9:50、10:00、10:10、10:20、10：30、10:40、10:50、11:00、11:10、11:20、11:30、13:10、13:20、13:30、13:40、13:50、14:00、14:10、14:20、14:30、14:40、14:50、15:00），9:15-11:30、13:00-15:00全国股转系统接受集合竞价限价申报并予以处理（包括无效申报撤单返回以及撤单申报处理等）；测试每次集合竞价时点前3分钟禁止撤单；测试挂牌公司创新层集合竞价股票行情每12秒更新一次虚拟成交价。 - 测试挂牌公司基础层集合竞价股票自9:30（含）至15:00（含）的交易时段每1小时撮合一次总计5次（即9:30、10：30、11:30、14:00、15:00），9:15-11:30、13:00-15:00全国股转系统接受集合竞价限价申报并予以处理（包括无效申报撤单返回以及撤单申报处理等）；测试每次集合竞价时点前3分钟禁止撤单；测试挂牌公司基础层集合竞价股票行情每60秒更新一次虚拟成交价，集合竞价时点前5分钟每12秒更新一次虚拟成交价。 | 全部证券均可交易，重点测试证券为： 834019、430659、834898、430005、830964 （T日创新层集合竞价，T+1日调整为基础层集合竞价） 430719、872387、831756、838404、832634 （T日基础层集合竞价，T+1日调整为创新层集合竞价） |
| 【业务2】盘中紧急停牌业务（含紧急公告，紧急停牌时间为10点左右） | - 测试T日挂牌公司股票紧急停牌后，停牌标志为“停牌，不接收申报”，当日已申报的委托单可正常撤单，不接受新的委托。 - 测试紧急停牌后不接受申报，返回的错误代码正确，错误原因清晰、明了。 | 430017,430041 |
| 【业务3】市场分层级别调整 | - 测试T日证券调整层级后，T+1日能够按照新的层级对应的交易方式进行撮合 - 测试T日证券调整层级后，主办券商T+1日能够按照新的层级进行投资者适当性前端控制。 | 834019、430659、834898、430005、830964 （创新层调基础层） 430719、872387、831756、838404、832634 （基础层调创新层） |
| 【业务4】投资者适当性差异化管理业务之日间实时报送和检查 | - 测试T日9:00-16:15主办券商上报或更新适当性管理信息库后，能够在5分钟内通过FDEP接收适当性管理信息检查库，正确提示适当性信息报送格式检查结果。如9:00未报送正确格式的适当性管理信息库文件，能够按照接口规范接收到包含错误代码99的投资者适当性管理信息检查库。 - 测试主办券商仅能收到自己报送的适当性管理信息检查库，不能收到其它券商报送的适当性检查结果。 - 测试主办券商系统能够在日间正确处理接收的分类适当性管理接口文件。 |  |
| 【业务5】投资者适当性差异化管理业务之日终确认 | - 测试主办券商T日日终能够通过FDEP接收适当性管理信息确认库，正确提示适当性信息报送处理结果 - 测试主办券商仅能收到自己报送的适当性管理信息确认库，不能收到其它券商报送的适当性确认结果。 - 测试主办券商T日日终能够通过FDEP接收受限投资者可交易证券信息库、适当性管理当日汇总信息库、适当性管理全量信息库 - 测试主办券商系统能够在日终正确处理接收的分类适当性管理接口文件。 |  |
| 【业务6】投资者适当性差异化管理业务之交易权限控制 | - 测试适当性信息新增报送前投资者不能交易相应股票。 - 测试适当性信息取消报送成功后，下一交易日起投资者不能交易相应股票。 - 测试受限投资者可以根据受限库信息和已持股信息交易指定股票。 - 测试二类合格投资者不能交易基础层股票，受限库中有记录股票除外。 - 测试已交易创新层股票的二类合格投资者，在该股票被调层后，投资者在受限库中有相应记录，仍可买卖该只股票。 - 测试对于有持仓的投资者，无论其适当性如何，主办券商相关系统应支持其卖出所持有股票。 |  |
| 【业务7】其他业务 | - 测试两网和退市股票、优先股、做市股票、要约业务等生产环境既有常规业务仍能正常开展。 |  |

七、测试数据

（一）证券行情信息和证券信息

除重点测试证券外，其余证券初始行情信息和初始证券信息，以2019年12月27日（周五）全国股转系统生产环境收盘行情（NQHQ.DBF）和证券信息（NQXX.DBF）为准。

（二）证券账户、交易单元、托管单元及持仓

本次测试证券账户、交易单元、托管单元及持仓的初始信息，以2019年12月27日（周五）全国股转系统和中国结算生产环境日终数据为准。

（三）指数行情发布内容

本次测试依据测试行情发布动态指数信息。

（四）挂牌公司分层信息

挂牌公司股票分层信息，以2019年12月27日（周五）全国股转系统生产环境日终数据为准。

（五）投资者适当性

所有投资者的初始适当性状态，以2019年12月27日（周五）全国股转系统生产环境日终数据为准，主办券商在测试过程中，应根据测试需要对测试账户进行适当性新增或取消信息报送。

2019年12月27日生产环境日终后，全国股转系统生产环境将额外下发适当性管理汇总信息库（NQSDXQL.DBF）和各主办券商的投资者适当性管理确认库（NQHGTZZQR??????.DBF，??????为转让参与人编码），确认库包含各主办券商生产环境自上线之日起报送的全部有效合格投资者，供券商开展适当性管理后续工作。

（六）定向行情发布

所有交易单元定向行情接收的初始权限，以2019年12月27日（周五）全国股转系统生产环境闭市时数据为准。

（七）交易网关、行情网关和结算网关

交易网关、行情网关、结算网关的初始用户与密码，以2019年12月27日（周五）全国股份转让系统、中国结算和深证通生产环境闭市时数据为准。

（八）FDEP小站

主办券商应使用生产环境FDEP小站报送和接收适当性信息。全国股转系统FDEP小站号为k0903，请各主办券商在测试开始前完成FDEP小站传输配置。

投资者适当性管理信息检查库和确认库的发送和接收应按照单用户模式配置，受限投资者信息库和适当性全量信息库的发送和接收应按照传输规则（规则名称为NEEQ）模式配置。

八、测试系统接入方式

（一）参测机构接入深证通

参测机构通过生产环境线路接入深证通提供的通关测试环境，如有问题，请及时联系深证通负责通关测试的工作人员。测试连接相关参数：

| 名称 | 地址和端口 |
| --- | --- |
| 行情（卫星） 组播地址 | 230.30.132.139:4003 |
| 行情（地面） 组播地址 | 230.30.232.139:4003 |
| TCP行情 | 172.50.101.60:7044 172.60.101.60:7044 |
| 双向报盘(数据汇总) | 地面线路： 172.50.101.30:7043 172.60.101.30:7043 卫星线路： 172.50.102.30:7043 |
| FDEP | 172.100.1.21/22/23/24:7015 7016 172.100.11.21/22/23/24:7015 7016 |

（二）参测机构接入中国结算

开户代理机构通过PROP/PFX接入中国结算统一账户平台通关测试环境，相关接入方式、配置内容与生产环境一致。

结算参与人通过CCNET生产地面线路接入中国结算新三板登记结算系统通关测试环境，相关接入方式、配置内容与生产环境一致。

（三）测试相关软件下载

本次测试所需交易网关、行情网关和FDEP小站等软件请在深证通官方网站下载。CCNET网关和终端版本建议与生产环境一致，可从深证通官方网站下载。

九、测试要求及注意事项

1．各参测机构应根据《全国中小企业股份转让系统交易支持平台数据接口规范（V1.43）》等参考技术规范、测试方案（附件1）及测试指引（附件2），认真做好技术准备和测试环境准备，制定详尽的测试计划，并指定专人负责本次通关测试工作。

2．各主办券商开展全国股转系统业务的经纪系统、做市系统、自营系统和资管系统必须参加本次测试；经纪系统参加本次测试的，建议组织全体营业部参加测试，同时确保至少有两种交易终端（其中至少有一种为非现场方式）和两种行情终端（其中至少有一种为非现场方式）能满足业务要求；资管系统参加本次测试的，应当同时通知为其开展托管结算业务的托管行参加测试。请各主办券商通知租用本机构交易单元的基金公司参加测试。

3．各开展全国股转系统业务的基金公司和对应托管行必须参加本次测试，请参测基金公司通知本机构对应的托管行参测。

4．各提供全国股转系统行情服务的信息商必须参加本次测试。

5． 在测试过程中，请各参测机构详细记录测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时通过电话或QQ群与全国股转公司沟通联系。

6．测试结束后，2019年12月28日22：00前，请各主办券商收集各自技术系统的测试情况，通过BPM向全国股转系统提交通关测试报告（附件3，无需盖章版）；请各参测基金公司和信息商按上述时间要求通过电子邮件向全国股转系统提交测试报告（无需盖章版），邮件主题和附件名称均为：机构名称+集合竞价撮合频次调整和适当性差异化管理通关测试报告，收件邮箱为：techservice@neeq.com.cn。请各主办券商、基金公司和信息商于2019年12月31日（周二）17:00前反馈盖章版测试报告（附件3），反馈方式同无需盖章版反馈方式。

7．本次测试的数据仅为模拟测试使用，不能作为生产环境任何交易、非交易及开户等业务的依据。

8．全国股转系统在履行上线决策后，将通过BPM和QQ群发送通关测试和业务上线结果，请各参测单位据此做好技术系统恢复和验证工作，确保下一交易日生产系统正常。并于2019年12月29日10:00前反馈技术系统恢复情况报告（附件4，无需盖章），各主办券商通过BPM反馈，各参测基金公司和信息商通过电子邮件反馈至techservice@neeq.com.cn。

十、联系方式

| 通关测试联系单位（人） | 联系方式 |
| --- | --- |
| 全国股份转让系统 运行控制中心 | 010-63889800 |
| 深圳证券通信公司 | 0755-83182222（运行咨询） 0755-88666464（交易、行情） 0755-88666470（CCNET） |
| 中国结算技术支持 | 010-50939991 |
| 测试QQ群 | 338167838 |
| 中国结算新三板技术微信群 | 加微信客服（csdcxsbdep）后加入 |

全国中小企业股份转让系统有限责任公司

深圳证券通信有限公司

2019年12月27日