附件2

全国中小企业股份转让系统集合竞价撮合

频次调整和适当性差异化管理

通关测试指引

一、编写目的

为方便各市场参与者顺利完成集合竞价撮合频次调整和适当性差异化管理通关测试，确保测试达到预期效果，编写本指引。

二、测试安排

本次测试在一个自然日模拟T日、T+1日两个交易日，T+1日重点测试投资者适当性信息与交易权限控制调整相关场景，其余场景均应在T日完成。

中国结算新三板系统参加T日的结算处理并通过CCNET下发结算数据，不参加T+1日的模拟测试，也不会做T+1的清算处理和数据下发。

中国结算统一账户系统参加本次测试，测试时间：10:00—12:00。

三、测试要求

本次测试涉及新增业务测试场景和原有业务回归测试场景，各市场参与者应按如下要求设计足够测试用例并完成测试。

| 测试场景 | 测试方法 | 测试要求 |
| --- | --- | --- |
| 测试9:15前、11:30-13:00、15:00后全国股转系统不接受集合竞价限价申报。 | 开展业务的主办券商应通过经纪、自营、资管交易单元，基金公司通过租用交易单元在9:15前、11:30-13:00、15:00后的任意时间段向股转公司发送集合竞价限价买入（0B）和卖出申报（0S），验证测试结果。 | 每个开展业务的交易单元在上述时间段集合竞价限价申报总数不少于5笔，测试证券包括创新层和基础层。 |
| 测试挂牌公司创新层集合竞价股票自9:30（含）至15:00（含）的交易时段每10分钟撮合一次总计25次，基础层集合竞价股票自9:30（含）至15:00（含）的交易时段每1小时撮合一次总计5次。 | 开展业务的主办券商应通过经纪、自营、资管交易单元，基金公司通过租用交易单元在交易时间段向股转公司发送集合竞价限价买入（0B）和卖出申报（0S），验证测试结果。 | 每个开展业务的交易单元测试期间发送集合竞价限价申报总数数量不少于20笔，申报类型包含买入（0B）和卖出（0S），测试证券包括创新层和基础层。 |
| 测试创新层集合竞价股票每次集合竞价时点前3分钟禁止撤单。基础层集合竞价股票每次集合竞价时点前3分钟禁止撤单。 | 开展业务的主办券商应通过经纪、自营、资管交易单元，基金公司通过租用交易单元在禁止撤单时间段向股转公司发送集合竞价限价撤单申报（0C），验证测试结果。 | 每个开展业务的交易单元测试期间发送限价撤单申报（0C）数量不少于10笔，测试证券包括创新层和基础层。 |
| 创新层集合竞价股票行情每12秒更新一次虚拟成交价，基础层集合竞价股票行情每60秒更新一次虚拟成交价，集合竞价时点前5分钟每12秒更新一次虚拟成交价。 | 开展业务的主办券商、基金公司、信息商应登陆行情网关接收行情，记录行情更新频率，发现异常及时记录反馈。 | 测试当日9:00前登录行情网关。 |
| 测试T日挂牌公司股票紧急停牌后，停牌标志为“停牌，不接收申报”，当日已申报的委托单可正常撤单，不接受新的委托。 | 开展业务的主办券商应通过经纪、自营、资管交易单元，基金公司通过租用交易单元在两只证券紧急停牌前（约上午10点）发送限价申报，停牌后发送撤单申报和新的限价申报，验证测试结果。 | 每个开展业务的交易单元须在证券430017、430041停牌前发送限价申报（0B或0S），停牌后发送撤单申报（0C）和新的限价申报（0B或0S） |
| 投资者适当性差异化管理业务之日间实时报送、检查及日终确认。 | 开展经纪业务的主办券商应在测试当日13:00前通过FDEP完成适当性管理信息库（NQHGTZZ??????.DBF）报送，并对文件处理结果进行验证。 | 当日通过FDEP发送适当性管理信息库（NQHGTZZ??????.DBF）文件，文件至少包含1条投资者适当性管理信息。 |
| 投资者适当性差异化管理业务之交易权限控制。 | 开展经纪业务的主办券商应设计适当性报送与投资者申报测试用例，完成相关场景验证，指引中的“测试提示”部分可供参考。 | 完成交易权限控制所有业务场景测试。 |
| 测试两网退市股票、优先股、做市股票、要约业务等生产环境既有常规业务仍能正常开展。 | 开展业务的主办券商应通过经纪、自营、资管交易单元，基金公司通过租用交易单元在交易时间对生产环境现有的常规业务进行限价申报、定价申报或要约申报。通过做市交易单元向股转公司发送做市申报（2A）和做市撤单申报（2C）。 | 每个开展业务的做市交易单元做市申报（2A）和做市撤单申报数量（2C）均不小于5笔。经纪、自营、资管、基金公司租用交易单元两网限价申报（0B、0S或0C）、优先股定价申报（6B、6S或6C）均不少于5笔，要约申报根据测试当日实际数据情况自行回归验证。 |

各市场参与者在测试过程中应适当加大申报数量（T日报单量不少于现有生产环境日均值3倍），观察记录技术系统运行情况。

四、测试提示

1． 测试过程中生产环境全部集合竞价证券均可用于测试，为集中市场申报和促成成交，各市场参与者可重点针对以下证券进行申报：

834019、430659、834898、430005、830964（T日25次集合竞价，T+1日转5次集合竞价）；

430719、872387、831756、838404、832634（T日5次集合竞价，T+1日转25次集合竞价）。

2．全国股转系统不接收无股转账户标识的账户报单，请各市场参与者报单前进行核对。

3．本次测试两个交易日申报、适当性报送等场景，均应使用通关测试当日日期（2019年12月28日），请各市场参与人注意调整技术系统日期，防止因日期错误导致测试失败。

4．主办券商可在T日将有基础层证券持仓的受限投资者报送为二类合格投资者，并在T+1日测试其不能交易受限库中无记录的基础层股票。

5．主办券商可在T日将有创新层待调层证券（834019、430659、834898、430005、830964，可T日买入）持仓的受限投资者报送为二类合格投资者，测试投资者在T日受限库中有相应证券记录，T+1日仍可买卖进入基础层的对应证券。

6．主办券商可在T日日间使用一类合格投资者账户买入基础层股票，同时报送取消一类合格投资者，开通二类合格投资者，测试投资者账户及其买入的股票在受限库中是否存在。

7．本次测试中国结算统一账户系统参加测试，请验证测试相关业务场景。

8. 主办券商应在T日前完成FDEP小站对应关系的配置并确认有效。

9. 主办券商应确认生成的适当性报送文件名称为全部大写字母（包括后缀名称）。

10．以上测试提示仅供参考，测试当日以各市场参与者技术系统实际情况为准。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司

2019年12月27日