工程技术文档

全国中小企业股份转让系统

公开发行和连续竞价业务

第一次压力测试方案

全国中小企业股份转让系统有限责任公司

深圳证券通信有限公司

二〇二〇年一月

目   录

一、 测试目的和背景	3

二、	参测单位	3

三、	参考技术规范	3

四、	参测技术系统	3

五、	测试要求	4

六、	压力测试时间安排	5

七、	压力测试场景安排	5

八、	测试注意事项	8

九、	数据准备	9

十、	接入方式	10

十一、联系方式	10

- 测试目的和背景

为测试公开发行和连续竞价业务推出后市场技术系统承载能力，全国股转公司与中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）、深圳证券通信有限公司（以下简称“深证通”） 共同搭建压力测试环境，验证各技术系统公开发行的询价申报、申购申报，连续竞价业务的限价申报、市价申报的压力场景，测试全市场通信通道压力情况及各技术系统间的压力匹配程度，对全市场生产环境技术系统性能进行验证。

- 参测单位

1、全国中小企业股份转让系统有限责任公司

2、中国证券登记结算有限责任公司

3、深圳证券通信有限公司

4、中证指数有限公司

5、中国证券业协会

6、各主办券商、信息商、基金公司

- 参考技术规范

1、《全国中小企业股份转让系统交易支持平台数据接口规范(V1.43)》

- 参测技术系统

1、全国中小企业股份转让系统交易支持平台压力测试环境

2、中国证券登记结算有限责任公司新三板登记结算压力测试环境

3、深圳证券通信系统压力测试环境

4、中证指数指数通测试环境

5、各主办券商核心交易系统测试环境

6、各基金公司投资交易系统测试环境

7、各信息商行情系统测试环境

8、各机构自行安排参测的其他系统

- 测试要求

1、压力测试前，各主办券商应将本公司所有开通股转标识的账户全部设置为一类合格投资者，具有交易所有挂牌公司股票的交易权限，上述帐户包括已开通一类合格投资者、二类合格投资者、三类合格投资者、四类合格投资者、两网退市权限的投资者，以及无上述权限的受限投资者。

2、各主办券商、基金公司应保证在压力测试期间，按最高流速权（10笔/秒）进行报单。

3、各主办券商、基金公司应确保每个账户应至少完成5笔有效询价申报和5笔有效申购申报（以覆盖全部发行代码为宜）。

4、精选层连续竞价证券报单应统一以证券前收盘价为基准进行申报，单笔申报数量以100股为宜，确保有效成交笔数最大。

5、为避免买卖力量失衡影响成交笔数，各主办券商、基金公司在各测试时段内应尽量保证卖单均匀分布，买单笔数不能少于卖单。

- 压力测试时间安排

本次压力测试时间为2020年1月18日，全天开放测试环境，接受委托申报的时间为9:15至15:30，行情发布的时间为8:30至15:30，每6秒更新一次。具体时间见下表：

| 交易时段 | 精选层连续竞价 |  | 公开发行 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 询价、申购 |
| 8:30 | 下发初始行情 |  |  |
| 9:15-9:25 | 开盘集合竞价 |  | 询价、申购申报 |
| 9:25-9:30 | 静默期 |  |  |
| 9:30-11:30 | 上午连续竞价 |  |  |
| 11:30-13:00 | 中午休市 |  |  |
| 13:00-15:00 | 下午连续竞价 | 询价、申购申报 |  |
| 15:00-15:30 | 盘后大宗交易（全天收单） |  | —— |
| 15:30 | 全天闭市 |  |  |

- 压力测试场景安排

为确保压力测试效果，要求各参测机构保持最高流速进行限价申报、市价申报、询价申报、申购申报、成交确认申报，并按下表要求完成各时段测试工作：

| 时间 | 测试内容 | 测试要求 |
| --- | --- | --- |
| 8:30 | 1、发送初始行情库，当日证券信息库等。 | —— |
| 9:15-9:25 | 1、连续竞价限价申报接收并暂存、发送回报压力场景； 2、行情信息正确； 2、公开发行询价申报、申购申报处理及发送回报正确； 3、大宗交易成交确认申报处理及发送回报正确。 | 1、报单偏重限价申报； 2、验证能接收并申报连续竞价限价申报，接收返回的回报； 3、验证能接收并申报公开发行询价申报、申购申报，接收返回的回报； 3、验证能接收并申报大宗交易成交确认申报，接收返回的回报； 4、接收行情并验证行情揭示情况； 5、验证行情刷新频率为6秒。 |
| 9:25 | 1、连续竞价开盘集合竞价撮合处理压力场景； 2、发送回报和行情信息正确。 | 1、接收连续竞价开盘集合竞价回报，验证撮合结果和性能； 2、验证回报数据下发是否存在延时； 3、验证行情接收是否存在延时或丢帧。 |
| 9:25-9:30 | 1、公开发行询价申报、申购申报处理及发送回报正确； 2、大宗交易成交确认申报处理及发送回报正确。 | 1、验证能接收并申报公开发行询价申报、申购申报，接收返回的回报； 2、接收大宗交易成交确认申报，进行申报处理，发送回报； 3、接收行情并验证行情揭示情况； 4、验证行情刷新频率为6秒。 |
| 9:30 | 1、验证9:30正常开市场景。 | 1、持续报单，并处理正常。 |
| 9:30-10:30 | 1、公开发行询价申报、申购申报处理压力场景； 2、连续竞价限价申报、市价申报处理及发送回报正确； 3、大宗交易成交确认申报处理及发送回报正确。 | 1、报单偏重询价申报、申购申报； 2、验证能接收并申报连续竞价限价申报，接收返回的回报； 3、验证能接收并申报公开发行询价申报、申购申报，接收返回的回报； 4、验证能接收并申报大宗交易成交确认申报，接收返回的回报； 5、接收行情并验证行情揭示情况； 6、验证行情刷新频率为6秒。 |
| 10:30-11:30 | 1、连续竞价限价申报、市价申报处理压力场景； 2、行情信息正确； 3、公开发行询价申报、申购申报处理及发送回报正确； 4、大宗交易成交确认申报处理及发送回报正确。 | 1、报单偏重限价申报、市价申报； 2、验证能接收并申报连续竞价限价申报，接收返回的回报； 3、验证能接收并申报公开发行询价申报、申购申报，接收返回的回报； 4、验证能接收并申报大宗交易成交确认申报，接收返回的回报； 5、接收行情并验证行情揭示情况； 6、验证行情刷新频率为6秒。 |
| 11:30-13:00 | 中午休市，不接受申报处理。 | —— |
| 13:00-14:57 | 1、连续竞价限价申报、市价申报处理压力场景； 2、行情信息正确； 3、公开发行询价申报、申购申报处理及发送回报正确； 4、大宗交易成交确认申报处理及发送回报正确。 | 1、报单偏重限价申报、市价申报； 2、验证能接收并申报连续竞价限价申报，接收返回的回报； 3、验证能接收并申报公开发行询价申报、申购申报，接收返回的回报； 4、验证能接收并申报大宗交易成交确认申报，接收返回的回报； 5、接收行情并验证行情揭示情况； 6、验证行情刷新频率为6秒。 |
| 14:57-15:00 | 1、连续竞价限价申报接收并暂存、发送回报压力场景； 2、行情信息正确； 2、公开发行询价申报、申购申报处理及发送回报正确； 3、大宗交易成交确认申报处理及发送回报正确。 | 1、报单偏重限价申报； 2、验证能接收并申报连续竞价限价申报，接收返回的回报； 3、验证能接收并申报公开发行询价申报、申购申报，接收返回的回报； 3、验证能接收并申报大宗交易成交确认申报，接收返回的回报； 4、接收行情并验证行情揭示情况； 5、验证行情刷新频率为6秒。 |
| 15:00 | 1、连续竞价收盘集合竞价撮合处理压力场景； 2、大宗交易逐笔撮合处理压力场景； 2、发送回报和行情信息正确。 | 1、接收连续竞价收盘集合竞价回报，验证撮合结果和性能； 2、验证回报数据下发是否存在延时； 3、验证行情接收是否存在延时或丢帧。 4、验证盘后交易时段开始，对盘中交易时段接收的大宗交易逐笔撮合处理 |
| 15:00-15:30 | 1、大宗交易申报撮合处理压力场景。 | 1、申报成交确认申报； 2、验证能接收并申报大宗交易成交确认申报，接收返回的回报； |
| 15:30 | 2、行情正确更新成交情况并发布 | 1、验证行情接收和处理情况 2、验证行情揭示情况 |
| 17:00-18:00 | 1、重新启动交易系统、提供恢复验证环境。 | 1、回退交易网关、行情网关至生产环境版本，进行系统恢复性验证。 |

| 基础证券 | 询价代码 | 询价区间 | 询价数量 | 询价起始日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 835961 | 889001 | 1.00-2.00（元） | 100股 | 1.18 |
| 835197 | 889002 | 1.00-2.00（元） | 100股 | 1.18 |
| 834770 | 889003 | 1.00-2.00（元） | 100股 | 1.18 |
| 833742 | 889004 | 1.00-2.00（元） | 100股 | 1.18 |
| 899572 | 889005 | 1.00-2.00（元） | 100股 | 1.18 |

| 基础证券 | 申购代码 | 申购价格 | 申购数量 | 申购日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 833371 | 889006 | 1.00（元） | 100股 | 1.18 |
| 833278 | 889007 | 1.00（元） | 100股 | 1.18 |
| 832953 | 889008 | 1.00（元） | 100股 | 1.18 |
| 832800 | 889009 | 1.00（元） | 100股 | 1.18 |
| 836899 | 889010 | 1.00（元） | 100股 | 1.18 |

- 测试注意事项

1、各主办券商的经纪系统必须严格按照测试要求参加本次压力测试，配套的周边系统可自行安排是否参测。

2、各主办券商生产环境具备测试条件的自营系统、资管系统必须严格按照测试要求参加本次压力测试。

2、各开展全国股转系统业务的信息商必须严格按照测试要求参加本次压力测试。

3、各生产环境具备测试条件的基金公司同时配合参与测试。

4、本次压力测试中国结算不发送日终数据，统一账户平台（UAP）不参测。

5、各参测机构测试过程中应详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时通过电话或QQ群与全国股转公司沟通联系。

6、本次测试产生的交易、行情数据均为模拟数据，不能作为生产环境任何交易、非交易业务依据；各参测机构应做好生产环境的保护和恢复工作，确保下一交易日生产系统的正确运行。

7、测试结束后，各主办券商应收集各自技术系统的测试情况，2020年1月18日18:00之前通过BPM向全国股转系统提交测试反馈报告（无需盖章）；其他参测机构应按上述时间要求通过电子邮件向全国股转系统提交测试反馈报告（无需盖章），邮件主题和附件名称均为：机构名称+公开发行和连续竞价业务第一次压力测试报告，收件邮箱为：techservice@neeq.com.cn。

8、各主办券商如发现测试结果无法满足《证券公司新三板改革技术和业务准备情况自查表》的要求，应当在业务上线前完成自行整改。

- 数据准备

（一）证券挂牌信息

本次压力测试证券初始挂牌信息以2020年1月17日（周五）全国股转系统生产环境收盘证券信息（NQXX.DBF）为准。

为便于开展测试，压力测试过程中所有挂牌公司股票将全部被调整为精选层连续竞价。

（二）初始证券账户、交易单元、托管单元及持仓

本次压力测试证券账户、交易单元、托管单元及持仓的初始信息以2020年1月17日（周五）全国股转系统和中国结算生产环境日终数据为准。

- 接入方式

参测机构使用生产线路接入压力测试环境，测试所需的交易网关、行情网关等请在测试QQ群下载。

- 联系方式

| 联系单位（人） | 联系方式 |
| --- | --- |
| 全国股份转让系统公司 | 010-63889800 QQ群：338167838 |
| 深圳证券通信公司 | 0755-83182222 |

全国中小企业股份转让系统有限责任公司

深圳证券通信有限公司

二〇二〇年一月