附件1

工程技术文档

全国中小企业股份转让系统

公开发行和连续竞价业务

第三轮仿真测试方案

全国中小企业股份转让系统有限责任公司

深圳证券通信有限公司

二〇二〇年二月

关于本文档

| 文档名称 | 全国中小企业股份转让系统公开发行和连续竞价业务第三轮仿真测试方案 |  |
| --- | --- | --- |
| 说明 |  |  |
| 修订历史 |  |  |
| 版本号 | 修改日期 | 修改说明 |
| V0.1 | 2020.2.5 | 创建本文档 |

目   录

一．测试目的和背景	1

二、参测机构	1

三、参考技术规范	1

四、参测技术系统	2

五、仿真测试时间安排	3

六、仿真测试内容	3

七、公开发行业务测试场景及测试安排	5

（一）公开发行业务测试证券安排	5

（二）业务测试场景	5

（三）询价申购安排	7

（四）测试要求	8

（五）测试说明	9

八、连续竞价等业务测试场景及测试安排	11

（一）连续竞价等业务测试证券安排	11

（二）业务测试场景	12

（三）测试要求和说明	14

九、仿真测试数据准备	18

（一）挂牌情况、证券行情信息和证券信息	18

（二）证券账户、交易单元、托管单元及持仓	18

（三）指数行情发布内容	18

（四）挂牌公司分层信息	18

（五）交易网关、行情网关和结算网关	18

（六）FDEP小站	19

十、仿真测试系统接入方式	19

（一）参测机构接入深证通	19

（二）参测机构接入中国结算	19

（三）测试相关软件下载	20

十一、测试要求及注意事项	20

十二、联系方式	21

一．测试目的和背景

为验证各市场参与者技术系统对于公开发行和连续竞价等业务的技术准备情况，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）联合中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）、深圳证券通信有限公司（以下简称“深证通”）共同搭建测试环境供市场进行仿真测试。

仿真测试各参与者请认真阅读本测试方案，在测试过程中按照要求进行充分测试。

二、参测机构

- 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

- 中国证券登记结算有限责任公司

- 深圳证券通信有限公司

- 中证指数有限公司

- 中国证券业协会

- 各主办券商、信息商、基金公司、托管行

三、参考技术规范

- 《全国中小企业股份转让系统交易支持平台数据接口规范(V1.43)》

- 《全国中小企业股份转让系统市场参与者技术系统变更指南之交易业务（V1.3）》

- 《全国中小企业股份转让系统市场参与者技术系统变更指南之发行业务（V1.2）》

- 《全国中小企业股份转让系统周边技术系统开发者指南（V1.2）》

- 《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则》

四、参测技术系统

- 全国中小企业股份转让系统交易支持平台仿真测试环境

（以下简称 “全国股转系统仿真测试环境”）

- 中国结算新三板登记结算仿真测试环境

- 深证通通信系统仿真测试环境

- 深证通金融数据交换平台（FDEP）仿真环境

- 中证指数有限公司相关测试环境

- 中国证券业协会相关测试环境

- 各主办券商、做市商、信息商、基金公司、托管行相关测试环境

五、仿真测试时间安排

本次仿真测试时间为2020年2月17日至2020年2月28日，周一到周五全天开放测试环境。

| 交易时段 | 精选层竞价 | 集合竞价 |  | 做市交易 | 公开发行 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基础层 | 创新层 |  | 询价 | 申购 |
| 08:30 | 下发初始行情 |  |  |  |  |  |
| 09:15 | 开市、大宗交易收单 |  |  |  | 询价申报 | 申购申报 |
| 09:25 | 开盘集合竞价 | —— | —— | —— |  |  |
| 09:30 | 连续竞价 | 集合竞价 | 每10分钟一次集合竞价（含9:30） | 做市商双向报价 |  |  |
| 10:30 |  | 集合竞价 |  |  |  |  |
| 11:30 |  | 集合竞价 |  |  |  |  |
| 11:30 | 中午休市 |  |  |  |  |  |
| 13:00 | 下午开市 |  |  |  |  |  |
| 13:00 | 连续竞价 | —— | 每10分钟一次集合竞价(不含13:00) | 做市商双向报价 | 询价申报 | 申购申报 |
| 14:00 |  | 集合竞价 |  |  |  |  |
| 14:57 |  | —— |  |  |  |  |
| 15:00 | 收盘集合竞价 | 集合竞价 |  |  |  |  |
| 15:00-15:30 | 大宗交易 |  |  | 大宗交易、做市商互报实时确认 | —— |  |
| 15:30 | 闭市 |  |  |  |  |  |

六、仿真测试内容

验证市场机构核心技术系统已按照《全国中小企业股份转让系统交易支持平台数据接口规范(V1.43)》等技术规范的要求对发行和连续竞价业务进行改造，达到基本要求。

1.验证全国股转系统能正确对连续竞价股票限价申报、市价申报进行检查、返回确认结果，能够正确对挂牌公司连续竞价股票进行撮合处理，并发送成交回报和行情信息，能正确发布精选层股票信息以及能支持集合竞价股票、做市交易股票的交易规则的调整。

2．验证全国股转系统能正确对询价申报、申购申报进行检查并返回检查确认结果。对发行处于询价、申购阶段的证券进行行情揭示。各主办券商能够正确接收并正确处理全国股转系统返回的NQQR??????.DBF。

3．验证中国结算新三板登记结算系统能够正确进行日终处理，生成日终数据并发布。

4．验证深证通通信系统能够正确转发主办券商的委托数据和全国股转系统的回报和行情数据。

5．验证各主办券商、信息商、基金公司能够正确发送各类委托，接收全国股转系统返回的的回报和行情数据并进行实时处理，确认行情提速至6秒后行情数据处理及行情揭示正常，确认动态指数899001和899003揭示正常。接收中国结算发布的日终数据并完成清算交收。

6．验证各托管行能够正确接收中国结算发布的日终数据并完成清算交收。

七、公开发行业务测试场景及测试安排

（一）公开发行业务测试证券安排

本次测试各发行券的发行方式、标的券和发行代码的对应关系、询价和申购日期以及发行结果安排见下表。

| 发行方式 | 证券代码 | 交易方式 | 发行代码 | 询价日期 | 申购日期 | 发行结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 询价发行 | 839300 | 做市交易 | 889300 | 2.18 | 2.21 | 发行成功 | 询价结束后确定发行价 |
| 竞价发行 | 839301 | 做市交易 | 889201 | - | 2.19 | 发行成功 | 申购底价为8 |
| 定价发行 | 839302 | 做市交易 | 889302 | - | 2.20 | 发行成功 | 发行价格定为10 |
| 询价发行 | 839303 | 做市交易 | 889303 | 2.21-2.24 | - | 发行中止 | 询价后发行失败 |
| 询价发行 | 839304 | 集合竞价 | 889304 | 2.20 | 2.25 | 发行中止 | 询价结束后确定发行价 |
| 定价发行 | 839305 | 集合竞价 | 889305 | - | 2.19紧急停牌后 2.21重新申购 | 发行中止 | 发行价格定为10 |
| 竞价发行 | 839306 | 集合竞价 | 889206 | - | 2.21 | 发行中止 | 申购底价为8 |
| 询价发行 | 839307 | 集合竞价 | 889307 | 2.18-2.19 | 2.24 | 发行中止 | 询价结束后确定发行价 |

（二）业务测试场景

| 业务类型 |  | 证券代码 | 测试日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 长期停牌 |  | 839300,839301,839302,839303,839304,839305,839306,839307 | 2月17日 |
| 新增挂牌 |  | 889300,889307 | 2月18日 |
|  |  | 889201,889305 | 2月19日 |
|  |  | 889302,889304 | 2月20日 |
|  |  | 889303,889206 | 2月21日 |
| 询价 |  | 889300,889307 | 2月18日 |
|  |  | 889307 | 2月19日 |
|  |  | 889304 | 2月20日 |
|  |  | 889303 | 2月21日 |
|  |  | 889303 | 2月24日 |
| 申申购 | 询价申购 | 889300 | 2月21日 |
|  |  | 889307 | 2月24日 |
|  |  | 889304 | 2月25日 |
|  | 竞价申购 | 889201 | 2月19日 |
|  |  | 889206 | 2月21日 |
|  | 定价申购 | 889305 | 2月19日 |
|  |  | 889302 | 2月20日 |
|  |  | 889305 | 2月21日 |
| 紧急停牌 |  | 889305 | 2月19日 |
| 发行中止 |  | 889303 | 2月25日 |
|  |  | 889304, 889206 | 2月26日 |
|  |  | 889307 | 2月27日 |
|  |  | 889305 | 2月28日 |
| 交易方式变更为连续竞价并进入精选层 |  | 839300,839301,839302 | 2月28日 |
| 复牌 |  | 839303 | 2月26日 |
|  |  | 839306 | 2月27日 |
|  |  | 839300,839301,839302,839304,839305,839307 | 2月28日 |

（三）询价申购安排

本次测试为每家参测机构分配3个合格投资者账户、2个受限投资者账户、3个机构账户、2个自营账户和2个资管账户，3个机构账户、两个资管账户和基金公司账户为中国证券业协会登记的网下投资者。不同账户询价、申购安排见下表，实际结果以测试过程中返回的结果为准，请参测机构做好测试安排。

| 测试账户 | 询价阶段 | 询价结果 | 申购阶段 | 申购结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合格投资者1 | 参与询价 | 不属于网下投资者被剔除 | 参与申购 | 询价申购报单有效且不存在资金缺口则比例配售（若为竞价申购则视为关联方被剔除） |
| 合格投资者2 | 不参与询价 | -- | 参与申购 | 询价申购报单有效且不存在资金缺口则比例配售 |
| 合格投资者3 | 合格投资者1和3一码通账号相同，询价和申购时将按规则剔除 |  |  |  |
| 受限投资者 | 券商端不允许参与询价 | -- | 券商端不允许参与申购 | -- |
| 机构账户1 | 参与询价 | 若询价价格为20-50元则询价成功，否则失败 | 询价成功则必须参与申购，询价失败券商端不允许参与申购 | 询价申购报单有效且不存在资金缺口则比例配售 |
| 机构账户2 |  |  |  |  |
| 机构账户3 | 机构账户1和3一码通账号相同，询价和申购时将按规则剔除 |  |  |  |
| 自营账户 | 参与询价 | 若询价价格为20-50元则询价成功，否则失败 | 询价成功则必须参与申购，询价失败券商端不允许参与申购 | 询价申购报单有效且不存在资金缺口则比例配售 |
| 资管账户 | 参与询价 | 若询价价格为20-50元则询价成功，否则失败 | 询价成功则必须参与申购，询价失败券商端不允许参与申购 | 询价申购报单有效且不存在资金缺口则比例配售 |
| 基金公司账户 | 参与询价 | 若询价价格为20-50元则询价成功，否则失败 | 询价成功则必须参与申购，询价失败券商端不允许参与申购 | 询价申购报单有效且不存在资金缺口则比例配售 |

（四）测试要求

本次测试发行业务询价阶段和申购阶段的测试要求见下表。

| 时间 | 测试场景 | 测试证券 | 测试要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9:15- 11:30, 13:00- 15:00 | 询价 | 889300, 889303, 889304, 889307 | 各测试账户对询价券的有效报单总计不少于10笔，格式错误报单总计不少于10笔（申报价格或申报数量不在揭示行情的要求范围内）。 |
| 13:00-15:00 | 申购中止 | 889305 | 申购测试券停牌后，测试账户的有效报单总计不少于5笔 |
| 9:15- 11:30, 13:00- 15:00 | 申购 | 889300, 889304, 889307 | 各测试账户对询价发行券的有效报单总计不少于10笔，格式错误报单总计不少于10笔（申报数量不在揭示行情的要求范围内）。 |
|  |  | 889201, 889206, | 各测试账户对竞价发行券的有效报单总计不少于10笔，格式错误报单总计不少于10笔（申报价格或申报数量不在揭示行情的要求范围内）。 |
|  |  | 889302, 889305 | 各测试账户对定价发行券的有效报单总计不少于10笔，格式错误报单总计不少于10笔（申报数量不在揭示行情的要求范围内）。 |

（五）测试说明

| 时间 | 测试场景 | 测试证券 | 测试说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9:15- 11:30, 13:00-15:00 | 询价 | 889300, 889303, 889304, 889307 | 1、测试账户进行业务类别为7B的询价申报，申报后返回检查申报格式的确认（7B）或撤单（7C）回报；合格投资者账户2不参与询价。 2、测试申报数量要介于全国股转系统下发的NQXX.DBF中最小申报数量和每笔限量，申报价格不能超过NQXX.DBF中的涨停和跌停价格范围。 3、测试超过价格和数量范围的视为废单并返回业务类别为7C的撤单回报。 4、测试同一投资者多次询价时，以最后一笔有效询价申报作为其最终询价申报。 5、测试主办券商在投资者进行询价操作时，向投资者提示“投资者参与询价即视为授权全国股转公司向本次发行股票的发行人和相应主承销商提供其报价信息及必要的身份信息”。 6、测试主办券商在投资者进行询价/申购操作时，提示投资者询价以最后一笔有效申报为准，申购以首笔有效申报为准。 7、测试主办券商可以及时、明确的通知投资者询价结果，并提醒其按时履行申购义务。 |
| 9:15- 11:30, 13:00-15:00 | 申购 | 889300, 889201, 889302, 889304, 889305, 889206, 889307 | 1、测试账户进行业务类别为8B的申购申报；申报后返回检查申报格式的确认（8B）或撤单（8C）回报（注：机构账户2应在券商端控制不允参与询价申购，若不设限制，在申购结束后也会被剔除）。 2、测试网上投资者申报数量要介于全国股转系统下发的NQXX.DBF中最小申报数量和每笔限量，网下投资者申报数量要介于全国股转系统下发的NQQR.DBF中成交数量和成交数量2，申报价格不能超过NQXX.DBF中的涨停和跌停价格范围。 3、测试超过价格和数量范围的视为废单并返回业务类别为8C的撤单回报。 4、测试同一投资者多次申购时，以首笔有效询价申报作为其最终申购申报。 5、测试参与询价但询价失败的投资者不能参与后续询价申购，若券商端不做该权限控制，其申购单也会在申购日终时被剔除。 6、测试申购需足额冻结资金，并根据最终配售结果，完成资金的实际缴付。 7、测试主办券商在投资者进行询价/申购操作时，提示投资者询价以最后一笔有效申报为准，申购以首笔有效申报为准。 8、测试主办券商能够根据确认库控制投资者能否参与后续申购，并提示投资者申购时的申报数量范围。 |
| 13:00-15:00 | 申购中止 | 889305 | 发行券停牌后，测试账户进行申购申报后均返回业务类别为8C的撤单回报 |
| 19:00以后 | 询价结束次日询价结果确认 | 889300, 889304, 889307 | 1、测试交易参与人可以通过FDEP接收NQQR??????.DBF文件，并将结果及时通知投资者。 2、文件中业务类别为“7B”时表示该询价申报入围，该投资者必须参与后续申购，且申报数量范围必须不小于成交数量，不大于成交数量乘以成交数量2。业务类别为“7C”时表示该询价申报未入围，该投资者禁止参与后续申购。 3、不在确认库中的其他投资者可直接参与本次发行的后续申购，申购最小数量和基本变动单位均以证券信息库NQXX.DBF中揭示的数量为准。 |
|  | 发行成功 | 839300, 839301, 839302 | 1、测试发行成功后，参与配售成功的账户存在标的券的初始持仓，前收盘价为发行价格且交易方式为连续竞价。 2、验证周边系统能够提供查询询价结果和配售结果的功能。 |
|  | 发行失败 | 839303, 839304 839305, 839306,839307 | 1、测试发行失败的标的券层级不变，交易方式不变，账户持仓不变。 |

八、连续竞价等业务测试场景及测试安排

（一）连续竞价等业务测试证券安排

| 证券代码 | 调整前层级 | 调整前交易方式 | 调整后层级 | 调整后交易方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 839312 | 创新层 | 集合竞价 | 精选层 | 连续竞价 |
| 839313 | 创新层 | 集合竞价 | 精选层 | 连续竞价 |
| 839314 | 创新层 | 做市交易 | 精选层 | 连续竞价 |
| 839315 | 创新层 | 做市交易 | 精选层 | 连续竞价 |
| 839316 | 基础层 | 集合竞价 | -- | -- |
| 839317 | 创新层 | 集合竞价 | -- | -- |
| 839318 | 基础层 | 做市交易 | -- | -- |
| 839319 | 创新层 | 做市交易 | -- | -- |
| 839320 | 精选层 | 连续竞价 | -- | -- |
| 839321 | 精选层 | 连续竞价 | -- | -- |
| 400001 | -- | -- | -- | -- |
| 400002 | -- | -- | -- | -- |

（二）业务测试场景

| 业务类型 |  | 证券代码 | 测试日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 常规业务 | 转入精选层（集合竞价转连续竞价） | 839312,839313 | 2月18日 |
|  | 转入精选层（做市转连续竞价） | 839314,839315 | 2月25日 |
|  | 紧急停牌一天 | 839316,839318,839320 | 2月18日 |
|  |  | 839317,839319,839321 | 2月25日 |
|  | 股票除权除息 | 839316,839318,839320 | 2月19日 |
|  |  | 839317,839319,839321 | 2月26日 |
| 交易规则通用调整 | 申报数量和基本变动单位调整（申报数量最小100股，最大100万股） | 839316,839317,839318, 839319,839320,839321，899001,899003 | 全周期 |
|  | 行情提速至6秒 |  |  |
|  | 动态指数899001和899003揭示 |  |  |
|  | 申报价格边界计算 |  |  |
|  | 集合竞价期间虚拟成交价在买一、卖一显示 |  |  |
| 精选层股票交易 | 开盘集合竞价 | 839320,839321 | 全周期 |
|  | 连续竞价 |  |  |
|  | 收盘集合竞价 |  |  |
| 做市股票交易 | 做市申报数量和价差调整 | 839318,839319 | 全周期 |
|  | 做市盘后申报区间调整 |  |  |
| 大宗交易 | 大宗交易全天可申报 | 839316,839317,839318, 839319,839320,839321 | 全周期 |
|  | 大宗价格限制调整为前收盘价格的上下30%，或当日最高最低成交价 |  |  |
| 精选层价格稳定机制 | 精选层挂牌首日不设涨跌幅 | 839312,839313,839314, 839315 | 2月18日, 2月25日 |
|  | 精选层挂牌首日涨跌幅首次达到30%、60%触发临时停牌 |  |  |
|  | 精选层涨跌幅（非首日）为前收盘价70%至130% | 839312,839313 | 全周期 |
| 放开涨跌幅相关业务场景 | 放开涨跌幅当日，挂牌公司股票盘中无成交，则允许以前收盘价的上下30%申报大宗申报 | 839317,839319,839321 | 2月20日 |
|  |  | 839316,839318,839320 | 2月27日 |
|  | 放开涨跌幅当日，挂牌公司股票盘中有成交，则允许以前收盘价的上下30%与当日最高最低成交价的并集申报大宗申报，有成交次日以前收盘价设置涨跌幅 | 839316,839318,839320 | 2月20日 |
|  |  | 839317,839319,839321 | 2月27日 |
|  | 两网退市公司股票放开涨跌幅后，有成交的首个交易日前，盘中均允许以任意价格申报。 | 400001，400002 | 2月20日 |
|  |  | 400001，400002 | 2月27日 |

（三）测试要求和说明

| 时间 | 测试场景 | 测试证券 | 测试要求和说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9:15-9:25 | 精选层集合竞价 | 839320，839321 | 进行市价（4类）、限价委托申报，每种类型申报超过10笔，并覆盖买，卖，撤单。验证市价订单不能申报，9:20-9:25不允许撤单，限价申报9:25集中撮合。 |
| 9:25-9:30 | 精选层静默期 | 839320，839321 | 进行市价（4类）、限价委托申报，每种类型申报超过5笔，并覆盖买，卖，撤单。验证交易系统不接受委托。 |
| 9:30-11:30， 13:00-14:57 | 精选层连续竞价 | 839320，839321 | 1、进行市价（4类）、限价委托申报，每种类型申报超过10笔，并覆盖买，卖，撤单。并验证按照价格优先、时间优先的原则实时撮合。挂牌首日全天禁止市价申报。 2、至少进行2笔申报价格不符要求的限价申报。验证买价高于最优报卖价的105%或10个最小价格变动单位（孰高），卖价低于最优报买价的95%或10个最小价格变动单位（孰低）的申报被自动撤回。 3、验证券商必须对市价委托设置订单保护价，并验证保护价生效。 |
| 14:57-15:00 | 精选层收盘集合竞价 | 839320，839321 | 进行市价（4类）、限价委托申报，每种类型申报超过5笔，并覆盖买，卖，撤单。验证其中撤单和市价订单被自动撤回，其他报单在15:00集中撮合。 |
| 9:30-11:30，13:00-15:00 | 做市交易 | 839318，839319 | 1、做市商按照交易规则进行双向报价，并验证做市商申报数量应为100股的整数倍，且最小申报数量不低于1000股。 2、验证做市商报价价差不超过5%或2个最小价格变动单位（孰高）。 |
| 15:00-15:30 | 做市盘后申报区间 | 839318，839319 | 进行至少2笔做市商盘后互报，验证做市商间交易股票，其成交价格不高于前收盘价的130%或当日最高成交价中的较高者，且不低于前收盘价的70%或当日最低成交价中的较低者。 |
| 全天（限2月18日、2月25日） | 转入精选层首日 | 839312, 839313，839314, 839315 | 验证转入精选层首日，证券简称第一位显示“N”，股票状态显示“新增股份挂牌”，前收盘价为发行价格，股票复牌 |
| 全天（限2月20日、2月27日） | 放开涨跌幅相关业务场景 | 839316, 839317, 839318, 839319, 839320， 839321， 400001， 400002 | 对放开涨跌幅的股票进行盘中和大宗申报各超过2笔。 1、验证放开涨跌幅当日，挂牌公司股票盘中无成交的，允许以前收盘价的上下30%申报大宗申报。 2、验证放开涨跌幅当日，挂牌公司股票盘中有成交的，允许以前收盘价的上下30%与当日最高最低成交价的并集申报大宗申报，且次日应以前收盘价设置涨跌幅 3、两网退市公司股票放开涨跌幅后，有成交的首个交易日前，盘中均允许以任意价格申报。 |
| 全天 | 大宗交易 | 839316，839317，839318，839319，839320，839321 | 1、对精选层竞价、集合竞价、做市股票进行大宗申报，每类股票各超过2笔。验证全天可进行大宗申报，并于15:00-15:30匹配成交。 2、大宗价格限制调整为前收盘价格的上下30%，或当日最高最低成交价 |
| 全天 | 集合竞价期间虚拟成交价在买一、卖一显示 | 839316，839317，839318，839319，839320，839321 | 验证集合竞价期间（集合竞价股票、连续竞价股票开收盘集合竞价期间）没有成交价时，最优买卖价格在买一，卖一揭示。 |
| 全天 | 精选层首日挂牌价格稳定机制 | 839312，839313, 839314, 839315 | - 验证精选层首日挂牌无涨跌幅限制。 2、于约定时间各券商对指定股票集中报单，分别首次达到较开盘价上涨或下跌30%、60%的价格要求，触发临时停牌，并发布紧急公告。验证临时停牌机制生效，临时停牌期间不揭示买卖盘。 3、验证临时停牌持续10分钟，期间进行市价（覆盖4类）、限价委托申报，各类申报超过1笔。验证系统接受限价买单、卖单和撤单，自动撤回市价订单，并且在复牌时进行一次集合竞价。 （2月25日，验证839314临时停牌跨14:57时点，交易系统在14:57自动复牌并对接受申报进行复牌集合竞价，之后再进行收盘集合竞价） |
| 全天 | 精选层涨跌幅限制（非首日） | 839312，839313 | 2月20日，2月27日各券商对指定股票集中报单，达到涨跌幅限制，验证全天涨跌幅为前收盘价的70%至130%。839312测试涨停，839313测试跌停。 |
| 全天 | 申报价格边界计算 | 839316，839317，839318，839319，839320，839321 | 验证申报价格边界计算不采用四舍五入，包括：1、涨跌幅；2、连续竞价阶段申报有效价格范围；3、大宗交易成交价格范围等。要求各券商以价格边界价格进行各类申报超过10笔。 |
| 全天 | 申报数量和基本变动单位调整（申报数量最小100股，最大100万股） | 839316，839317，839318，839319，839320，839321 | 验证券商支持单笔最小申报数量100股，最大申报数量100万股，买卖基本变动单位为1，此外还需要券商端验证不足100股一次性卖出的业务场景。 |
| 全天 | 行情提速至6秒 | -- | 验证行情文件下发频率为每6秒一次，券商能正确接收和处理行情文件。 |
| 全天 | 899001和899003指数揭示 | 899001，899003 | 验证动态指数899001、899003正常揭示。 |

九、仿真测试数据准备

（一）挂牌情况、证券行情信息和证券信息

证券初始行情信息和初始信息以2020年2月14日（周五）全国股转系统仿真测试环境收盘行情（NQHQ.DBF）和证券信息（NQXX.DBF）为准。

（二）证券账户、交易单元、托管单元及持仓

本次测试专用的账户、交易单元、托管单元信息见附件2，其余证券账户及持仓的初始信息以2020年2月14日（周五）全国股转系统和中国结算仿真测试环境日终数据为准。

（三）指数行情发布内容

本次测试以测试行情生成指数数据。

（四）挂牌公司分层信息

挂牌公司股票初始分层信息以2020年2月14日（周五）全国股转系统仿真测试环境日终数据为准。

（五）交易网关、行情网关和结算网关

交易网关、行情网关、结算网关的初始用户与密码以2020年2月14日（周五）全国股份转让系统、中国结算和深证通仿真测试环境闭市时数据为准。

（六）FDEP小站

主办券商用于报送和接收适当性信息的FDEP小站号见附件2。全国股转系统FDEP小站号为k0903，请各主办券商在测试开始前完成FDEP小站传输配置，如需更改小站，请联系全国股转系统。

十、仿真测试系统接入方式

（一）参测机构接入深证通

参测机构通过VPN或专线接入深证通提供的仿真测试环境，如有问题，及时联系深证通负责仿真测试的工作人员。测试连接相关参数：

| 名称 | 地址和端口 |
| --- | --- |
| 深证通SSL VPN接入 | https://test.szse.cn |
| 行情TCP | 172.200.1.97:7044 |
| 双向报盘 | 172.200.1.98:7043 |
| CCNET | 172.200.1.89:7013 |
| FDEP | 172.200.1.182:7015/7016 |

（二）参测机构接入中国结算

参见中国结算测试方案。

（三）测试相关软件下载

本次测试所需的交易网关、行情网关为测试版本，请在测试QQ群下载。

十一、测试要求及注意事项

1.各参测机构应根据《全国中小企业股份转让系统交易支持平台数据接口规范(V1.43)》等技术规范和测试方案，认真做好技术准备和测试环境准备工作，制定详尽的测试计划，并指定专人负责本次仿真测试工作。

2.各主办券商开展全国股转系统业务的经纪系统、做市系统、自营系统、资管系统必须参加本次测试。经纪系统须确保至少有两种交易终端（其中至少有一种为非现场方式）和两种行情（其中至少有一种为非现场方式）终端能满足业务要求。资管系统参加本次测试的，应当同时通知为其开展托管结算业务的托管行参加测试。

3.仿真环境具备测试条件的基金公司应参加本次测试，同时通知为其开展托管结算业务的托管机构参加测试。请参测基金公司按照本方案的测试场景（做市商相关业务除外）以及全国股转公司的指导手册进行测试。

4.各提供全国股转系统行情服务的信息商必须参加本次测试。

5.在测试过程中，各参测机构应按要求达到测试用例数量。请各参测机构详细记载测试现象与结果，检查其正确性。另外，测试过程中，全国股转公司还将模拟同城灾备切换演练。如发现异常现象，请及时通过电话或QQ群与全国股转公司沟通联系。

6.每轮测试结束后，各主办券商应收集各自技术系统的测试情况，2020年2月28日17:00之前通过BPM向全国股转系统提交测试报告。各参测基金公司、托管行、信息商应按上述时间要求通过电子邮件向全国股转系统提交测试报告（无需盖章），邮件主题和附件名称均为：机构名称+公开发行和连续竞价业务第三轮仿真测试报告，收件邮箱为：techservice@neeq.com.cn。

十二、联系方式

| 仿真测试联系单位（人） | 联系电话 |
| --- | --- |
| 全国股份转让系统 运行控制中心 | 010-63889625 |
| 深圳证券通信公司 | 0755-83182222（运行咨询） 0755-88666462（专线、VPN接入） 0755-88666464（交易、行情） 0755-88666470（CCNET、FDEP） |
| 测试QQ群 | 338167838 |

全国中小企业股份转让系统有限责任公司

深圳证券通信有限公司

二○二○年二月