附件1

工程技术文档

全国中小企业股份转让系统

公开发行和连续竞价等业务

通关测试方案

全国中小企业股份转让系统有限责任公司

深圳证券通信有限公司

二〇二〇年三月

关于本文档

| 文档名称 | 全国中小企业股份转让系统公开发行和连续竞价等业务通关测试方案 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 |  |  |  |
| 修订历史 |  |  |  |
| 版本号 | 修改日期 | 修改说明 | 修订人 |
| V0.1 | 2020.2.20 | 创建本文档 | 梁馨宁 |
| V0.2 | 2020.3.14 | 完善测试场景 | 付昱霖 |
| V1.0 | 2020.3.18 | 汇总相关部门和单位意见，修改定稿 | 付昱霖 |

目   录

一．测试目的和背景	1

二、参测机构	1

三、参考技术规范	2

四、参测技术系统	2

五、测试时间安排	3

六、测试内容	5

七、测试场景及证券安排	6

（一）公开发行业务	6

（二）连续竞价等业务	6

（三）测试要求和说明	9

八、通关测试数据准备	10

（一）挂牌情况、证券行情信息和证券信息	10

（二）证券账户、交易单元、托管单元及持仓	10

（三）指数行情发布内容	10

（四）挂牌公司分层信息	10

（五）交易网关、行情网关和结算网关	10

（六）网下投资者信息	10

九、通关测试系统接入方式	11

（一）参测机构接入深证通	11

（二）参测机构接入中国结算	11

（三）测试相关软件下载	11

十、测试要求及注意事项	11

十一、联系方式	13

一．测试目的和背景

为确保公开发行和连续竞价等业务顺利实施，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）联合中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）、深圳证券通信有限公司（以下简称“深证通”）、中证指数有限公司（以下简称“中证指数”）、中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）共同搭建通关测试环境，供市场参与者进行业务功能测试。

请各参测机构认真阅读本测试方案，在测试过程中按照要求进行充分测试。

二、参测机构

- 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

- 中国证券登记结算有限责任公司

- 深圳证券通信有限公司

- 中证指数有限公司

- 中国证券业协会

- 各主办券商、信息商、基金公司

三、参考技术规范

- 《全国中小企业股份转让系统交易支持平台数据接口规范(V1.43)》

- 《全国中小企业股份转让系统市场参与者技术系统变更指南之交易业务（V1.3）》

- 《全国中小企业股份转让系统市场参与者技术系统变更指南之发行业务（V1.2）》

- 《全国中小企业股份转让系统周边技术系统开发者指南（V1.2）》

四、参测技术系统

- 全国股转公司交易支持平台通关测试环境

- 中国结算新三板登记结算通关测试环境

- 中国结算统一账户平台（UAP）通关测试环境

- 深证通通信系统通关测试环境

- 中证指数相关测试环境

- 证券业协会相关测试环境

- 各主办券商、做市商、信息商、基金公司相关测试环境

五、测试时间安排

本次测试时间为2020年3月28日全天，8:30至15:30模拟T日日间交易，15:30后模拟T日日终及清算处理，统一账户平台（UAP）将于10:00至15:00提供日间接口服务。具体时间安排如下：

| 测试时间 | 全国股转公司重点测试内容 | 参测机构重点测试内容 |
| --- | --- | --- |
| 8:30 | 发送T日初始行情库，当日证券信息库等。 | 接收T日初始行情库、证券信息库等。 |
| 9:15-9:25 | 连续竞价股票限价申报处理和行情信息发送；公开发行询价申报、申购申报，确认回报；大宗交易申报处理；集合竞价股票限价申报处理；做市股票做市申报、限价申报处理；优先股协议转让定价申报、成交确认申报、互报成交确认申报处理，成交回报和行情信息发送。 | 连续竞价股票限价申报；公开发行询价申报、申购申报；大宗交易申报；集合竞价股票限价申报；做市股票做市申报、限价申报；优先股协议转让定价申报、成交确认申报、互报成交确认申报。 查看各种申报处理状态，成交回报情况、行情揭示情况。 |
| 9:25 | 连续竞价股票开盘集合竞价撮合成交回报和行情信息发送。 | 查看连续竞价股票开盘集合竞价撮合情况、行情揭示情况。 |
| 9:25-9:30 | 静默期不接受连续竞价股票限价申报、市价申报；公开发行询价申报、申购申报，确认回报；大宗交易申报处理；集合竞价股票限价申报处理；做市股票做市申报、限价申报处理；优先股协议转让定价申报、成交确认申报、互报成交确认申报处理，成交回报和行情信息发送。 | 连续竞价股票限价申报、市价申报；公开发行询价申报、申购申报；大宗交易申报；集合竞价股票限价申报；做市股票做市申报、限价申报；优先股协议转让定价申报、成交确认申报、互报成交确认申报。 查看各种申报处理状态，成交回报情况、行情揭示情况。 |
| 9:30-11:30 | 连续竞价股票限价申报、市价申报，成交回报和行情信息发送；公开发行询价申报、申购申报，确认回报；大宗交易申报；集合竞价股票限价申报处理、成交回报和行情信息发送；做市转让做市申报处理、限价申报处理、成交回报和行情信息发送；优先股协议转让定价申报、成交确认申报、互报成交确认申报处理；两网及退市股票限价申报处理，成交回报和行情信息发送。 | 连续竞价股票限价申报、市价申报；公开发行询价申报、申购申报；大宗交易申报；集合竞价股票限价申报；做市转让限价申报；优先股协议转让定价申报、成交确认申报、互报成交确认申报；两网及退市股票限价申报。 查看各种申报处理状态，成交回报情况、行情揭示情况。 |
| 11:30-13:00 | 中午休市，不接受申报处理。 | 模拟中午休市业务。 |
| 13:00-15:00 | 连续竞价股票限价申报、市价申报，成交回报和行情信息发送；公开发行询价申报、申购申报，确认回报；大宗交易申报；集合竞价股票限价申报处理、成交回报和行情信息发送；做市转让做市申报处理、限价申报处理、成交回报和行情信息发送；优先股协议转让定价申报、成交确认申报、互报成交确认申报处理；两网及退市股票限价申报处理，成交回报和行情信息发送。 | 连续竞价股票限价申报、市价申报；公开发行询价申报、申购申报；大宗交易申报；集合竞价股票限价申报；做市转让限价申报；优先股协议转让定价申报、成交确认申报、互报成交确认申报；两网及退市股票限价申报。 查看各种申报处理状态，成交回报情况、行情揭示情况。 |
| 15:00 | 连续竞价股票收盘集合竞价撮合成交回报和行情信息发送；大宗交易成交回报。 | 查看连续竞价股票收盘集合竞价撮合情况、行情揭示情况；查看大宗交易成交回报情况。 |
| 15:00-15:30 | 大宗交易申报处理，做市商间互报成交确认申报处理，成交回报和行情信息发送。 | 大宗交易申报，做市商间互报成交确认申报。 查看各种申报处理状态，成交回报情况、行情揭示情况。 |
| 15:30-18:00 | 接收中国结算清算交收数据。 | 通过CCNET接收中国结算清算交收数据。 |
| 18:00后 | 完成T日日终处理。 | 完成T日数据清算。 |

六、测试内容

验证各参测机构核心技术系统已按照《全国中小企业股份转让系统交易支持平台数据接口规范(V1.43)》等技术规范的要求对发行和连续竞价等业务进行改造，达到上线要求。

1.验证全国股转公司能正确对连续竞价股票限价申报、市价申报进行检查、返回确认结果，能够正确对挂牌公司连续竞价股票进行撮合处理，并发送成交回报和行情信息，能正确发布精选层股票信息以及能支持集合竞价股票、做市交易股票的交易规则的调整。

2．验证全国股转公司能正确对询价申报、申购申报进行检查并返回检查确认结果。对发行处于询价、申购阶段的证券进行行情揭示。

3．验证中国结算新三板登记结算系统能够正确进行日终处理，生成日终数据并发布。

4．验证深证通通信系统能够正确转发主办券商的委托数据和全国股转公司的回报和行情数据。

5．验证中证指数能够正确、实时计算新三板市场相关指数。

6．验证证券业协会能够向全国股转公司提供网下投资者相关信息。

7．验证各主办券商、信息商、基金公司能够正确发送各类委托，接收全国股转公司返回的的回报和行情数据并进行实时处理，确认行情提速至6秒后行情数据处理及行情揭示正常，确认动态指数899001和899003揭示正常。接收中国结算新三板登记结算系统发布的日终数据并完成清算交收。

七、测试场景及证券安排

（一）公开发行业务

| 基础证券 | 询价代码 | 单笔询价数量 | 询价日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 430003 | 889001 | 100股 | 3.28 |
| 430004 | 889002 | 100股整数倍，不超过10000股 | 3.28 |

| 基础证券 | 申购代码 | 申购价格 | 单笔申购数量 | 申购日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 430014 | 889003 | 1.00（元） | 100股 | 3.28 |
| 430015 | 889004 | 1.00（元） | 100股整数倍，不超过10000股 | 3.28 |
| 430016 | 889005 | 5.00（元） | 100股 | 3.28 |
| 430017 | 889006 | 5.00（元） | 100股整数倍，不超过10000股 | 3.28 |
| 430019 | 889007 | 高于1.00（元） | 100股 | 3.28 |
| 430020 | 889008 | 高于1.00（元） | 100股整数倍，不超过10000股 | 3.28 |

（889007、889008为竞价发行申购，其余申购代码为定价发行申购）

（二）连续竞价等业务

生产环境所有挂牌公司股票及两网退市公司股票均参与本次测试。为满足测试场景需要，以下证券代码进行层级及交易方式调整，其余证券代码转让方式不变。

| 证券代码 | 调整后层级 | 调整后交易方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 835000-836999 | 精选层 | 连续竞价 | 成交首日，不设涨跌幅 |
| 837000-839999 | 精选层 | 连续竞价 | 非成交首日，有涨跌幅 |

| 业务类型 |  | 证券代码 | 测试日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 常规业务 | 转入精选层 | 835000-836999 | 3月28日 |
|  | 紧急停牌 | 831003、835003、837003 | 3月28日 |
|  | 股票除权除息 | 831009（基础层、除权）、831015（创新层、除息）、837006（精选层、除权除息） | 3月28日 |
| 交易规则通用调整 | 申报数量和基本变动单位调整（申报数量最小100股，盘中最大100万股） | 全部挂牌公司股票 | 3月28日 |
|  | 行情提速至6秒 |  |  |
|  | 动态指数899001和899003揭示 |  |  |
|  | 申报价格边界计算 |  |  |
|  | 集合竞价期间虚拟成交价在买一、卖一显示 |  |  |
| 精选层股票交易 | 开盘集合竞价 | 全部连续竞价股票 | 3月28日 |
|  | 静默期不接受申报 |  |  |
|  | 日间连续竞价 |  |  |
|  | 收盘集合竞价 |  |  |
| 做市股票交易 | 做市申报数量和价差调整 | 全部做市股票 | 3月28日 |
|  | 做市盘后申报区间调整 |  |  |
| 大宗交易 | 大宗交易全天可申报 | 全部挂牌公司股票 | 3月28日 |
|  | 大宗价格限制调整为前收盘价格的上下30%，或当日最高最低成交价 |  |  |
| 精选层价格稳定机制 | 精选层挂牌首日不设涨跌幅 | 835000至836999 | 3月28日 |
|  | 精选层挂牌首日涨跌幅首次较开盘价达到30%、60%触发临时停牌 |  |  |
|  | 精选层涨跌幅（非首日）为前收盘价70%至130% | 837000至839999 | 3月28日 |
| 放开涨跌幅相关业务场景 | 放开涨跌幅当日，挂牌公司股票盘中无成交，则允许以前收盘价的上下30%申报大宗申报 | 834000至834099（9:10停牌 ，15:05复牌） | 3月28日 |
|  | 放开涨跌幅当日，挂牌公司股票盘中有成交，则允许以前收盘价的上下30%与当日最高最低成交价的并集申报大宗申报，有成交次日以前收盘价设置涨跌幅 | 834100至834199 | 3月28日 |
|  | 两网退市公司股票放开涨跌幅后，有成交的首个交易日前，盘中均允许以任意价格申报。 | 400002，420063 | 3月28日 |

（三）测试要求和说明

公开发行业务测试过程中，参测券商、基金公司应对所有询价代码和申购代码进行询价和申购申报。

各参测机构应验证询价申报以最后一笔有效申报为准，申购申报以首笔有效申报为准。同一网下投资者全部报价中的不同拟申购价格不得超过三个，最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格20%。不符合上述规定的，按照价格优先原则保留有效价格，其他价格对应的报价无效。

连续竞价测试过程中，参测券商、基金公司应覆盖全部申报类型，单笔申报数量以100股为宜，确保有效成交笔数最大。为避免买卖力量失衡影响成交笔数，测试过程中报送的买单、卖单总量应相近，避免测试证券出现高价涨停。

八、通关测试数据准备

（一）挂牌情况、证券行情信息和证券信息

除特殊处理的公开发行和连续竞价证券外，其余证券初始行情信息和初始信息以2020年3月27日（周五）全国股转公司生产环境收盘行情（NQHQ.DBF）和证券信息（NQXX.DBF）为准。

（二）证券账户、交易单元、托管单元及持仓

本次测试的账户、交易单元、托管单元及持仓的初始信息以2020年3月27日（周五）全国股转公司和中国结算生产环境日终数据为准。

（三）指数行情发布内容

本次测试由中证指数根据测试行情生成指数数据。

（四）挂牌公司分层信息

除特殊处理证券外，其余挂牌公司股票初始分层信息以2020年3月27日（周五）全国股转公司生产环境日终数据为准。

（五）交易网关、行情网关和结算网关

交易网关、行情网关、结算网关的初始用户与密码以2020年3月27日（周五）深证通生产环境闭市时数据为准。

（六）网下投资者信息

本次测试可以参与询价的网下投资者以证券业协会向全国股转公司提供的网下投资者名单为准。

九、通关测试系统接入方式

（一）参测机构接入深证通

参测机构使用生产环境线路接入深证通，如有问题，及时与深证通联系。

（二）参测机构接入中国结算

参见中国结算测试方案。

（三）测试相关软件下载

本次通关测试所需的交易网关、行情网关必须升级，请在深证通官网下载，并依照用户手册建议，使用本地磁盘存放各DBF文件。

交易网关版本日期为20200304，行情网关版本日期为20200303。下载路径为：深证通客户专区网站（https://biz.sscc.com/）-业务指引-交易结算业务指引-程序下载-全国中小企业股份转让系统，选择对应的软件下载即可。

十、测试要求及注意事项

1.各参测机构应根据《全国中小企业股份转让系统交易支持平台数据接口规范(V1.43)》等技术规范和测试方案，认真做好技术准备和测试环境准备工作，制定详尽的测试计划，并指定专人负责本次通关测试工作。

2.各主办券商开展全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）业务的经纪系统、做市系统、自营系统、资管系统必须参加本次测试，同时组织全体营业部参加测试。经纪系统须确保至少有两种交易终端（其中至少有一种为非现场方式）和两种行情（其中至少有一种为非现场方式）终端能满足业务要求。

3.生产环境具备测试条件的基金公司应参加本次测试，请参测基金公司按照本方案的测试场景（做市商相关业务除外）以及全国股转公司的指导手册进行测试。

4.各提供全国股转系统行情服务的信息商必须参加本次测试。

5.测试前，各参测机构应当做好生产环境的备份工作，测试结束后做好相应的恢复工作，不能影响下一交易日（3月30日，周一）生产环境正常业务的开展。

6.在测试过程中，各参测机构应按要求覆盖相应测试场景。请各参测机构详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时通过电话或QQ群与全国股转公司沟通联系。

7.测试结束后，各主办券商应收集各自技术系统的测试情况，2020年3月28日20:00之前通过BPM向全国股转公司提交测试反馈报告（无需盖章）。各参测基金公司、信息商应按上述时间要求通过电子邮件向全国股转公司提交测试反馈报告（无需盖章），邮件主题和附件名称均为：机构名称+公开发行和连续竞价等业务通关测试反馈报告，收件邮箱为：techservice@neeq.com.cn。请各主办券商、基金公司和信息商于2020年4月1日（周二）17:00前提交盖章版测试反馈报告，提交方式同上。

8.本次测试的数据仅为模拟测试使用，不能作为生产环境任何交易、非交易及开户等业务的依据。

9.全国股转公司履行上线决策后，请各参测机构根据全国股转公司的通关测试结果和业务安排通知做好技术系统恢复和验证工作，并于2020年3月29日（周日）10:00前反馈技术系统恢复情况报告（无须盖章）。各主办券商通过BPM反馈，信息商、基金公司通过电子邮件反馈至techservice@neeq.com.cn。

十一、联系方式

| 测试联系单位 | 联系电话 |
| --- | --- |
| 全国股转公司 运行控制中心 | 010-63889800 |
| 深圳证券通信公司 | 0755-83182222 |
| 测试QQ群 | 338167838 |

全国中小企业股份转让系统有限责任公司

深圳证券通信有限公司

二○二○年三月