股转系统办发〔2021〕100号附件1

工程技术文档

交易支持平台

压力测试方案

全国中小企业股份转让系统有限责任公司

深圳证券通信有限公司

二〇二一年九月

目   录

一、测试目的和背景	3

二、参测单位	3

三、参考技术规范	3

四、参测技术系统	3

五、压力测试时间安排	4

六、压力测试场景安排	4

七、测试要求	6

八、测试注意事项	6

九、数据准备	7

十、接入方式	8

十一、联系方式	8

- 测试目的和背景

为验证市场技术系统承载能力，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）与深圳证券通信有限公司（以下简称“深证通”） 共同搭建压力测试环境，对全市场技术系统性能进行验证。

- 参测机构

1. 全国股转公司

2. 深圳证券通信有限公司

3. 中证指数有限公司

4. 各证券公司、基金公司、信息商等市场相关机构

- 参考技术规范

1. 《全国中小企业股份转让系统交易支持平台数据接口规范(V1.46)》

2. 《交易支持平台市场参与者技术系统开发指南V1.0》

- 参测技术系统

1. 全国中小企业股份转让系统交易支持平台压力测试环境

2. 深圳证券通信有限公司压力测试环境

3. 中证指数有限公司指数系统

4. 各证券公司、信息商、基金公司等市场机构相关技术系统

- 测试时间安排

压力测试时间为2021年9月11日，9:15至15:30模拟日间交易，8:30至15:30模拟行情发布，行情更新频率为3秒一次。

- 测试场景安排

| 时间 | 本公司重点测试内容 |  | 市场机构测试内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8:30 | 发送初始行情库，当日证券信息库等。 |  | 接收行情库，当日证券信息库。 |  |
| 9:15-9:20 | 压力测试：验证开始接收申报后系统对大量申报的处理性能。 | 1、正确对各类股票进行撮合处理，并发送成交回报和行情信息； 2、正确接收并处理询价申报、申购申报。 | 压力测试：模拟投资者开盘前大量下单，验证技术系统的承载能力和交易网关的处理性能。 | 1、对公开发行证券进行询价申报和申购申报，查看成交回报； 2、信息商对3秒更新一次的行情信息进行接收和揭示。 |
| 9:20-9:25 | 常规测试 |  | 常规测试：对各类股票进行持续报单，报单速率保持在日常交易量的3-5倍。 |  |
| 9:25-9:30 | 性能测试：验证系统能及时完成各类股票的开盘集合竞价撮合处理和成交下发。 |  | 性能测试：验证对成交回报的处理能力。 |  |
| 9:30-9:35 | 压力测试：验证开市时系统对大量申报的处理性能。 |  | 压力测试：验证技术系统的承载能力和开市后交易网关的处理性能。 |  |
| 10:20-10:30 | 压力测试：验证系统对大量申报的处理性能。 |  | 压力测试：验证技术系统的承载能力和交易网关的处理性能。 |  |
| 9:35-11:30 | 常规测试 |  | 常规测试：对各类股票进行持续报单，报单速率保持在日常交易量的3-5倍。 |  |
| 11:30-13:00 | 中午休市，不接受申报处理。 |  | —— |  |
| 13:00-13:05 | 压力测试：验证开始接收申报后系统对大量申报的处理性能。 | 1. 正确对各类股票进行撮合处理，并发送成交回报和行情信息； 2.正确接收并处理询价申报、申购申报。 | 压力测试：验证技术系统的承载能力和开市后交易网关的处理性能。 | 1、对公开发行证券进行询价申报和申购申报，查看成交回报。 2、信息商对3秒更新一次的行情信息进行接收和揭示。 |
| 13:50-14:00 | 压力测试：验证系统对大量申报的处理性能。 |  | 压力测试：验证技术系统的承载能力和交易网关的处理性能。 |  |
| 13:05-15:00 | 常规测试 |  | 常规测试：对各类股票进行持续报单，报单速率保持在日常交易量的3-5倍。 |  |
| 15:00 | 性能测试：验证系统能及时完成各类股票的收盘集合竞价撮合处理和成交下发。 |  | 性能测试：验证对成交回报的处理能力。 |  |
| 15:00-15:30 | 大宗交易。 |  | 进行盘后大宗交易申报。 |  |

| 基础证券 | 询价代码 | 询价区间 | 询价数量 | 询价起始日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 833186 | 889901 | 1.00-2.00（元） | 100股 | 9.11 |
| 836800 | 889902 | 1.00-2.00（元） | 100股 | 9.11 |
| 831049 | 889903 | 1.00-2.00（元） | 100股 | 9.11 |
| 430515 | 889904 | 1.00-2.00（元） | 100股 | 9.11 |
| 834793 | 889905 | 1.00-2.00（元） | 100股 | 9.11 |

| 基础证券 | 申购代码 | 申购价格 | 申购数量 | 申购日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 430046 | 889906 | 1.00（元） | 100股 | 9.11 |
| 836964 | 889907 | 1.00（元） | 100股 | 9.11 |
| 430476 | 889908 | 1.00（元） | 100股 | 9.11 |
| 430356 | 889909 | 1.00（元） | 100股 | 9.11 |
| 830921 | 889910 | 1.00（元） | 100股 | 9.11 |

- 测试要求

1. 测试期间，各证券公司应为所有股转账户开通一类合格投资者交易权限，每个账户应至少完成1笔有效询价申报和1笔有效申购申报（以覆盖全部发行代码为宜）。

2. 压力测试时间段，各参测机构应统一以证券前收盘价进行限价申报，单笔申报数量为100股，单只证券买单、卖单总量应相近，避免买卖力量失衡影响成交笔数。

3. 压力测试时间段，各参测机构应保持最高流速进行申报。

- 测试注意事项

1. 各市场机构必须严格按照测试要求参加本次压力测试。

2. 中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）不参加本次压力测试，不发送日终数据。

3. 本次测试行情发布频率为3秒。

4. 各参测机构测试过程中应详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时通过电话或QQ群与全国股转公司沟通联系。

5. 本次测试产生的交易、行情数据均为模拟数据，不能作为生产环境任何交易、非交易业务依据；各参测机构应做好生产环境的保护和恢复工作，确保下一交易日生产系统的正确运行。

6. 测试结束后，各证券公司应收集各自技术系统的测试情况，2021年9月11日18:00之前通过BPM向全国股转公司提交测试反馈报告（无需盖章）；其他参测机构应按上述时间要求通过电子邮件向全国股转公司提交测试反馈报告（无需盖章），邮件主题和附件名称均为：机构名称+交易支持平台压力测试报告，收件邮箱为：techservice@neeq.com.cn。

- 数据准备

（一）证券挂牌信息

本次压力测试证券初始挂牌信息以2021年9月10日（周五）全国股转系统生产环境收盘证券信息（NQXX.DBF）为准。

（二）初始证券账户、交易单元、托管单元及持仓

本次压力测试证券账户、交易单元、托管单元及持仓的初始信息以2021年9月10日（周五）全国股转系统和中国结算生产环境日终数据为准。

- 接入方式

参测机构使用生产线路接入压力测试环境，测试所需的交易网关、行情网关等以生产版本为准。

- 联系方式

| 联系单位（人） | 联系方式 |
| --- | --- |
| 全国股转公司 | 010-63889800 QQ群：338167838 |
| 深圳证券通信公司 | 0755-83182222 |

全国中小企业股份转让系统有限责任公司

深圳证券通信有限公司

二〇二一年九月