股转系统办发〔2021〕102号附件1

工程技术文档

全国中小企业股份转让系统交易支持平台

投资者适当性调整全网及通关测试方案

全国中小企业股份转让系统有限责任公司

深圳证券通信有限公司

二〇二一年九月

关于本文档

| 文档名称 | 全国中小企业股份转让系统交易支持平台投资者适当性调整全网及通关测试方案 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 |  |  |  |
| 修订历史 |  |  |  |
| 版本号 | 修改日期 | 修改说明 | 修订人 |
| V1.0 | 2021.9.10 | 创建本文档 |  |
| V1.1 | 2021.9.15 | 根据技术准备小组会议意见修改 |  |

目   录

一、测试目的和背景	1

二、参测机构	1

三、参考技术规范	1

四、参测技术系统	2

五、测试内容	2

六、测试安排	3

七、测试要求	7

八、注意事项	8

九、联系方式	9

一、测试目的和背景

为配合《北京证券交易所投资者适当性管理办法》《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等业务规则实施，验证各证券公司技术系统对投资者适当性管理的支持情况，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）联合中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）、深圳证券通信有限公司（以下简称“深证通”）共同搭建测试环境供市场进行全网及通关测试。

请各参测机构认真阅读本测试方案，在测试过程中按照要求进行充分测试。

二、参测机构

- 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

- 中国证券登记结算有限责任公司

- 深圳证券通信有限公司

- 各证券公司

三、参考技术规范

- 《交易支持平台市场参与者技术系统开发指南V1.0》

四、参测技术系统

- 全国股转公司交易支持平台

- 中国结算新三板登记结算系统

- 深证通通信系统

- 各证券公司相关技术系统

五、测试内容

验证各证券公司技术系统已按照《北京证券交易所投资者适当性管理办法》《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等业务规则和《交易支持平台市场参与者技术系统开发指南V1.0》的要求对投资者适当性管理功能进行改造，达到上线要求。

1．验证各证券公司能够通过金融数据交换平台（以下简称“FDEP”）接收全国股转公司下发的投资者适当性信息。

2．验证各证券公司能够根据最新的投资者适当性规则将原全国股转系统三类合格投资者调整为二类合格投资者，并通过FDEP上传至全国股转公司。

3．验证各证券公司能够正确依据投资者适当性信息进行交易权限控制。

4．验证各参测机构技术系统本次投资者适当性调整过程中未涉及的其它业务功能正常。

六、测试安排

本次测试包含一次全网测试和一次通关测试。全网测试自2021年9月17日全部证券公司完成生产环境日终处理开始，持续至9月19日上午。通关测试自2021年9月19日下午开始，9月20日结束。

- 全网测试安排

1．9月17日晚，全国股转公司向各证券公司下发全量合格投资者信息参考数据。

2．9月18日16:00前，证券公司根据最新投资者适当性规则调整其合格投资者分类信息，并与全国股转公司下发的参考数据进行比较，上传本公司全量合格投资者信息。

3. 9月18日17:00后，各证券公司接收全国股转公司处理后的本公司合格投资者确认结果（此次下发数据仅供9月19日验证使用，不作为正式生产数据）。

4.9月19日，全国股转公司开启交易支持平台，各证券公司进行交易权限控制验证，并在测试QQ群中反馈测试结果。

详细安排如下：

| 测试时间 | 全国股转公司测试内容 | 证券公司测试内容 |
| --- | --- | --- |
| 9月17日 21:00 | 通过FDEP向各证券公司下发截至当日交易支持平台历史上由该证券公司报送并处理完毕的全量合格投资者信息（命名方式：NQSDXQL??????.DBF，??????为对应公司交易参与人代码，下同）。 | 接收全量合格投资者信息（命名方式：NQSDXQL??????.DBF）。 注：该信息供证券公司比对参考，包含全国股转系统一类合格投资者、二类合格投资者、四类合格投资者，原全国股转系统三类合格投资者已根据最新投资者适当性管理规则调整为二类合格投资者。 |
| 9月18日 9:15-16:00 | 根据接口规则实时校验证券公司上传文件格式，通过FDEP以检查库（NQHGTZZJC??????.DBF）形式返回校验结果。 | 根据最新的投资者适当性管理规则（原全国股转系统三类合格投资者调整为二类合格投资者），生成本公司全量合格投资者信息（命名方式：NQHGTZZ??????.DBF），通过FDEP上传。 注：本次全量合格投资者信息（NQHGTZZ??????.DBF）仅包含本公司全部一类合格投资者、二类合格投资者、四类合格投资者（HGLBBS分别为'1'、'B'、'5'），两网投资者无须上传。 |
| 9月18日 17:00 | 统一处理所有证券公司最后一次上传的全量合格投资者信息（NQHGTZZ??????.DBF），并通过FDEP下发处理成功后的合格投资者确认结果（NQHGTZZQR??????.DBF）。 | 接收全国股转公司处理后的本公司合格投资者确认结果（NQHGTZZQR??????.DBF）。 注：此次下发数据仅供9月19日验证使用，不作为正式生产数据，正式生产数据的报送时间和方式详见通关测试安排。 |
| 9月19日 9:15-11:30 | 启动交易支持平台，提供交易验证环境。 | 验证能够正确依据最新的投资者适当性规则进行交易权限控制。 |

交易权限控制规则为：一类合格投资者可交易全国股转系统基础层、创新层挂牌公司股票及北交所上市公司股票；二类合格投资者可交易全国股转系统创新层挂牌公司股票及北交所上市公司股票；北交所合格投资者可交易北交所上市公司股票。四类合格投资者可以交易全国股转系统和北交所优先股票。至北交所开市交易前，全国股转系统一类合格投资者和二类合格投资者亦可交易全国股转系统精选层股票。

（二）通关测试安排

1. 9月19日16:00前，各证券公司根据最新投资者适当性管理规则和全网测试结果，上传本公司生产环境全量合格投资者信息。

2.9月19日下午17:00后，各证券公司接收全国股转公司处理后的本公司合格投资者确认结果（此次下发数据为下一交易日正式生产数据，请各证券公司务必做好数据保护）。

3. 9月20日上午，全国股转公司开启交易支持平台，各证券公司进行交易权限控制验证。

4.9月20日下午，中国结算下发清算交收数据，各证券公司完成日终清算，并向全国股转公司反馈测试结果。

详细安排如下：

| 测试时间 | 全国股转公司测试内容 | 证券公司测试内容 |
| --- | --- | --- |
| 9月19日 12:00-16:00 | 根据接口规则实时校验证券公司上传文件格式，通过FDEP以检查库（NQHGTZZJC??????.DBF，??????为对应公司交易参与人代码，下同）形式返回校验结果。 | 根据最新投资者适当性管理规则（原全国股转系统三类合格投资者调整为二类合格投资者）和前期全网测试结果，生成本公司生产环境全量合格投资者信息（命名方式：NQHGTZZ??????.DBF），通过FDEP上传。 注：本次全量合格投资者信息（NQHGTZZ??????.DBF）仅包含本公司生产环境全部一类合格投资者、二类合格投资者、四类合格投资者（HGLBBS分别为'1'、'B'、'5'），两网投资者无须上传。 |
| 9月19日 17:00 | 统一处理所有证券公司最后一次上传的全量合格投资者信息（NQHGTZZ??????.DBF），并通过FDEP下发处理成功后的合格投资者确认结果（NQHGTZZQR??????.DBF）。 | 接收全国股转公司处理后的本公司合格投资者确认结果（NQHGTZZQR??????.DBF）。 注：此次下发数据为下一交易日正式生产数据，请各证券公司务必做好数据保护。 |
| 9月20日 9:15-11:30 | 启动交易支持平台，提供交易验证环境。 | 1、验证能够正确依据全国股转系统最新的投资者适当性规则进行交易权限控制。 2、验证能够依据北交所投资者适当性规则进行北交所合格投资者信息报送，新增的北交所合格投资者禁止交易全国股转系统挂牌公司股票（受限交易权限的除外）。 |
| 9月20日 14:00-16:00 | 日终清算处理 | 日终清算处理 |

交易权限控制规则为：一类合格投资者可交易全国股转系统基础层、创新层挂牌公司股票及北交所上市公司股票；二类合格投资者可交易全国股转系统创新层挂牌公司股票及北交所上市公司股票；北交所合格投资者可交易北交所上市公司股票。四类合格投资者可以交易全国股转系统和北交所优先股票。至北交所开市交易前，全国股转系统一类合格投资者和二类合格投资者亦可交易全国股转系统精选层股票。

七、测试要求

1.各证券公司应认真做好本次投资者适当性调整的测试和上线工作，指定专人负责。

2.各证券公司应时刻关注测试QQ群发布的工作进度，如有异常情况，请及时与全国股转公司联系。

3. 交易权限验证涉及的初始证券信息、证券行情等均以2021年9月17日闭市数据为准。

4.2021年9月20日17:00前，请各证券公司通过BPM向全国股转公司提交通关测试报告。全国股转公司履行上线决策后，请各证券公司根据全国股转公司的通关测试结果完成技术系统上线，并于9月20日23:00前提交技术系统恢复报告。上述报告无须盖章，文档标题应含有证券公司名称。

5.各证券公司应做好数据调整和验证过程中的测试数据清除，以及生产环境保护和恢复工作，确保下一交易日开市正常。

6.本次测试产生的申报、成交、行情数据仅为测试使用，不能作为生产环境任何交易、非交易及开户等业务的依据。

八、注意事项

1. 各证券公司2021年9月19日通过FDEP上传和接收的投资者适当性数据应为生产环境正式数据，请按照最新投资者适当性相关业务规则的信息处理要求仔细核对。

2. 技术系统上线后，各证券公司应于下一交易日（2021年9月22日）起按照最新投资者适当性业务规则进行数据报送和交易权限控制。原全国股转系统三类合格投资者更名为北交所合格投资者，证券公司新增或取消北交所合格投资者，应使用类别标识D或者E。如上线后投资者适当性报送和交易权限控制发现异常，请及时处置并与全国股转公司联系。

3.下一交易日（2021年9月22日）起，新增的北交所合格投资者禁止交易全国股转系统挂牌公司股票（受限交易权限的除外）。北交所合格投资者对全国股转系统股票的受限交易数据不会通过受限库下发，请各证券公司根据投资者持仓和交易历史自行控制其受限交易权限。

九、联系方式

| 测试单位 | 联系电话 |
| --- | --- |
| 全国股转公司 | 010-63889800 |
| 深圳证券通信公司 | 0755-83182222 |
| 测试QQ群 | 338167838 |

全国中小企业股份转让系统有限责任公司

深圳证券通信有限公司

二○二一年九月