股转办发〔2022〕85号附件1

工程技术文档

北京证券交易所融资融券业务

全网测试方案

全国中小企业股份转让系统有限责任公司

北京证券交易所

深圳证券通信有限公司

二〇二二年十一月

关于本文档

| 文档名称 | 北京证券交易所融资融券业务全网测试方案 |  |
| --- | --- | --- |
| 说明 |  |  |
| 修订历史 |  |  |
| 版本号 | 修改日期 | 修改说明 |
| V1.0 | 2022.11.7 | 创建本文档 |

目   录

一、测试目的和背景	- 4 -

二、参测机构	- 4 -

三、参考技术规范	- 4 -

四、参测技术系统	- 5 -

五、测试时间安排	- 5 -

六、 测试内容	- 6 -

七、 测试场景及要求	- 8 -

（一）测试场景	- 8 -

（二）交易类测试要求	- 8 -

八、 测试数据准备	- 9 -

（一）挂牌情况、证券行情和证券信息	- 9 -

（二）证券账户、交易单元、托管单元及持仓	- 10 -

（三）交易网关、行情网关和结算网关	- 10 -

九、 测试系统接入方式	- 10 -

（一）参测机构接入深证通	- 10 -

（二）参测机构接入中国结算	- 10 -

十、测试要求及注意事项	- 10 -

十一、联系方式	- 12 -

一、测试目的和背景

为验证拟开展北京证券交易所融资融券业务的会员等市场参与者技术系统的准备情况，北京证券交易所（以下简称“北交所”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”） 联合中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）、 深圳证券通信有限公司（以下简称“深证通”） 共同搭建测试环境供市场进行全网测试。

请各参测机构认真阅读本测试方案，在测试过程中按照要求进行充分测试。

二、参测机构

- 北京证券交易所

- 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

- 中国证券登记结算有限责任公司

- 深圳证券通信有限公司

- 北交所会员、全国股转系统主办券商

- 各提供北交所、全国股转系统行情服务的信息商

三、参考技术规范

1.《交易支持平台数据接口规范(V2.1)》

2.《北京证券交易所市场参与者技术系统变更指南之融资融券业务（V1.1）》

四、参测技术系统

1.北交所和全国股转公司交易支持平台全网测试环境

2.中国结算北京市场证券登记结算系统全网测试环境、统一账户平台（UAP）全网测试环境

3.深证通通信系统和深证通金融数据交换平台（FDEP）全网测试环境

4.拟开展北交所融资融券业务会员相关测试环境

5.北交所会员、全国股转系统主办券商相关测试环境

6.提供北交所行情服务的信息商相关测试环境

五、测试时间安排

全网测试时间分别为2022年12月3日（第一次）、2022年12月10日（第二次）。每次全网测试均模拟两个交易日和两个结算日：8:30至12:00模拟T日的交易，12:00至15:30模拟T日的日终过程；15:30至18:00模拟T+1日的交易，18:00至20:00模拟T+1日的日终过程。

具体时间见下表：

| 时间 | 全国股转公司、北交所测试内容 | 参测机构重点测试内容 |
| --- | --- | --- |
| T日 |  |  |
| 8:30 | 发送初始证券行情库，当日证券信息库等。 | 接收初始证券行情库、证券信息库等。 |
| 9:15-9:30 | 开市、大宗交易收单、开盘集合竞价等。验证北交所、全国股转系统现有各项交易业务运行正常。 | 维护基础账户和信用账户等的北京市场账户标识。 |
| 9:30-10:30 | 连续竞价等。验证北交所、全国股转系统现有各项交易业务运行正常。 | 维护基础账户和信用账户等的北京市场账户标识。 |
| 10:30-10:35 | 中午休市，不接收申报。 |  |
| 10:35-11:30 | 连续竞价、收盘集合竞价等。验证北交所、全国股转系统现有各项交易业务运行正常。 | 维护基础账户和信用账户等的北京市场账户标识。 |
| 11:30-12:00 | 大宗交易等。验证北交所、全国股转系统现有各项交易业务运行正常。 | 维护基础账户和信用账户等的北京市场账户标识。 |
| 12:00 | T日闭市 |  |
| 12:00-14:00 | 接收中国结算发送的T日清算交收数据，完成融资融券专用交易单元初始化等。 | 接收中国结算发送的T日清算交收数据。 |
| 14:00-15:00 | 完成T日日终处理。 | 完成T日日终处理，初始化账户和持仓数据等。 |
| T+1日 |  |  |
| 15:30 | 发送初始证券行情库、证券信息库、融资融券标的证券和担保证券信息等。 | 接收初始证券行情库、证券信息库、融资融券标的证券和担保证券信息等。 |
| 15:45-16:00 | 开市、大宗交易收单、开盘集合竞价等。 | 信用账户完成融资融券交易申报、大宗交易申报和公开发行申报等。 |
| 16:00-17:00 | 连续竞价等。 | 信用账户完成融资融券交易申报、大宗交易申报和公开发行申报等。 |
| 17:00-17:05 | 中午休市，不接收申报。 |  |
| 17:05-17:50 | 连续竞价、收盘集合竞价等。 | 信用账户完成融资融券交易申报、大宗交易申报和公开发行申报等。 |
| 17:50-18:00 | 大宗交易等。 | 信用账户完成大宗交易申报等。 |
| 18:00 | T+1日闭市 |  |
| 18:00-19:00 | 接收中国结算发送的T+1日清算交收数据。 | 接收中国结算发送的T+1日清算交收数据。 |
| 19:00-20:00 | 完成T+1日日终处理，校验处理上报的融资融券业务数据和违约数据。 | 完成T+1日日终处理，上报融资融券业务数据和违约数据，接收信用违约资料汇总数据。 |

- 测试内容

验证各参测机构技术系统已按照《交易支持平台数据接口规范(V2.1)》《北京证券交易所市场参与者技术系统变更指南之融资融券业务（V1.1）》等技术规范的要求对融资融券业务进行改造，达到上线要求。

1.验证北交所交易支持平台能正确对融资融券业务各类申报进行检查校验、返回确认结果，能够正确对融资融券业务申报进行撮合处理，并发送成交回报和行情信息；能够正确处理会员报送的融资融券业务数据；能够正确支持融资融券标的证券、担保证券、风险控制等业务管理。

2.验证中国结算北京市场证券登记结算系统能够正确进行日终处理，生成日终数据并发布；验证中国结算UAP系统能够正确进行融资融券相关账户管理。

3.验证深证通通信系统能够正确转发会员的委托数据和北交所的回报、行情数据。

4.验证拟开展北交所融资融券业务的会员技术系统能够正确进行前端控制并发送各类委托，接收北交所返回的回报和行情数据并进行实时处理，确认融资融券行情揭示正常；能够正确对客户的投资者适当性、交易权限进行管理；能够正确报送融资融券业务数据和违约数据，并接收信用违约资料汇总数据；能够正确接收中国结算发布的日终数据并完成清算交收。

5.验证提供北交所行情服务的信息商融资融券行情揭示正常。

6.验证北交所、全国股转系统、中国结算、深证通、会员/证券公司等现有各项交易业务运行正常，会员/证券公司、信息商等行情揭示正常。

- 测试场景及要求

（一）测试场景

| 北交所 证券代码 | 证券简称 | T+1日交易参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是否标的券 | 是否担保券 | 除权/除息 | 状态 |
| 430047 | 诺思兰德 | 是 | 是 | 否 | 暂停可融资 |
| 831726 | 朱老六 | 是 | 是 | 否 | 暂停可融券 |
| 833819 | 颖泰生物 | 是 | 是 | 除权除息（每 10股送 1 股派 1 元） | 正常交易 |
| 873821 （发行代码：889456） | 祥瑞生物 | 否 | 否 | 否 | 定价发行（发行数量：100万，数量范围：100-10万，价格：5元） |

（二）交易类测试要求

T日交易测试要求：

验证测试。参测会员/证券公司等验证现有各项交易业务运行正常。

T+1日交易测试要求：

1. 通过信用账户进行融资融券类型申报和撤单。

非信用账户不可通过融资融券专用交易单元申报。客户信用担保证券账户和融券专用账户不允许进行任何申报。

信用账户不得申报要约业务，不得交易优先股、两网退市股票、 可转债，不得通过非融资融券专用交易单元申报。

融券卖出不允许申报市价订单，最小申报数量不低于100股，不存在余股一次性卖出，卖出价不低于最近成交价（前收盘价）。

2. 信用账户的普通买入、卖出可申报大宗交易。带有融资融券标识或带有强平标识的订单不可申报大宗交易。

3. 信用账户可以参与公开发行业务，处理规则视同普通账户。

4. 日终报送融资融券余额数据、信用违约资料，接收信用违约资料汇总数据。

5. 第一次全网测试（12月3日）T+1日16:10-16:40开展压力测试，各参测会员在此时间段应按200笔/秒速率进行申报。其他时间请按照正常速率申报。

- 测试数据准备

（一）证券行情和证券信息

初始证券行情和初始证券信息以2022年12月2日（第一次）和2022年12月9日（第二次）（周五）交易支持平台生产环境收盘证券行情（NQHQ.DBF）和证券信息（NQXX.DBF）为准。

（二）证券账户、交易单元、托管单元及持仓

请各参加融资融券业务测试的会员通过测试QQ群文件于2022年12月1日前按要求填报普通账户和信用账户各两个，并在每次全网测试T日通过UAP系统维护北京市场标志。T日日终后将为参测会员融券专用账户和普通账户分配430047、831726、833819、870299、839946初始持仓666,666股。

其余证券账户及持仓的初始信息以2022年12月2日（第一次）和2022年12月9日（第二次）全国股转系统、北交所和中国结算生产测试环境日终数据为准。

（三）交易网关、行情网关和结算网关

将为参与融资融券交易测试的会员新分配交易单元、交易网关、结算网关，仅供全网测试使用，另行通过测试QQ群通知。其他交易网关、行情网关、结算网关的初始用户与密码以2022年12月2日（第一次）和2022年12月9日（第二次）深证通生产环境闭市时数据为准。

- 测试系统接入方式

（一）参测机构接入深证通

参测机构通过生产环境线路接入深证通提供的全网测试环境，如有问题，及时联系深证通。

（二）参测机构接入中国结算

参见中国结算测试方案。

十、测试要求及注意事项

1. 各参测机构应根据《交易支持平台数据接口规范(V2.1)》《北京证券交易所市场参与者技术系统变更指南之融资融券业务（V1.1）》等技术规范和测试方案，认真做好技术准备和测试环境准备工作，制定详尽的测试计划，并指定专人负责全网测试工作。

2. 拟开展北交所融资融券业务的会员应参加测试，提供北交所行情服务的信息商应参加测试。其他会员/证券公司等应参加至少一次T日的验证测试，并反馈测试报告。

3. 拟开展北交所融资融券业务的会员应确保至少有两种交易终端（其中至少一种为非现场方式）和两种行情终端（其中至少一种为非现场方式）满足业务要求。

4. 参测机构在测试过程中如发现异常现象，请及时通过电话或QQ群上报。

5. 测试结束后，各参测会员/证券公司应收集各自技术系统的测试情况，于2022年12月3日（第一次）、2022年12月10日（第二次）21:00之前通过BPM提交测试报告（无需盖章）。各参测信息商应按上述时间要求通过电子邮件提交测试报告（无需盖章），邮件主题和附件名称均为：机构名称+融资融券业务第N次全网测试反馈报告，收件邮箱为：techservice@neeq.com.cn。

6. 全网测试的数据，包括但不限于交易单元、交易网关等，仅为模拟测试使用，不能作为生产环境任何交易、非交易及开户等业务的依据，请各参测机构做好生产环境保护。

7. 各参测机构应在测试完毕后，做好环境恢复和验证工作，确保下一交易日生产系统正常。

十一、联系方式

| 测试联系单位 | 联系电话 |
| --- | --- |
| 全国股转公司/北京证券交易所 运行控制中心 | 010-63889800 |
| 深圳证券通信公司 | 0755-83182222 |
| 测试QQ群 | 全国股转公司交易运行维护群：338167838 北交所两融测试群：859780240 |

全国中小企业股份转让系统有限责任公司

北京证券交易所

深圳证券通信有限公司

二○二二年十一月