工程技术文档

退市公司可转换公司债券业务

仿真测试方案

全国中小企业股份转让系统有限责任公司

深圳证券通信有限公司

二〇二三年八月

关于本文档

| 文档名称 | 退市公司可转换公司债券业务仿真测试方案 |  |
| --- | --- | --- |
| 说明 |  |  |
| 修订历史 |  |  |
| 版本号 | 修改日期 | 修改说明 |
| V1.0 | 2023.8.10 | 创建本文档 |

目   录

一．测试目的和背景	1

二．参测机构	1

三．参考技术规范	1

四．参测技术系统	2

五．测试时间安排	2

六．测试内容安排	4

（一） 测试场景	4

（二） 证券信息	8

（三） 除息信息	16

（四）测试内容说明	16

七．仿真测试数据准备	18

（一）证券初始信息	18

（二）证券账户、交易单元、托管单元及持仓	18

（三）分层信息	19

（四）交易网关、行情网关和结算网关	19

（五）FDEP小站	19

八．仿真测试接入方式	19

（一）参测市场机构接入深证通	19

（二）参测市场机构接入中国结算	20

（三）测试相关软件下载	20

九．测试要求及注意事项	20

十．联系方式	21

一．测试目的和背景

为验证各市场参与者技术系统改造情况，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）联合中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）、深圳证券通信有限公司（以下简称“深证通”）共同搭建仿真测试环境供市场进行退市公司可转换公司债券（以下简称“退市可转债”）业务仿真测试。

请各测试参与者认真阅读本测试方案，在测试过程中按照要求进行充分测试。

二．参测机构

1.全国中小企业股份转让系统有限责任公司

2.中国证券登记结算有限责任公司

3.深圳证券通信有限公司

4.各证券公司、信息商

5.有清理退市可转债需求的基金公司、QFII、RQFII及其托管机构

三．参考技术规范

1.《交易支持平台数据接口规范（V2.3）》

2.《全国中小企业股份转让系统市场参与者技术系统变更指南之退市公司可转换公司债券业务》

四．参测技术系统

1.全国股转公司交易支持平台仿真测试环境

2.中国结算北京市场证券登记结算系统仿真测试环境、统一账户平台（UAP）全真环境

3.深证通通信系统和深证通金融数据交换平台（FDEP）仿真环境

4.各证券公司、信息商相关仿真测试环境

5.有清理退市可转债需求的基金公司、QFII、RQFII及其托管机构相关仿真测试环境

五．测试时间安排

本次仿真测试时间为：

第一轮：2023年8月21日至2023年8月25日

第二轮：2023年8月28日至2023年9月1日

周一到周五开放测试环境，每个测试日交易支持平台接收申报的时间为9:15至15:30。测试结束后仿真环境继续开放，供各参测机构进行自主测试。

具体时间安排如下：

| 时间 | 全国股转公司测试内容 | 参测市场机构重点测试内容 |
| --- | --- | --- |
| 8:30 | 发送初始行情库，当日证券信息库等。 | 接收初始行情库、证券信息库等。 |
| 9:15-9:30 | 禁止退市可转债转让、回售、转股申报； 发送退市可转债初始化行情信息及其他证券行情信息，不发送与当天退市可转债交易相关的任何行情信息。 | 退市可转债转让、回售、转股申报废单； 接收并正确揭示行情信息。 |
| 9:30-11:30 | 处理退市可转债转让、回售、转股申报； 发送退市可转债初始化行情信息及其他证券行情信息，不发送与当天退市可转债交易相关的任何行情信息。 | 发送退市可转债转让、回售、转股申报，处理确认回报； 接收并正确揭示行情信息。 |
| 11:30-13:00 | 中午休市，不接收申报处理。 |  |
| 13:00-15:00 | 处理退市可转债转让、回售、转股申报； 发送退市可转债初始化行情信息及其他证券行情信息，不发送与当天退市可转债交易相关的任何行情信息。 | 发送退市可转债转让、回售、转股申报，处理确认回报； 接收并正确揭示行情信息。 |
| 15:00-15:30 | 禁止退市可转债转让、回售、转股申报； 实时发送退市可转债收盘行情信息。 | 退市可转债转让、回售、转股申报废单； 接收并正确揭示收盘行情信息。 |
| 15:30 | 闭市 |  |
| 17:00 | 日终处理。 | 完成当日数据清算。 |

六．测试内容安排

- 测试场景

| 退市可转债代码 | 退市可转债简称 | 基础代码 | 基础代码名称 | 挂牌日期 | 除息日期 | 暂停 转让 | 恢复 转让 | 转股 起始 | 暂停转股 | 转股 截止 | 回售 起始 | 回售 截止 | 摘牌 | 频次 调整 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 404001 | 退一退债 | 400101 | 退一5 | 8月21日 | 8月23日 | 8月22日（可转债停牌1天） | 8月23日 | 8月 21日 | — | 8月24日 | — | — | — | — |
| 404002 | 退二退债 | 400102 | 退二5 | 8月23日 | — | 8月24日（可转债长期停牌） | — | 8月 23日 | — | 8月 23日 | — | — | — | — |
| 404003 | 退三退债 | 400103 | 退三5 | 8月21日 | — | 8月23日（可转债紧急停牌1天） | 8月24日 | 8月 22日 | — | 8月25日 | — | — | — | — |
| 404004 | 退四退债 | 400104 | 退四5 | 8月22日 | — | 8月23日（基础券停牌1天） | 8月24日 | 8月 22日 | 8月23日 | 8月24日 | — | — | 8月25日 | — |
| 404005 | 退五退债 | 400105 | 退五5 | 8月21日 | 8月22日 | 8月24日（可转债停牌1天） | 8月25日 | 8月 21日 | — | 8月 21日 | 8月 23日 | 8月 25日 | — | — |
| 404006 | 退六退债 | 400106 | 退六3 | 8月21日 | — | — | — | 8月 21日 | — | — | — | — | — | 8月24日转退六5 |
| 404007 | 退七退债 | 400107 | R退七1 | 8月21日 | — | — | — | — |  | — | — | — | — | 8月23日转退七3 |
| 404008 | 退八退债 | 400108 | 退八3 | 8月21日 | — | 8月23日（可转债停牌1天） | — | 8月 21日 | — | 8月 23日 | 8月 24日 | 8月 25日 | — | — |
| 404009 | 退九退债 | 400109 | R退九1 | 8月21日 | — | — | — | 8月 24日 | — | 8月 25日 | — | — | — | — |
| 404010 | 退十退债 | 400110 | R退十1 | 8月21日 | — | — | — | — | — |  | 8月 24日 | 8月 25日 | — | — |
| 404011 | 十一退债 | 400111 | 退十一5 | 8月21日 | — | — | — | — | — | — | — | — |  | 8月22日转退十一3 |
| 404012 | 十二退债 | 400112 | 退十二3 | 8月21日 | 8月 21日 | — | — | — | — | — | — | — |  | 8月22日转退R十二1 |
| 404013 | 十三退债 | 400113 | 退十三5 | 8月21日 | — | — | — | — | — | — | — | — |  | 8月22日转R退十三1 |
| 404014 | 十四退债 | 400114 | R退十四1 | 8月21日 | — | — | — | — | — | — | — | — |  | 8月22日转退十四5 |

第一轮仿真测试：

第二轮仿真测试：

| 退市可转债代码 | 退市可转债简称 | 基础代码 | 基础代码名称 | 挂牌日期 | 除息日期 | 暂停 转让 | 恢复 转让 | 转股 起始 | 暂停转股 | 转股 截止 | 回售 起始 | 回售 截止 | 摘牌 | 频次 调整 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 404021 | 二一退债 | 400121 | 退二一5 | 8月28日 | 8月30日 | 8月29日（可转债停牌1天） | 8月30日 | 8月 28日 | — | 8月31日 | — | — | — | — |
| 404022 | 二二退债 | 400122 | 退二二5 | 8月30日 | — | 8月31日（可转债长期停牌） | — | 8月 30日 | — | 8月 30日 | — | — | — | — |
| 404023 | 二三退债 | 400123 | 退二三5 | 8月28日 | — | 8月30日（可转债紧急停牌1天） | 8月31日 | 8月 29日 | — | 9月 1日 | — | — | — | — |
| 404024 | 二四退债 | 400124 | 退二四5 | 8月29日 | — | 8月30日（基础券停牌1天） | 8月31日 | 8月 29日 | 8月 30日 | 8月31日 | — | — | 9月1日 | — |
| 404025 | 二五退债 | 400125 | 退二五5 | 8月28日 | 8月29日 | 8月31日（可转债停牌1天） | 9月1日 | 8月 28日 | — | 8月 28日 | 8月 30日 | 9月 1日 | — | — |
| 404026 | 二六退债 | 400126 | 退二六3 | 8月28日 | — | — | — | 8月 28日 | — | — | — | — | — | 8月31日转退二六5 |
| 404027 | 二七退债 | 400127 | R退二七1 | 8月28日 | — | — | — | — |  | — | — | — | — | 8月30日转退二七3 |
| 404028 | 二八退债 | 400128 | 退二八3 | 8月28日 | — | 8月30日（可转债停牌1天） | — | 8月 28日 | — | 8月 30日 | 8月 31日 | 9月 1日 | — | — |
| 404029 | 二九退债 | 400129 | R退二九1 | 8月28日 | — | — | — | 8月 31日 | — | 9月 1日 | — | — | — | — |
| 404030 | 三十退债 | 400130 | R退三十1 | 8月28日 | — | — | — | — | — |  | 8月 31日 | 9月 1日 | — | — |
| 404031 | 三一退债 | 400131 | 退三一5 | 8月28日 | — | — | — | — | — | — | — | — |  | 8月29日转退三一3 |
| 404032 | 三二退债 | 400132 | 退三二3 | 8月28日 | 8月28日 | — | — | — | — | — | — | — |  | 8月29日转R退三二1 |
| 404033 | 三三退债 | 400133 | 退三三5 | 8月28日 | — | — | — | — | — | — | — | — |  | 8月29日转R退三三1 |
| 404034 | 三四退债 | 400134 | R退三四1 | 8月28日 | — | — | — | — | — | — | — | — |  | 8月29日转退三四5 |

- 证券信息

第一轮仿真测试：

| 退市可转债代码 | 退市可转债信息 | 基础 代码 | 基础代码信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 404001 | 退市可转债简称：退一退债 每张面值：100 票面利率（%）：0.8 起息日：2023年8月23日 回售价格：103.666 转股价格：100 挂牌日期：2023年8月21日 债券到期日期：2029年8月20日 | 400101 | 证券简称：退一5 证券级别：两网及退市公司股票 证券类别：两网及退市公司A类股票 交易单位：1 行业种类：A01-农业 货币种类：人民币 每股面值：1元 总股本：100,000,000股 非限售股本：100,000,000股 挂牌日期：2023年8月21日 转让分类：每周交易5次 |
| 404002 | 退市可转债简称：退二退债 每张面值：100 票面利率（%）：0.9 起息日：2023年8月23日 回售价格：103 转股价格：100 挂牌日期：2023年8月23日 债券到期日期：2029年8月22日 | 400102 | 证券简称：退二5 证券级别：两网及退市公司股票 证券类别：两网及退市公司A类股票 交易单位：1 行业种类：A01-农业 货币种类：人民币 每股面值：1元 总股本：100,000,000股 非限售股本：100,000,000股 挂牌日期：2023年8月23日 转让分类：每周交易5次 |
| 404003 | 退市可转债简称：退三退债 每张面值：100 票面利率（%）：1.0 起息日：2023年8月21日 回售价格：103 转股价格：100 挂牌日期：2023年8月21日 债券到期日期：2029年8月20日 | 400103 | 证券简称：退三5 证券级别：两网及退市公司股票 证券类别：两网及退市公司A类股票 交易单位：1 行业种类：A01-农业 货币种类：人民币 每股面值：1元 总股本：100,000,000股 非限售股本：100,000,000股 挂牌日期：2023年8月21日 转让分类：每周交易5次 |
| 404004 | 退市可转债简称：退四退债 每张面值：100 票面利率（%）：0.8 起息日：2023年8月22日 回售价格：103.55 转股价格：100 挂牌日期：2023年8月22日 债券到期日期：2029年8月21日 | 400104 | 证券简称：退四5 证券级别：两网及退市公司股票 证券类别：两网及退市公司A类股票 交易单位：1 行业种类：A01-农业 货币种类：人民币 每股面值：1元 总股本：100,000,000股 非限售股本：100,000,000股 挂牌日期：2023年8月22日 转让分类：每周交易5次 |
| 404005 | 退市可转债简称：退五退债 每张面值：100 票面利率（%）：0.6 起息日：2023年8月22日 回售价格：103 转股价格：100 挂牌日期：2023年8月21日 债券到期日期：2029年8月20日 | 400105 | 证券简称：退五5 证券级别：两网及退市公司股票 证券类别：两网及退市公司A类股票 交易单位：1 行业种类：A01-农业 货币种类：人民币 每股面值：1元 总股本：100,000,000股 非限售股本：100,000,000股 挂牌日期：2023年8月21日 转让分类：每周交易5次 |
| 404006 | 可转债简称：退六退债 每张面值：100 票面利率（%）：1.0 起息日：2023年8月21日 回售价格：103 转股价格：100 挂牌日期：2023年8月21日 债券到期日期：2029年8月20日 | 400106 | 证券简称：退六3 证券级别：两网及退市公司股票 证券类别：两网及退市公司A类股票 交易单位：1 行业种类：A01-农业 货币种类：人民币 每股面值：1元 总股本：100,000,000股 非限售股本：100,000,000股 挂牌日期：2023年8月21日 转让分类：每周交易3次 |
| 404007 | 退市可转债简称：退七退债 每张面值：100 票面利率（%）：0.8 起息日：2023年8月21日 回售价格：103.555 转股价格：100 挂牌日期：2023年8月21日 债券到期日期：2029年8月20日 | 400107 | 证券简称：R退七1 证券级别：两网及退市公司股票 证券类别：两网及退市公司A类股票 交易单位：1 行业种类：A01-农业 货币种类：人民币 每股面值：1元 总股本：100,000,000股 非限售股本：100,000,000股 挂牌日期：2023年8月21日 转让分类：每周交易1次 |
| 404008 | 退市可转债简称：退八退债 每张面值：100 票面利率（%）：0.8 起息日：2023年8月21日 回售价格：103.666 转股价格：100 挂牌日期：2023年8月21日 债券到期日期：2029年8月20日 | 400108 | 证券简称：退八3 证券级别：两网及退市公司股票 证券类别：两网及退市公司A类股票 交易单位：1 行业种类：A01-农业 货币种类：人民币 每股面值：1元 总股本：100,000,000股 非限售股本：100,000,000股 挂牌日期：2023年8月21日 转让分类：每周交易3次 |
| 404009 | 退市可转债简称：退九退债 每张面值：100 票面利率（%）：0.8 起息日：2023年8月21日 回售价格：103.666 转股价格：100 挂牌日期：2023年8月21日 债券到期日期：2029年8月20日 | 400109 | 证券简称：R退九1 证券级别：两网及退市公司股票 证券类别：两网及退市公司A类股票 交易单位：1 行业种类：A01-农业 货币种类：人民币 每股面值：1元 总股本：100,000,000股 非限售股本：100,000,000股 挂牌日期：2023年8月21日 转让分类：每周交易1次 |
| 404010 | 退市可转债简称：退十退债 每张面值：100 票面利率（%）：0.8 起息日：2023年8月21日 回售价格：103.666 转股价格：100 挂牌日期：2023年8月21日 债券到期日期：2029年8月20日 | 400110 | 证券简称：R退十1 证券级别：两网及退市公司股票 证券类别：两网及退市公司A类股票 交易单位：1 行业种类：A01-农业 货币种类：人民币 每股面值：1元 总股本：100,000,000股 非限售股本：100,000,000股 挂牌日期：2023年8月21日 转让分类：每周交易1次 |
| 404011 | 退市可转债简称：退十一退债 每张面值：100 票面利率（%）：0.8 起息日：2023年8月21日 回售价格：103.666 转股价格：100 挂牌日期：2023年8月21日 债券到期日期：2029年8月20日 | 400111 | 证券简称：退十一5 证券级别：两网及退市公司股票 证券类别：两网及退市公司A类股票 交易单位：1 行业种类：A01-农业 货币种类：人民币 每股面值：1元 总股本：100,000,000股 非限售股本：100,000,000股 挂牌日期：2023年8月21日 转让分类：每周交易5次 |
| 404012 | 退市可转债简称：退十二退债 每张面值：100 票面利率（%）：0.8 起息日：2023年8月21日 回售价格：103.666 转股价格：100 挂牌日期：2023年8月21日 债券到期日期：2029年8月20日 | 400112 | 证券简称：退十二3 证券级别：两网及退市公司股票 证券类别：两网及退市公司A类股票 交易单位：1 行业种类：A01-农业 货币种类：人民币 每股面值：1元 总股本：100,000,000股 非限售股本：100,000,000股 挂牌日期：2023年8月21日 转让分类：每周交易3次 |
| 404013 | 退市可转债简称：退十三退债 每张面值：100 票面利率（%）：0.8 起息日：2023年8月21日 回售价格：103.666 转股价格：100 挂牌日期：2023年8月21日 债券到期日期：2029年8月20日 | 400113 | 证券简称：退十三5 证券级别：两网及退市公司股票 证券类别：两网及退市公司A类股票 交易单位：1 行业种类：A01-农业 货币种类：人民币 每股面值：1元 总股本：100,000,000股 非限售股本：100,000,000股 挂牌日期：2023年8月21日 转让分类：每周交易5次 |
| 404014 | 退市可转债简称：退十四退债 每张面值：100 票面利率（%）：0.8 起息日：2023年8月21日 回售价格：103.666 转股价格：100 挂牌日期：2023年8月21日 债券到期日期：2029年8月20日 | 400114 | 证券简称：R退十四1 证券级别：两网及退市公司股票 证券类别：两网及退市公司A类股票 交易单位：1 行业种类：A01-农业 货币种类：人民币 每股面值：1元 总股本：100,000,000股 非限售股本：100,000,000股 挂牌日期：2023年8月21日 转让分类：每周交易1次 |

第二轮仿真测试：

| 退市可转债代码 | 退市可转债信息 | 基础 代码 | 基础代码信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 404021 | 退市可转债简称：二一退债 每张面值：100 票面利率（%）：0.8 起息日：2023年8月30日 回售价格：103.666 转股价格：100 挂牌日期：2023年8月28日 债券到期日期：2029年8月27日 | 400121 | 证券简称：退二一5 证券级别：两网及退市公司股票 证券类别：两网及退市公司A类股票 交易单位：1 行业种类：A01-农业 货币种类：人民币 每股面值：1元 总股本：100,000,000股 非限售股本：100,000,000股 挂牌日期：2023年8月28日 转让分类：每周交易5次 |
| 404022 | 退市可转债简称：二二退债 每张面值：100 票面利率（%）：0.9 起息日：2023年8月30日 回售价格：103 转股价格：100 挂牌日期：2023年8月30日 债券到期日期：2029年8月29日 | 400122 | 证券简称：退二二5 证券级别：两网及退市公司股票 证券类别：两网及退市公司A类股票 交易单位：1 行业种类：A01-农业 货币种类：人民币 每股面值：1元 总股本：100,000,000股 非限售股本：100,000,000股 挂牌日期：2023年8月30日 转让分类：每周交易5次 |
| 404023 | 退市可转债简称：二三退债 每张面值：100 票面利率（%）：1.0 起息日：2023年8月28日 回售价格：103 转股价格：100 挂牌日期：2023年8月28日 债券到期日期：2029年8月27日 | 400123 | 证券简称：退二三5 证券级别：两网及退市公司股票 证券类别：两网及退市公司A类股票 交易单位：1 行业种类：A01-农业 货币种类：人民币 每股面值：1元 总股本：100,000,000股 非限售股本：100,000,000股 挂牌日期：2023年8月28日 转让分类：每周交易5次 |
| 404024 | 退市可转债简称：二四退债 每张面值：100 票面利率（%）：0.8 起息日：2023年8月29日 回售价格：103.55 转股价格：100 挂牌日期：2023年8月29日 债券到日期：2029年8月28日 | 400124 | 证券简称：退二四5 证券级别：两网及退市公司股票 证券类别：两网及退市公司A类股票 交易单位：1 行业种类：A01-农业 货币种类：人民币 每股面值：1元 总股本：100,000,000股 非限售股本：100,000,000股 挂牌日期：2023年8月29日 转让分类：每周交易5次 |
| 404025 | 退市可转债简称：二五退债 每张面值：100 票面利率（%）：0.6 起息日：2023年8月29日 回售价格：103 转股价格：100 挂牌日期：2023年8月28日 债券到期日期：2029年8月27日 | 400125 | 证券简称：退二五5 证券级别：两网及退市公司股票 证券类别：两网及退市公司A类股票 交易单位：1 行业种类：A01-农业 货币种类：人民币 每股面值：1元 总股本：100,000,000股 非限售股本：100,000,000股 挂牌日期：2023年8月28日 转让分类：每周交易5次 |
| 404026 | 可转债简称：二六退债 每张面值：100 票面利率（%）：1.0 起息日：2023年8月28日 回售价格：103 转股价格：100 挂牌日期：2023年8月28日 债券到期日期：2029年8月27日 | 400126 | 证券简称：退二六3 证券级别：两网及退市公司股票 证券类别：两网及退市公司A类股票 交易单位：1 行业种类：A01-农业 货币种类：人民币 每股面值：1元 总股本：100,000,000股 非限售股本：100,000,000股 挂牌日期：2023年8月28日 转让分类：每周交易3次 |
| 404027 | 退市可转债简称：二七退债 每张面值：100 票面利率（%）：0.8 起息日：2023年8月28日 回售价格：103.555 转股价格：100 挂牌日期：2023年8月28日 债券到期日期：2029年8月27日 | 400127 | 证券简称：R退二七1 证券级别：两网及退市公司股票 证券类别：两网及退市公司A类股票 交易单位：1 行业种类：A01-农业 货币种类：人民币 每股面值：1元 总股本：100,000,000股 非限售股本：100,000,000股 挂牌日期：2023年8月28日 转让分类：每周交易1次 |
| 404028 | 退市可转债简称：二八退债 每张面值：100 票面利率（%）：0.8 起息日：2023年8月28日 回售价格：103.666 转股价格：100 挂牌日期：2023年8月28日 债券到期日期：2029年8月27日 | 400128 | 证券简称：退二八3 证券级别：两网及退市公司股票 证券类别：两网及退市公司A类股票 交易单位：1 行业种类：A01-农业 货币种类：人民币 每股面值：1元 总股本：100,000,000股 非限售股本：100,000,000股 挂牌日期：2023年8月28日 转让分类：每周交易3次 |
| 404029 | 退市可转债简称：二九退债 每张面值：100 票面利率（%）：0.8 起息日：2023年8月28日 回售价格：103.666 转股价格：100 挂牌日期：2023年8月28日 债券到期日期：2029年8月27日 | 400129 | 证券简称：R退二九1 证券级别：两网及退市公司股票 证券类别：两网及退市公司A类股票 交易单位：1 行业种类：A01-农业 货币种类：人民币 每股面值：1元 总股本：100,000,000股 非限售股本：100,000,000股 挂牌日期：2023年8月28日 转让分类：每周交易1次 |
| 404030 | 退市可转债简称：三十退债 每张面值：100 票面利率（%）：0.8 起息日：2023年8月28日 回售价格：103.666 转股价格：100 挂牌日期：2023年8月28日 债券到期日期：2029年8月27日 | 400130 | 证券简称：R退三十1 证券级别：两网及退市公司股票 证券类别：两网及退市公司A类股票 交易单位：1 行业种类：A01-农业 货币种类：人民币 每股面值：1元 总股本：100,000,000股 非限售股本：100,000,000股 挂牌日期：2023年8月28日 转让分类：每周交易1次 |
| 404031 | 退市可转债简称：三一退债 每张面值：100 票面利率（%）：0.8 起息日：2023年8月28日 回售价格：103.666 转股价格：100 挂牌日期：2023年8月28日 债券到期日期：2029年8月27日 | 400131 | 证券简称：退三一5 证券级别：两网及退市公司股票 证券类别：两网及退市公司A类股票 交易单位：1 行业种类：A01-农业 货币种类：人民币 每股面值：1元 总股本：100,000,000股 非限售股本：100,000,000股 挂牌日期：2023年8月28日 转让分类：每周交易5次 |
| 404032 | 退市可转债简称：三二退债 每张面值：100 票面利率（%）：0.8 起息日：2023年8月28日 回售价格：103.666 转股价格：100 挂牌日期：2023年8月28日 债券到期日期：2029年8月27日 | 400132 | 证券简称：退三二3 证券级别：两网及退市公司股票 证券类别：两网及退市公司A类股票 交易单位：1 行业种类：A01-农业 货币种类：人民币 每股面值：1元 总股本：100,000,000股 非限售股本：100,000,000股 挂牌日期：2023年8月28日 转让分类：每周交易3次 |
| 404033 | 退市可转债简称：三三退债 每张面值：100 票面利率（%）：0.8 起息日：2023年8月28日 回售价格：103.666 转股价格：100 挂牌日期：2023年8月28日 债券到期日期：2029年8月27日 | 400133 | 证券简称：退三三5 证券级别：两网及退市公司股票 证券类别：两网及退市公司A类股票 交易单位：1 行业种类：A01-农业 货币种类：人民币 每股面值：1元 总股本：100,000,000股 非限售股本：100,000,000股 挂牌日期：2023年8月28日 转让分类：每周交易5次 |
| 404034 | 退市可转债简称：三四退债 每张面值：100 票面利率（%）：0.8 起息日：2023年8月28日 回售价格：103.666 转股价格：100 挂牌日期：2023年8月28日 债券到期日期：2029年8月27日 | 400134 | 证券简称：R退三四1 证券级别：两网及退市公司股票 证券类别：两网及退市公司A类股票 交易单位：1 行业种类：A01-农业 货币种类：人民币 每股面值：1元 总股本：100,000,000股 非限售股本：100,000,000股 挂牌日期：2023年8月28日 转让分类：每周交易1次 |

- 除息信息

第一轮仿真测试：

| 退市可转债代码 | 退市可转债简称 | 除息日期 | 每张派息金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 404001 | XD退一退 | 8月23日 | 0.8 |
| 404005 | XD退五退 | 8月22日 | 0.6 |
| 404012 | XD十二退 | 8月21日 | 0.8 |

第二轮仿真测试：

| 退市可转债代码 | 退市可转债简称 | 除息日期 | 每张派息金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 404021 | XD二一退 | 8月30日 | 0.8 |
| 404025 | XD二五退 | 8月29日 | 0.6 |
| 404032 | XD三二退 | 8月28日 | 0.8 |

（四）测试内容说明

各参测机构应重点验证如下内容：

1.验证各证券公司相关技术系统支持退市可转债业务，有清理退市可转债需求的基金公司、QFII、RQFII及其托管机构各类申报要素符合数据接口规范要求。

2.验证各证券公司技术系统能够依据退市可转债对应标的股票的投资者适当性信息进行相应的转让权限控制。

3.验证9:30前、11:30至13:00、15:00后交易支持平台不接收退市可转债业务申报；验证9:30至11:30、13:00至15:00交易支持平台接收退市可转债申报并予以处理（包括无效申报撤单返回以及撤单申报处理等）。

4.退市可转债转让申报数量为10张或其整数倍，且单笔转让数量不低于1000张或者转让金额不低于10万元；卖出时，余额不足1000张且转让金额低于10万元的，应当一次性申报卖出。验证交易支持平台能够对退市可转债的申报数量进行实时校验，若校验未能通过则该笔申报直接撤单。

5.验证在退市可转债转让期间，对于同一只退市可转债，当日买入当日可卖出。

6.验证在退市可转债回售期内，债券持有人进行回售申报时，回售申报当日可以撤单；在退市可转债转股期内，债券持有人进行转股申报时，转股申报当日可以撤单。

7.验证在退市可转债回售期内，对于同一只退市可转债，当日买入当日可回售；验证在退市可转债转股期内，对于同一只退市可转债，当日买入当日可转股；当同一个交易日分别收到转让、回售、转股申报时，处理顺序为：转让、回售、转股。

8.验证在退市可转债回售期内，如退市可转债处于暂停转让期间，交易支持平台仍可以按照约定的时间和方式接收退市可转债回售申报；验证在退市可转债转股期内，如退市可转债处于暂停转让期间，交易支持平台仍可以按照约定的时间和方式接收退市可转债转股申报。

9.退市公司的普通股暂停、恢复转让的，其退市可转债应当同时暂停、恢复转让并暂停或者恢复转股，但因特殊原因退市可转债需单独暂停、恢复转让的除外。

10.验证各参测证券公司、信息商、基金公司能够根据交易支持平台下发的证券信息和行情信息正确揭示退市可转债初始化信息和收盘行情信息。

11.验证各证券公司改造后的周边系统满足技术文档要求。

七．仿真测试数据准备

（一）证券初始信息

证券初始行情信息和初始信息以2023年8月18日（周五）（第一轮）和2023年8月25日（周五）（第二轮）仿真测试环境收盘行情（NQHQ.DBF）和证券信息（NQXX.DBF）为准。

（二）证券账户、交易单元、托管单元及持仓

本次测试所涉及的证券账户、交易单元和托管单元以2023年8月18日（周五）（第一轮）和2023年8月25日（周五）（第二轮）仿真环境日终数据为准，各参测市场机构退市可转债初始持仓信息见测试QQ群。

（三）分层信息

除特殊处理证券外，其余以2023年8月18日（周五）（第一轮）和2023年8月25日（周五）（第二轮）仿真环境日终数据为准。

（四）交易网关、行情网关和结算网关

交易网关、行情网关、结算网关的初始用户与密码以2023年8月18日（周五）（第一轮）和2023年8月25日（周五）（第二轮）仿真环境闭市时数据为准。

（五）FDEP小站

全国股转公司仿真环境FDEP小站号为k0903，请各证券公司在测试开始前确认FDEP小站传输配置。

八．仿真测试接入方式

（一）参测市场机构接入深证通

参测市场机构通过VPN或专线接入深证通提供的仿真测试环境，如有问题，及时联系深证通。测试连接相关参数：

| 名称 | 地址和端口 |
| --- | --- |
| 深证通SSL VPN接入 | https://test.sscc.com |
| 行情TCP | 172.200.1.97:7044 |
| 双向报盘 | 172.200.1.98:7043 |
| CCNET | 172.200.1.89:7013 |
| FDEP | 172.200.1.182:7015/7016 |

（二）参测市场机构接入中国结算

参见中国结算相关通知。

（三）测试相关软件下载

本次测试所需的交易网关、行情网关、结算网关均为现有生产版本，请在深证通官网或测试QQ群下载。

九．测试要求及注意事项

1.各参测机构应根据《交易支持平台数据接口规范(V2.3)》、《全国中小企业股份转让系统市场参与者技术系统变更指南之退市公司可转换公司债券业务》等技术规范和测试方案，认真做好技术准备和测试环境准备工作，制定详尽的测试计划，并指定专人负责本次仿真测试工作。

2.各证券公司经纪系统应确保至少有两种交易终端（其中至少一种为非现场方式）和两种行情终端（其中至少一种为非现场方式）满足业务要求。

3.开展全国股转系统交易业务的各证券公司、有清理退市可转债需求的基金公司、QFII、RQFII及其托管机构均应参加本次测试；提供全国股转系统行情服务的信息商应参加本次测试。

4.测试过程中，请各市场机构验证现有的定向可转债、两网及退市股票、优先股、要约、融资融券及普通股票等业务正常。

5.测试过程中，各参测市场机构应按要求覆盖相应测试场景，详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常，请及时通过电话或QQ群联系全国股转公司。

6.测试结束后，各证券公司应收集各自技术系统的测试情况，并于测试结束当日（第一轮：2023年8月25日，第二轮：2023年9月1日）17:00之前通过电子邮件提交测试报告（无需盖章）。各参测信息商、基金公司、QFII、RQFII应按上述时间要求通过电子邮件向全国股转公司提交测试报告（无需盖章），邮件主题和附件名称均为：机构名称+退市可转债业务第N轮仿真测试报告，收件邮箱为：techservice@neeq.com.cn。

十．联系方式

| 仿真测试联系单位（人） | 联系电话 |
| --- | --- |
| 全国股转公司 运行控制中心 | 010-63889855 |
| 深圳证券通信公司 | 0755-83182222（运行咨询） 0755-88666462（专线、VPN接入） 0755-88666464（交易、行情） 0755-88666470（CCNET、FDEP） |
| 测试QQ群 | 全国股转公司交易运行维护群：338167838 全国股转北交所交易运行维护一群：682283623 全国股转北交所交易运行维护二群：362089063 |

全国中小企业股份转让系统有限责任公司

深圳证券通信有限公司

二○二三年八月