工程技术文档

退市公司可转换公司债券业务

全网测试方案

全国中小企业股份转让系统有限责任公司

深圳证券通信有限公司

二〇二三年八月

关于本文档

| 文档名称 | 退市公司可转换公司债券业务全网测试方案 |  |
| --- | --- | --- |
| 说明 |  |  |
| 修订历史 |  |  |
| 版本号 | 修改日期 | 修改说明 |
| V1.0 | 2023.8.11 | 创建本文档 |

目   录

一、测试目的和背景	- 1 -

二、参测机构	- 1 -

三、参考技术规范	- 1 -

四、参测技术系统	- 2 -

五、 测试时间安排	- 2 -

六、 测试内容	- 4 -

七、测试场景	- 5 -

（一）测试场景	- 5 -

（二） 证券信息	- 6 -

（三） 除息信息	- 11 -

八、测试数据准备	- 12 -

（一）挂牌情况、证券行情和证券信息	- 12 -

（二）证券账户、交易单元、托管单元及持仓	- 12 -

（三）交易网关、行情网关和结算网关	- 12 -

九、测试系统接入方式	- 12 -

（一）参测机构接入深证通	- 12 -

（二）参测机构接入中国结算	- 13 -

十、测试要求及注意事项	- 13 -

十一、联系方式	- 14 -

一、测试目的和背景

为验证各市场参与者技术系统对于退市公司可转换公司债券（以下简称“退市可转债”）业务技术准备情况，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）联合中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）、深圳证券通信有限公司（以下简称“深证通”）共同搭建测试环境供市场进行全网测试。

请各参测机构认真阅读本测试方案，在测试过程中按照要求进行充分测试。

二、参测机构

1.全国中小企业股份转让系统有限责任公司

2.中国证券登记结算有限责任公司

3.深圳证券通信有限公司

4.各证券公司、信息商

5.有清理退市退市可转债需求的基金公司、QFII、RQFII及其托管机构

三、参考技术规范

1.《交易支持平台数据接口规范（V2.3）》

2.《全国中小企业股份转让系统市场参与者技术系统变更指南之退市公司可转换公司债券业务》

四、参测技术系统

1.全国股转公司交易支持平台全网测试环境

2.中国结算北京市场证券登记结算系统全网测试环境、统一账户平台（UAP）全真环境

3.深证通通信系统和深证通金融数据交换平台（FDEP）全网环境

4.各证券公司、信息商相关全网测试环境

5.有清理退市退市可转债需求的基金公司、QFII、RQFII及其托管机构相关全网测试环境

- 测试时间安排

全网测试时间分别为2023年9月2日（第一次）、2023年9月9日（第二次）。每次全网测试均模拟一个交易日和两个结算日：9:15至12:00模拟T日的交易，12:00至16:00模拟T日的日终过程，16：00至20：00模拟T+1日的日终过程。

具体时间见下表：

| 时间 | 全国股转公司、北交所测试内容 | 参测市场机构重点测试内容 |
| --- | --- | --- |
| 8:30 | 发送初始证券行情库，当日证券信息库等。 | 接收初始证券行情库、证券信息库等。 |
| 9:15-9:30 | 禁止退市可转债转让、回售、转股申报； 发送证券信息库和证券行情库，不发送与当天退市可转债交易相关的任何行情。 | 退市可转债转让、回售、转股申报废单； 接收并正确揭示证券信息库和证券行情库。 |
| 9:30-10:30 | 处理退市可转债转让、回售、转股申报； 发送证券信息库和证券行情库，不发送与当天退市可转债交易相关的任何行情。 | 发送退市可转债转让、回售、转股申报，处理确认回报； 接收并正确揭示证券信息库和证券行情库。 |
| 10:30-10:35 | 中午休市，不接收申报处理。 |  |
| 10:35-11:30 | 处理退市可转债转让、回售、转股申报； 发送证券信息库和证券行情库，不发送与当天退市可转债交易相关的任何行情。 | 发送退市可转债转让、回售、转股申报，处理确认回报； 接收并正确揭示证券信息库和证券行情库。 |
| 11:30-12:00 | 禁止退市可转债转让、回售、转股申报； 发送证券信息库和证券行情库，实时发送退市可转债收盘行情。 | 退市可转债转让、回售、转股申报废单； 接收并正确揭示退市可转债收盘行情。 |
| 12:00 | T日闭市 |  |
| 12:00-14:00 | 接收中国结算发送的T日清算交收数据。 | 接收中国结算发送的T日清算交收数据。 |
| 14:00-16:00 | 根据中国结算数据进行T日日终处理，下发适当性数据等文件。 | 完成T日日终处理。 |
| 16:00-18:00 |  | 接收中国结算发送的T+1日清算交收数据。 |
| 18:00-20:00 |  | 完成T+1日日终处理。 |

- 测试内容

验证各参测机构技术系统已按照《交易支持平台数据接口规范（V2.3）》《全国中小企业股份转让系统市场参与者技术系统变更指南之退市公司可转换公司债券业务》等技术规范的要求对技术系统进行改造，达到退市可转债业务上线要求。

1.验证交易支持平台能够正确发布退市可转债信息，正确对退市可转债业务各类申报进行处理，正确发布证券行情。

2.验证中国结算北京市场登记结算系统能够正确进行日终处理，生成日终数据并发布，各参测机构能够正常完成日终清算。

3.验证深证通通信系统能够正确转发证券公司、参测基金公司的申报数据和交易支持平台的回报、行情数据。

4.验证证券公司、参测基金公司技术系统支持退市可转债业务，能够进行退市可转债转让、回售、转股申报，处理确认回报，正确揭示行情。证券公司能够进行适当性控制，周边系统能够满足相关技术文档要求。

5.验证信息商能够根据交易支持平台下发的证券信息和证券行情正确揭示退市可转债初始化证券信息和收盘行情。

七、测试场景

（一）测试场景

第一次全网测试：

| 退市可转债代码 | 退市可转债简称 | 基础代码 | 基础代码名称 | T日（9月2日）交易参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 挂牌日 | 除息 | 允许回售 | 允许转股 | 暂停转让 | 备注 |
| 404001 | 蓝盾退债 | 400194 | 蓝盾3 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 |  |
| 404002 | 搜特退债 | 400198 | 搜特3 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 |  |
| 404003 | 退三退债 | 400203 | 退三5 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是（可转债停牌一天） |  |
| 404004 | 退四退债 | 400204 | 退四5 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是（基础券停牌一天） |  |
| 404005 | 退五退债 | 400205 | 退五5 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是（可转债紧急停牌） |  |
| 404006 | 退六退债 | 400206 | 退六3 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 |  |
| 404007 | 退七退债 | 400207 | R退七1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |  |

第二次全网测试：

| 退市可转债代码 | 退市可转债简称 | 基础代码 | 基础代码名称 | T日（9月9日）交易参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 挂牌日 | 除息 | 允许回售 | 允许转股 | 暂停转让 | 备注 |
| 404001 | 蓝盾退债 | 400194 | 蓝盾3 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 |  |
| 404002 | 搜特退债 | 400198 | 搜特3 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 |  |
| 404003 | 退三退债 | 400203 | 退三5 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是（可转债停牌一天） |  |
| 404004 | 退四退债 | 400204 | 退四5 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是（基础券停牌一天） |  |
| 404005 | 退五退债 | 400205 | 退五5 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是（可转债紧急停牌） |  |
| 404006 | 退六退债 | 400206 | 退六3 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 |  |
| 404007 | 退七退债 | 400207 | R退七1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |  |

（二）证券信息

第一次全网测试：

| 退市可转债代码 | 退市可转债信息 | 基础 代码 | 基础代码信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 404001 | 退市可转债简称：蓝盾退债 每张面值：100 票面利率（%）：0.8 起息日：2023年9月4日 回售价格：103.666 转股价格：100 挂牌日期：2023年9月2日 债券到期日期：2029年9月1日 | 400194 | 证券简称：蓝盾3 证券级别：两网及退市公司股票 证券类别：两网及退市公司A类股票 交易单位：1 行业种类：A01-农业 货币种类：人民币 每股面值：1元 总股本：100,000,000股 非限售股本100,000,000股 挂牌日期：2023年9月2日 转让分类：每周交易3次 |
| 404002 | 退市可转债简称：搜特退债 每张面值：100 票面利率（%）：0.9 起息日：2023年9月4日 回售价格：103 转股价格：101.1 挂牌日期：2023年9月2日 债券到期日期：2029年9月1日 | 400198 | 证券简称：搜特3 证券级别：两网及退市公司股票 证券类别：两网及退市公司A类股票 交易单位：1 行业种类：A01-农业 货币种类：人民币 每股面值：1元 总股本：100,000,000股 非限售股本：100,000,000股 挂牌日期：2023年9月2日 转让分类：每周交易3次 |
| 404003 | 退市可转债简称：退三退债 每张面值：100 票面利率（%）：1.0 起息日：2023年9月4日 回售价格：103 转股价格：100 挂牌日期：2023年9月2日 债券到期日期：2029年9月1日 | 400203 | 证券简称：退三5 证券级别：两网及退市公司股票 证券类别：两网及退市公司A类股票 交易单位：1 行业种类：A01-农业 货币种类：人民币 每股面值：1元 总股本：100,000,000股 非限售股本：100,000,000股 挂牌日期：2023年9月2日 转让分类：每周交易5次 |
| 404004 | 退市可转债简称：退四退债 每张面值：100 票面利率（%）：0.8 起息日：2023年9月4日 回售价格：103.55 转股价格：100 挂牌日期：2023年9月2日 债券到期日期：2029年9月1日 | 400204 | 证券简称：退四5 证券级别：两网及退市公司股票 证券类别：两网及退市公司A类股票 交易单位：1 行业种类：A01-农业 货币种类：人民币 每股面值：1元 总股本：100,000,000股 非限售股本：100,000,000股 挂牌日期：2023年9月2日 转让分类：每周交易5次 |
| 404005 | 退市可转债简称：退五退债 每张面值：100 票面利率（%）：0.6 起息日：2023年9月2日 回售价格：103 转股价格：100 挂牌日期：2023年9月2日 债券到期日期：2029年9月1日 | 400205 | 证券简称：退五5 证券级别：两网及退市公司股票 证券类别：两网及退市公司A类股票 交易单位：1 行业种类：A01-农业 货币种类：人民币 每股面值：1元 总股本：100,000,000股 非限售股本：100,000,000股 挂牌日期：2023年9月2日 转让分类：每周交易5次 |
| 404006 | 可转债简称：退六退债 每张面值：100 票面利率（%）：1.0 起息日：2023年9月2日 回售价格：103 转股价格：100 挂牌日期：2023年9月2日 债券到期日期：2029年9月1日 | 400206 | 证券简称：退六3 证券级别：两网及退市公司股票 证券类别：两网及退市公司A类股票 交易单位：1 行业种类：A01-农业 货币种类：人民币 每股面值：1元 总股本：100,000,000股 非限售股本：100,000,000股 挂牌日期：2023年9月2日 转让分类：每周交易3次 |
| 404007 | 退市可转债简称：退七退债 每张面值：100 票面利率（%）：0.8 起息日：2023年9月4日 回售价格：103.555 转股价格：100 挂牌日期：2023年9月2日 债券到期日期：2029年9月1日 | 400207 | 证券简称：R退七1 证券级别：两网及退市公司股票 证券类别：两网及退市公司A类股票 交易单位：1 行业种类：A01-农业 货币种类：人民币 每股面值：1元 总股本：100,000,000股 非限售股本：100,000,000股 挂牌日期：2023年9月2日 转让分类：每周交易1次 |

第二次全网测试：

| 退市可转债代码 | 退市可转债信息 | 基础 代码 | 基础代码信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 404001 | 退市可转债简称：蓝盾退债 每张面值：100 票面利率（%）：0.8 起息日：2023年9月11日 回售价格：103.666 转股价格：100 挂牌日期：2023年9月9日 债券到期日期：2029年9月8日 | 400194 | 证券简称：蓝盾3 证券级别：两网及退市公司股票 证券类别：两网及退市公司A类股票 交易单位：1 行业种类：A01-农业 货币种类：人民币 每股面值：1元 总股本：100,000,000股 非限售股本：100,000,000股 挂牌日期：2023年9月9日 转让分类：每周交易3次 |
| 404002 | 退市可转债简称：搜特退债 每张面值：100 票面利率（%）：0.9 起息日：2023年9月11日 回售价格：103 转股价格：101.1 挂牌日期：2023年9月9日 债券到期日期：2029年9月8日 | 400198 | 证券简称：搜特3 证券级别：两网及退市公司股票 证券类别：两网及退市公司A类股票 交易单位：1 行业种类：A01-农业 货币种类：人民币 每股面值：1元 总股本：100,000,000股 非限售股本：100,000,000股 挂牌日期：2023年9月9日 转让分类：每周交易3次 |
| 404003 | 退市可转债简称：退三退债 每张面值：100 票面利率（%）：1.0 起息日：2023年9月11日 回售价格：103 转股价格：100 挂牌日期：2023年9月9日 债券到期日期：2029年9月8日 | 400203 | 证券简称：退三5 证券级别：两网及退市公司股票 证券类别：两网及退市公司A类股票 交易单位：1 行业种类：A01-农业 货币种类：人民币 每股面值：1元 总股本：100,000,000股 非限售股本：100,000,000股 挂牌日期：2023年9月9日 转让分类：每周交易5次 |
| 404004 | 退市可转债简称：退四退债 每张面值：100 票面利率（%）：0.8 起息日：2023年9月11日 回售价格：103.55 转股价格：100 挂牌日期：2023年9月9日 债券到期日期：2029年9月8日 | 400204 | 证券简称：退四5 证券级别：两网及退市公司股票 证券类别：两网及退市公司A类股票 交易单位：1 行业种类：A01-农业 货币种类：人民币 每股面值：1元 总股本：100,000,000股 非限售股本：100,000,000股 挂牌日期：2023年9月9日 转让分类：每周交易5次 |
| 404005 | 退市可转债简称：退五退债 每张面值：100 票面利率（%）：0.6 起息日：2023年9月9日 回售价格：103 转股价格：100 挂牌日期：2023年9月9日 债券到期日期：2029年9月8日 | 400205 | 证券简称：退五5 证券级别：两网及退市公司股票 证券类别：两网及退市公司A类股票 交易单位：1 行业种类：A01-农业 货币种类：人民币 每股面值：1元 总股本：100,000,000股 非限售股本：100,000,000股 挂牌日期：2023年9月9日 转让分类：每周交易5次 |
| 404006 | 可转债简称：退六退债 每张面值：100 票面利率（%）：1.0 起息日：2023年9月9日 回售价格：103 转股价格：100 挂牌日期：2023年9月9日 债券到期日期：2029年9月8日 | 400206 | 证券简称：退六3 证券级别：两网及退市公司股票 证券类别：两网及退市公司A类股票 交易单位：1 行业种类：A01-农业 货币种类：人民币 每股面值：1元 总股本：100,000,000股非限售股本：100,000,000股 挂牌日期：2023年9月9日 转让分类：每周交易3次 |
| 404007 | 退市可转债简称：退七退债 每张面值：100 票面利率（%）：0.8 起息日：2023年9月11日 回售价格：103.55 转股价格：100 挂牌日期：2023年9月9日 债券到期日期：2029年9月8日 | 400207 | 证券简称：R退七1 证券级别：两网及退市公司股票 证券类别：两网及退市公司A类股票 交易单位：1 行业种类：A01-农业 货币种类：人民币 每股面值：1元 总股本：100,000,000股 非限售股本：100,000,000股 挂牌日期：2023年9月9日 转让分类：每周交易1次 |

（三）除息信息

第一次全网：

| 退市可转债代码 | 退市可转债简称 | 除息日期 | 每张派息金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 404005 | XD退五退 | 9月2日 | 0.6 |
| 404006 | XD退六退 | 9月2日 | 1 |

第二次全网：

| 退市可转债代码 | 退市可转债简称 | 除息日期 | 每张派息金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 404005 | XD退五退 | 9月9日 | 0.6 |
| 404006 | XD退六退 | 9月9日 | 1 |

八、测试数据准备

（一）挂牌情况、证券行情和证券信息

初始证券行情和初始证券信息以2023年9月1日（周五）、2023年9月8日（周五）生产环境收盘证券行情（NQHQ.DBF）和证券信息（NQXX.DBF）为准。

（二）证券账户、交易单元、托管单元及持仓

证券账户、交易单元、托管单元及持仓的初始信息以2023年9月1日（周五）、2023年9月8日（周五）生产环境日终数据为准。

本次测试新增退市可转债持仓，持仓账户由证券公司、基金公司在测试前报送，每个账户分配退市可转债持仓100,000张，账户报送要求详见QQ群。

（三）交易网关、行情网关和结算网关

交易网关、行情网关、结算网关的初始用户与密码以2023年9月1日（周五）、2023年9月8日（周五）生产环境闭市时数据为准。

九、测试系统接入方式

（一）参测机构接入深证通

参测机构通过生产环境线路接入深证通提供的全网测试环境，如有问题，及时联系深证通。

（二）参测机构接入中国结算

参见中国结算测试方案。

十、测试要求及注意事项

1.各参测机构应根据《交易支持平台数据接口规范（V2.3）》、《全国中小企业股份转让系统市场参与者技术系统变更指南之退市公司可转换公司债券业务》等技术规范和测试方案，认真做好技术准备和测试环境准备工作，制定详尽的测试计划，并指定专人负责本次全网测试工作。

2.各证券公司经纪系统应确保至少有两种交易终端（其中至少一种为非现场方式）和两种行情终端（其中至少一种为非现场方式）满足业务要求。

3.开展全国股转系统交易业务的各证券公司、有清理退市可转债需求的基金公司、QFII、RQFII及其托管机构均应参加本次测试；提供全国股转系统行情服务的信息商应参加本次测试。

4.测试过程中，请各市场机构验证现有的定向可转债、两网及退市股票、优先股、要约、融资融券及普通股票等业务正常。

5.测试过程中，各参测市场机构应按要求覆盖相应测试场景，详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常，请及时通过电话或QQ群联系全国股转公司。

6.测试结束后，各证券公司、信息商和参测基金公司等应收集各自技术系统的测试情况，并于测试当日（第一次：2023年9月2日，第二次：2023年9月9日）20:00之前通过电子邮件提交测试报告（无需盖章），邮件主题和附件名称均为：机构名称+退市可转债业务第N次全网测试报告，收件邮箱为：techservice@neeq.com.cn。

7.全网测试的数据仅为模拟测试使用，不能作为生产环境任何交易、非交易及开户等业务的依据。

8.各参测机构应在测试完毕后，做好环境恢复和验证工作，确保下一交易日生产系统正常。

十一、联系方式

| 全网测试联系单位（人） | 联系电话 |
| --- | --- |
| 全国股转公司 运行控制中心 | 010-63889855 |
| 深圳证券通信公司 | 0755-83182222（运行咨询） 0755-88666462（专线、VPN接入） 0755-88666464（交易、行情） 0755-88666470（CCNET、FDEP） |
| 测试QQ群 | 全国股转公司交易运行维护群：338167838 全国股转北交所交易运行维护一群：682283623 全国股转北交所交易运行维护二群：362089063 |

全国中小企业股份转让系统有限责任公司

深圳证券通信有限公司

二〇二三年八月