北证办发〔2025〕98号附件1

可转换公司债券及融资融券业务优化

仿真测试方案

北京证券交易所

全国中小企业股份转让系统有限责任公司

深圳证券通信有限公司

二〇二五年十一月

目   录

一、测试目的和背景	1

二、参测机构	1

三、参测技术系统	1

四、参考技术规范	2

五、测试时间安排	2

六、测试内容说明	3

七、测试内容安排	5

（一）测试场景	5

1. 北交所定向可转债测试场景	5

2. 新三板定向可转债测试场景	6

3. 退市可转债测试场景	7

4. 融资融券业务优化测试场景	9

5. 北交所增量上市公司代码切换业务优化测试场景	9

（二）证券信息	12

1. 北交所定向可转债证券信息	12

2. 新三板定向可转债证券信息	12

3. 退市可转债证券信息	13

4. 发行证券信息	15

八、仿真测试数据准备	19

（一）证券初始信息	19

（二）证券账户、交易单元、托管单元及持仓	19

（三）交易网关、行情网关和结算网关	19

（四）FDEP小站	19

九、仿真测试系统接入方式	20

（一）参测机构接入深证通	20

（二）参测机构接入中国结算	20

（三）测试相关软件下载	20

十、测试要求及注意事项	20

十一、联系方式	21

一、测试目的和背景

为验证各市场参与者技术系统改造情况，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）、北京证券交易所（以下简称“北交所”）联合中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）、深圳证券通信有限公司（以下简称“深证通”）共同搭建仿真测试环境供市场进行可转换公司债券（以下简称“可转债”）及融资融券（以下简称“两融”）业务优化仿真测试。

请各测试参与者认真阅读本测试方案，在测试过程中按照要求进行充分测试。

二、参测机构

1.全国中小企业股份转让系统有限责任公司

2.北京证券交易所

3.中国证券登记结算有限责任公司

4.深圳证券通信有限公司

5.证券公司、信息商等市场参与者

三、参测技术系统

1.全国股转公司、北交所交易支持平台仿真测试环境

2.中国结算北京市场证券登记结算系统仿真测试环境

3.深证通通信系统和深证通金融数据交换平台（FDEP）仿真环境

4.证券公司、信息商等市场参与者相关测试环境

四、参考技术规范

1.《北京证券交易所市场参与者技术系统变更指南之定向发行可转换公司债券业务（V1.1）》

2. 《全国中小企业股份转让系统市场参与者技术系统变更指南之定向发行可转换公司债券业务（V1.1）》

3.《全国中小企业股份转让系统市场参与者技术系统变更指南之退市公司可转换公司债券业务（V1.1）》

4.《北京证券交易所市场参与者技术系统变更指南之融资融券业务（V1.3）》

5.《交易支持平台数据接口规范（V2.4）》

五、测试时间安排

仿真测试时间：

第一轮：2025年11月17日至2025年11月28日

第二轮：2025年12月1日至2025年12月12日

周一至周五开放测试环境，每个测试日交易支持平台接收可转债业务申报的时间为9:30至15:00。测试结束后仿真环境继续开放，供各参测机构进行自主测试。

具体时间安排如下：

| 时间 | 全国股转公司、北交所测试内容 | 参测市场机构重点测试内容 |
| --- | --- | --- |
| 8:30 | 发送初始行情库、证券信息库、信息公告文件ZZyymmdd.nnn。 | 接收初始行情库、证券信息库、信息公告文件ZZyymmdd.nnn。 |
| 9:15-9:30 | 禁止可转债转让、回售、转股申报； 发送可转债初始化行情信息及其他证券行情信息，不发送与当天可转债交易相关的任何行情信息。 | 可转债转让、回售、转股申报废单； 接收并正确揭示行情信息。 |
| 9:30-11:30 | 处理可转债转让、回售、转股申报； 发送可转债初始化行情信息及其他证券行情信息，不发送与当天可转债交易相关的任何行情信息。 | 发送可转债转让、回售、转股申报，处理确认回报； 接收并正确揭示行情信息。 |
| 11:30-13:00 | 中午休市，不接收申报处理。 |  |
| 13:00-15:00 | 处理可转债转让、回售、转股申报； 发送可转债初始化行情信息及其他证券行情信息，不发送与当天可转债交易相关的任何行情信息。 | 发送可转债转让、回售、转股申报，处理确认回报； 接收并正确揭示行情信息。 |
| 15:00-15:30 | 禁止可转债转让、回售、转股申报； 实时发送可转债收盘行情信息。 | 可转债转让、回售、转股申报废单； 接收并正确揭示收盘行情信息。 |
| 15:30 | 闭市 |  |
| 17:00后 | 日终处理。包含两融违约资料的检查文件和汇总文件生成及发送。 | 完成当日数据清算。包含报送两融违约资料数据，处理交易所返回的检查文件及汇总文件。 |

六、测试内容说明

各参测机构应重点验证如下内容：

1.验证全国股转公司、北交所交易支持平台能对各类可转债业务申报进行检查并返回检查确认结果。能够对各类可转债业务有效委托进行撮合处理，发送成交回报。能够生成并发送信息公告文件ZZyymmdd.nnn。

2.验证中国结算北京市场证券结算系统能够进行日终处理，生成相关数据并下发市场。

3.验证深证通通信系统能够转发证券公司的委托数据和北交所的回报和行情数据。

4.验证各证券公司技术系统支持可转债转让、回售和转股业务，转股申报价格字段填写实际转股价格，各类申报要素符合数据接口规范要求。

5.验证各证券公司、信息商能够根据交易支持平台下发的证券信息、行情信息揭示可转债初始化信息和收盘行情信息。能接收、处理可转债信息公告文件ZZyymmdd.nnn，做好转股价格、回售价格等信息的获取及展示工作。

6.验证已开展北交所两融业务的证券公司，能够按照接口规范报送信用违约资料并接收处理交易支持平台发送的信用违约资料检查文件和汇总文件。

此外，本次测试将配合中国结算开展北交所增量上市公司代码切换业务优化测试，测试内容和测试要求详见中国结算仿真测试方案。

七、测试内容安排

（一）测试场景

- 北交所定向可转债测试场景

| 可转债代码 | 可转债简称 | 基础 代码 | 挂牌 | 除息日期 | 转股期 | 暂停转股 | 回售期 | 暂停转让 | 摘牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 810099 | 测转99 | 920022 | 11月18日 | 11月20日 每张派息1元 | 11月18日至12月10日 | 11月25日，11月27日至11月28日，12月1日至12月5日 | 12月1日至12月5日 | 810099：11月20日、11月27日至11月28日、12月4日至12月5日 920022：11月20日、11月27日至11月28日 | 12月12日 |
| 810100 | 测转债2 | 920231 | — | 11月27日 每张派息1元 | 11月18日至12月9日 | 11月25日，12月1日-12月5日 | — | 810100：11月20日、11月24日至11月25日、12月8日 920231：11月24日至11月25日、12月8日 | — |
| 810101 | 测试111 | 920232 | — | 12月4日 每张派息1元 | 11月19日至12月12日 | 11月25日，12月4日至12月8日 | 12月4日至12月8日 | 810101：11月18日（紧急）、12月3日（紧急）至12月5日 | — |
| 810102 | 测转债3 | 920320 | — | 12月11日 每张派息1元 | 11月19日至12月12日 | 11月25日至11月28日，12月8日至12月12日 | 12月8日至12月12日 | 810102：11月20日（紧急）至11月24日、12月8日（紧急） 920320：11月20日（紧急）至11月24日、12月8日（紧急） | — |

- 新三板定向可转债测试场景

| 可转债代码 | 可转债简称 | 基础 代码 | 挂牌 | 除息日期 | 转股期 | 暂停转股 | 回售期 | 暂停转让 | 摘牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 810010 | 连续定转 | 439005 | — | 11月21日 每张派息1元 | 11月18日至12月10日 | 11月21日、12月3日至12月5日 | 11月18日至12月10日 （11月26日至12月8日暂停回售） | 810010：11月18日、11月28日至12月2日、12月8日 439005：11月18日、11月28日至12月2日、12月8日 | — |
| 810011 | 万事定转 | 839216 | — | 11月28日 每张派息1元 | 11月18日至12月9日 | 11月27日至12月2 日 | 11月18日至12月9日 | 810011：11月19日、11月25日至11月27日、12月8日 839216：11月25日至11月27日、12月8日 | — |
| 810012 | 荣华定转 | 839217 | — | 12月5日 每张派息1元 | 11月19日至12月12日 | 12月2日 | 11月20日至12月12日 | 810012：11月18日（紧急）、12月5日（紧急）至12月9日 | — |
| 810017 | 长二定转 | 839218 | 11月18日 | 12月10日 每张派息1元 | 11月19日至12月11日 | — | 11月20日至12月11日 | 810017：11月25日（紧急）至11月27日、12月8日（紧急） 839218：11月25日（紧急）至11月27日、12月8日（紧急） | 12月12日 |

- 退市可转债测试场景

| 可转债代码 | 可转债简称 | 基础代码 | 基础代码名称 | 除息日期 | 暂停转让 | 转股期 | 暂停转股 | 回售期 | 频次调整 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 404001 | 退一退债 | 400101 | 退一5 | 11月19日 | 404001：11月19日、12月5日 | 11月18日至12月12日 | 11月20日至11月26日 | 11月20日至11月26日 | — |
| 404002 | 退二退债 | 400102 | 退二5 | — | 404002：11月20日至11月24日、12月4日至12月9日 | 11月18日至12月12日 | 11月21日至12月2日 | 11月21日至12月2日 | — |
| 404003 | 退三退债 | 400103 | 退三3 | — | 404003：11月21日（常规）、12月4日（紧急）、12月8日（紧急） 400103：11月24日（常规）、12月4日（紧急） | 11月18日至12月10日 | 11月20日 12月3日 12月4日（紧急） | — | — |
| 404004 | 退四退债 | 400104 | 退四5 | — | 404004：11月20日至11月25日 400104：11月24日至11月26日 | 11月18日至12月10日 | 12月3日至12月10日 | 12月3日至12月10日 | — |
| 404005 | 退五退债 | 400105 | R退五1 | 11月26日 | 400105：12月2日至12月5日 | 11月18日至12月10日 | 11月25日至11月27日 | — | — |
| 404006 | 退六退债 | 400106 | 退六3 | — | — | 11月18日至12月12日 | — | — | 11月21日转R退六1、12月2日转退六3 |
| 404007 | 退七退债 | 400107 | R退七1 | — | — | 11月18日至12月12日 | — | — | 11月26日转退七3、12月4日转R退七1 |
| 404008 | 退八退债 | 400108 | 退八3 | — | 404008：11月26日 | 11月18日至12月12日 | 11月28日至12月3日 | 11月28日至12月3日 | — |
| 404009 | 退九退债 | 400109 | R退九1 | — | — | 11月18日至12月12日 | — | — | — |
| 404010 | 退十退债 | 400110 | R退十1 | — | 400110：11月21日 | 11月18日至12月12日 | 11月28日至12月3日 | 11月28日至12月3日 | — |
| 404011 | 十一退债 | 400111 | 退十一5 | — | — | — |  | — | 11月25日转退十一3、12月8日转退十一5 |
| 404012 | 十二退债 | 400112 | 退十二3 | 12月 3日 | — | — |  | — | 11月20日转R退十二1、12月2日转退十二3 |
| 404013 | 十三退债 | 400113 | 退十三5 | — | — | — |  | — | 11月26日转R退十三1、12月9日转退十三5 |
| 404014 | 十四退债 | 400114 | R退十四1 | — | — | — |  | — | 11月24日转退十四5、12月4日转R退十四1 |

- 融资融券业务优化测试场景

已经开展北交所两融业务的证券公司，须在仿真测试期间报送两融信用违约资料，接收并处理北交所两融信用违约资料检查文件和汇总文件。

- 北交所增量上市公司代码切换业务优化测试场景

| 发行代码 | 证券简称 | 基础代码 | 发行方式 | 询价日期 | 申购日期 | 股份代码切换日期 | 上市日期 | 权益登记日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 920901 | 发行0901 | 431036 | 询价 | 11月18日至11月19日 | 11月21日 | 11月25日 | 11月28日 | — |
| 920902 | 发行0902 | 431037 | 定价 | — | 11月18日 | 11月20日 | 11月26日 | 11月27日 每10股送1.23股 派息10元 |
| 920903 | 发行0903 | 431038 | 定价 | — | 11月20日 | 11月24日 | 11月28日 | 12月2日 每10股送1.23股 派息10元 |
| 920904 | 发行0904 | 431039 | 竞价 | — | 11月21日 | 11月26日（模拟切换日延迟） | 11月28日 | — |
| 920905 | 发行0905 | 431040 | 询价 | 11月21日至11月24日 | 11月26日 | 11月28日 | 12月5日 | — |
| 920906 | 发行0906 | 431041 | 定价 | — | 11月25日 | 11月27日 | 12月5日 | — |
| 920907 | 发行0907 | 431042 | 定价 | — | 11月26日 | 11月28日 | 12月5日 | — |
| 920908 | 发行0908 | 431043 | 竞价 | — | 11月28日 | 12月2日 | 12月5日 | — |
| 920909 | 发行0909 | 431044 | 询价 | 11月28日至12月1日 | 12月3日 | 12月8日（模拟切换日延迟） | 12月10日 | — |
| 920910 | 发行0910 | 431045 | 定价 | — | 12月2日 | 12月4日 | 12月10日 | — |
| 920911 | 发行0911 | 431046 | 定价 | — | 12月5日 | 12月9日 | 12月12日 | — |
| 920912 | 发行0912 | 431047 | 竞价 | — | 12月8日 | 12月10日 | 12月12日 | — |

| 证券类别 | 证券代码 | 基础券代码 | 业务场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 定向可转债 | 810001 | 新三板：431038 北交所：920903 | 11月17日挂牌 11月18日至11月19日停牌、可转股 11月20日至12月2日停牌、不可转股 12月3日复牌、可转股 12月10日转股截止 转股价格:10元/股 |
|  | 810002 | 新三板：431041 北交所：920906 | 11月17日挂牌 11月20日至11月24日停牌、可转股 11月25日至12月4日停牌、不可转股 12月5日复牌、可转股 12月10日转股截止 转股价格:10元/股 |

（二）证券信息

- 北交所定向可转债证券信息

| 可转债代码 | 可转债信息 | 基础代码 |
| --- | --- | --- |
| 810099 | 可转债简称：测转99 每张面值（元）：100 票面利率（%）：1.25 起息日：2025年11月18日 回售价格（元）：103 转股价格（元）：6.66 挂牌日期：2025年11月18日 债券到期日：9999年12月31日 | 920022 |
| 810100 | 可转债简称：测转债2 每张面值（元）：100 票面利率（%）：0.9 起息日：2025年6月17日 回售价格（元）：102 转股价格（元）：10 挂牌日期：2025年6月17日 债券到期日：9999年12月31日 | 920231 |
| 810101 | 可转债简称：测试111 每张面值（元）：100 票面利率（%）：1.0 起息日：2025年6月20日 回售价格（元）：102 转股价格（元）：3.33 挂牌日期：2025年6月20日 债券到期日：9999年12月31日 | 920232 |
| 810102 | 可转债简称：测转债3 每张面值（元）：100 票面利率（%）：0.8 起息日：2025年6月17日 回售价格（元）：102 转股价格（元）：10 挂牌日期：2025年6月17日 债券到期日：9999年12月31日 | 920320 |

- 新三板定向可转债证券信息

| 可转债代码 | 可转债信息 | 基础代码 |
| --- | --- | --- |
| 810010 | 可转债简称：连续定转 每张面值（元）：100 票面利率（%）：0.8 起息日：2021年12月20日 回售价格（元）：103 转股价格（元）：10.33 挂牌日期：2021年12月20日 债券到期日：2026年12月20日 | 439005 |
| 810011 | 可转债简称：万事定转 每张面值（元）：100 票面利率（%）：0.9 起息日：2025年11月18日 回售价格（元）：103.666 转股价格（元）：10.33 挂牌日期：2021年12月20日 债券到期日：2026年12月20日 | 839216 |
| 810012 | 可转债简称：荣华定转 每张面值（元）：100 票面利率（%）：1.0 起息日：2021年12月20日 回售价格（元）：103 转股价格（元）：10 挂牌日期：2021年12月20日 债券到期日：2026年12月20日 | 839217 |
| 810017 | 可转债简称：长二定转 每张面值（元）：100 票面利率（%）：0.6 起息日：2025年11月18日 回售价格（元）：103 转股价格（元）：10 挂牌日期：2025年11月18日 债券到期日：2026年12月27日 | 839218 |
| 810001 | 可转债简称：38定转 每张面值（元）：100 票面利率（%）：0.6 起息日：2025年11月17日 回售价格（元）：103 转股价格（元）：10 挂牌日期：2025年11月17日 债券到期日：2026年12月27日 | 431038 |
| 810002 | 可转债简称：41定转 每张面值（元）：100 票面利率（%）：0.6 起息日：2025年11月17日 回售价格（元）：103 转股价格（元）：10 挂牌日期：2025年11月17日 债券到期日：2026年12月27日 | 431041 |

- 退市可转债证券信息

| 可转债代码 | 退市可转债信息 | 基础代码 |
| --- | --- | --- |
| 404001 | 退市可转债简称：退一退债 每张面值：100 票面利率（%）：0.8 起息日：2023年8月23日 回售价格：103.666 转股价格：6.66 挂牌日期：2023年8月21日 债券到期日：2029年8月20日 | 400101 |
| 404002 | 退市可转债简称：退二退债 每张面值：100 票面利率（%）：0.9 起息日：2023年8月23日 回售价格：103.000 转股价格：6.66 挂牌日期：2023年8月23日 债券到期日：2029年8月22日 | 400102 |
| 404003 | 退市可转债简称：退三退债 每张面值：100 票面利率（%）：1.0 起息日：2023年8月21日 回售价格：103.000 转股价格：6.66 挂牌日期：2023年8月21日 债券到期日：2029年8月20日 | 400103 |
| 404004 | 退市可转债简称：退四退债 每张面值：100 票面利率（%）：0.8 起息日：2023年8月22日 回售价格：103.555 转股价格：6.66 挂牌日期：2023年8月22日 债券到期日：2029年8月21日 | 400104 |
| 404005 | 退市可转债简称：退五退债 每张面值：100 票面利率（%）：0.6 起息日：2023年8月22日 回售价格：103.000 转股价格：6.66 挂牌日期：2023年8月21日 债券到期日：2029年8月20日 | 400105 |
| 404006 | 可转债简称：退六退债 每张面值：100 票面利率（%）：1.0 起息日：2023年8月21日 回售价格：103.000 转股价格：6.66 挂牌日期：2023年8月21日 债券到期日：2029年8月20日 | 400106 |
| 404007 | 退市可转债简称：退七退债 每张面值：100 票面利率（%）：0.8 起息日：2023年8月21日 回售价格：103.555 转股价格：6.66 挂牌日期：2023年8月21日 债券到期日：2029年8月20日 | 400107 |
| 404008 | 退市可转债简称：退八退债 每张面值：100 票面利率（%）：0.8 起息日：2023年8月21日 回售价格：103.666 转股价格：6.66 挂牌日期：2023年8月21日 债券到期日：2029年8月20日 | 400108 |
| 404009 | 退市可转债简称：退九退债 每张面值：100 票面利率（%）：0.8 起息日：2023年8月21日 回售价格：103.666 转股价格：6.66 挂牌日期：2023年8月21日 债券到期日：2029年8月20日 | 400109 |
| 404010 | 退市可转债简称：退十退债 每张面值：100 票面利率（%）：0.8 起息日：2023年8月21日 回售价格：103.666 转股价格：6.66 挂牌日期：2023年8月21日 债券到期日：2029年8月20日 | 400110 |
| 404011 | 退市可转债简称：退十一退债 每张面值：100 票面利率（%）：0.8 起息日：2023年8月21日 回售价格：103.666 转股价格：6.66 挂牌日期：2023年8月21日 债券到期日：2029年8月20日 | 400111 |
| 404012 | 退市可转债简称：退十二退债 每张面值：100 票面利率（%）：0.8 起息日：2023年8月21日 回售价格：103.666 转股价格：6.66 挂牌日期：2023年8月21日 债券到期日：2029年8月20日 | 400112 |
| 404013 | 退市可转债简称：退十三退债 每张面值：100 票面利率（%）：0.8 起息日：2023年8月21日 回售价格：103.666 转股价格：6.66 挂牌日期：2023年8月21日 债券到期日：2029年8月20日 | 400113 |
| 404014 | 退市可转债简称：退十四退债 每张面值：100 票面利率（%）：0.8 起息日：2023年8月21日 回售价格：103.666 转股价格：6.66 挂牌日期：2023年8月21日 债券到期日：2029年8月20日 | 400114 |

- 发行证券信息

| 证券代码 | 证券信息 |
| --- | --- |
| 920901 | 股票简称：发行0901； 证券类别：挂牌公司发行业务； 证券级别：发行业务； 交易类型：发行方式； 基础证券：431036； 发行方式：询价发行； 询价价格：1.00元-5.00元； 询价数量范围：不限； 询价日期：2025年11月18日-11月19日; 战略配售：0； 申购价格：1.00元； 网下发行数量（股）：20万； 网上发行数量（股）：80万； 总发行量（股）：100万； 网下/网上每笔拟申购数量范围，下限：20万，上限：20万； 申购日期：2025年11月21日; 配售日期：2025年11月24日； 上市日期：2025年11月28日； 发行价格：1元 |
| 920902 | 股票简称：发行0902； 证券类别：挂牌公司发行业务； 证券级别：发行业务； 交易类型：发行方式； 基础证券：431037； 发行方式：定价发行； 申购价格：2.00元； 战略配售：0； 网下发行数量（股）：0； 网上发行数量（股）：100万； 总发行量（股）：100万； 网下/网上每笔拟申购数量范围，下限：100股，上限：10万股。 申购日期：2025年11月18日; 配售日期：2025年11月19日； 上市日期：2025年11月26日； 发行价格：2元 |
| 920903 | 股票简称：发行0903； 证券类别：挂牌公司发行业务； 证券级别：发行业务； 交易类型：发行方式； 基础证券：431038； 发行方式：定价发行； 申购价格：2.00元； 战略配售：0； 网下发行数量（股）：0； 网上发行数量（股）：100万； 总发行量（股）：100万； 网下/网上每笔拟申购数量范围，下限：100股，上限：10万股。 申购日期：2025年11月20日; 配售日期：2025年11月21日； 上市日期：2025年11月28日； 发行价格：2元 |
| 920904 | 股票简称：发行0904； 证券类别：挂牌公司发行业务； 证券级别：发行业务； 交易类型：发行方式； 基础证券：431039； 发行方式：竞价发行； 申购价格：1.00元-5.00元； 战略配售：0； 网下发行数量（股）：0； 网上发行数量（股）：100万； 总发行量（股）：100万； 网下/网上每笔拟申购数量范围，下限：100股，上限：10万股。 申购日期：2025年11月21日; 配售日期：2025年11月24日； 上市日期：2025年11月28日； 发行价格：1元 |
| 920905 | 股票简称：发行0905； 证券类别：挂牌公司发行业务； 证券级别：发行业务； 交易类型：发行方式； 基础证券：431040； 发行方式：询价发行； 询价价格：1.00元-5.00元； 询价数量范围：不限； 询价日期：2025年11月21日-11月24日; 战略配售：0； 申购价格：1.00元； 网下发行数量（股）：20万； 网上发行数量（股）：80万； 总发行量（股）：100万； 网下/网上每笔拟申购数量范围，下限：20万，上限：20万； 申购日期：2025年11月26日; 配售日期：2025年11月27日； 上市日期：2025年12月5日； 发行价格：1元 |
| 920906 | 股票简称：发行0906； 证券类别：挂牌公司发行业务； 证券级别：发行业务； 交易类型：发行方式； 基础证券：431041； 发行方式：定价发行； 申购价格：2.00元； 战略配售：0； 网下发行数量（股）：0； 网上发行数量（股）：100万； 总发行量（股）：100万； 网下/网上每笔拟申购数量范围，下限：100股，上限：10万股。 申购日期：2025年11月25日; 配售日期：2025年11月26日； 上市日期：2025年12月5日； 发行价格：2元 |
| 920907 | 股票简称：发行0907； 证券类别：挂牌公司发行业务； 证券级别：发行业务； 交易类型：发行方式； 基础证券：431042； 发行方式：定价发行； 申购价格：2.00元； 战略配售：0； 网下发行数量（股）：0； 网上发行数量（股）：100万； 总发行量（股）：100万； 网下/网上每笔拟申购数量范围，下限：100股，上限：10万股。 申购日期：2025年11月26日; 配售日期：2025年11月27日； 上市日期：2025年12月5日； 发行价格：2元 |
| 920908 | 股票简称：发行0908； 证券类别：挂牌公司发行业务； 证券级别：发行业务； 交易类型：发行方式； 基础证券：431043； 发行方式：竞价发行； 申购价格：1.00元-5.00元； 战略配售：0； 网下发行数量（股）：0； 网上发行数量（股）：100万； 总发行量（股）：100万； 网下/网上每笔拟申购数量范围，下限：100股，上限：10万股。 申购日期：2025年11月28日; 配售日期：2025年12月1日； 上市日期：2025年12月5日； 发行价格：1元 |
| 920909 | 股票简称：发行0909； 证券类别：挂牌公司发行业务； 证券级别：发行业务； 交易类型：发行方式； 基础证券：431044； 发行方式：询价发行； 询价价格：1.00元-5.00元； 询价数量范围：不限； 询价日期：2025年11月28日-12月1日; 战略配售：0； 申购价格：1.00元； 网下发行数量（股）：20万； 网上发行数量（股）：80万； 总发行量（股）：100万； 网下/网上每笔拟申购数量范围，下限：20万，上限：20万； 申购日期：2025年12月3日; 配售日期：2025年12月4日； 上市日期：2025年12月10日； 发行价格：1元 |
| 920910 | 股票简称：发行0910； 证券类别：挂牌公司发行业务； 证券级别：发行业务； 交易类型：发行方式； 基础证券：431045； 发行方式：定价发行； 申购价格：2.00元； 战略配售：0； 网下发行数量（股）：0； 网上发行数量（股）：100万； 总发行量（股）：100万； 网下/网上每笔拟申购数量范围，下限：100股，上限：10万股。 申购日期：2025年12月2日; 配售日期：2025年12月3日； 上市日期：2025年12月10日； 发行价格：2元 |
| 920911 | 股票简称：发行0911； 证券类别：挂牌公司发行业务； 证券级别：发行业务； 交易类型：发行方式； 基础证券：431046； 发行方式：定价发行； 申购价格：2.00元； 战略配售：0； 网下发行数量（股）：0； 网上发行数量（股）：100万； 总发行量（股）：100万； 网下/网上每笔拟申购数量范围，下限：100股，上限：10万股。 申购日期：2025年12月5日; 配售日期：2025年12月8日； 上市日期：2025年12月12日； 发行价格：2元 |
| 920912 | 股票简称：发行0912； 证券类别：挂牌公司发行业务； 证券级别：发行业务； 交易类型：发行方式； 基础证券：431047； 发行方式：竞价发行； 申购价格：1.00元-5.00元； 战略配售：0； 网下发行数量（股）：0； 网上发行数量（股）：100万； 总发行量（股）：100万； 网下/网上每笔拟申购数量范围，下限：100股，上限：10万股。 申购日期：2025年12月8日; 配售日期：2025年12月9日； 上市日期：2025年12月12日； 发行价格：1元 |

八、仿真测试数据准备

（一）证券初始信息

证券初始信息以2025年11月14日交易支持平台仿真环境收盘行情（NQHQ.DBF）和证券信息（NQXX.DBF）为准。

（二）证券账户、交易单元、托管单元及持仓

本次测试所涉及的证券账户、交易单元和托管单元以2025年11月14日交易支持平台仿真环境日终数据为准，各参测市场机构可转债初始持仓信息见测试QQ群。

（三）交易网关、行情网关和结算网关

交易网关、行情网关、结算网关的初始用户与密码以2025年11月14日全国股转系统、北交所、中国结算和深证通仿真测试环境闭市时数据为准。

（四）FDEP小站

证券公司用于接收北交所下发文件的FDEP小站号以2025年11月14日全国股转系统、北交所仿真测试环境闭市时数据为准。北交所股票FDEP小站号为k0903。

九、仿真测试系统接入方式

（一）参测机构接入深证通

参测机构通过VPN或专线接入深证通提供的仿真测试环境，如有问题，及时联系深证通负责仿真测试的工作人员。测试连接相关参数：

| 名称 | 地址和端口 |
| --- | --- |
| 深证通SSL VPN接入 | https://test.sscc.com |
| 行情TCP | 172.200.1.97:7044 |
| 双向报盘 | 172.200.1.98:7043 |
| CCNET | 172.200.1.89:7013 |
| FDEP | 172.200.1.182:7015/7016 |

（二）参测机构接入中国结算

参测机构接入中国结算北京市场证券登记结算系统仿真测试环境。

（三）测试相关软件下载

本次测试所需的交易网关、行情网关均为现有生产版本，可通过深证通官网（http://biz.sscc.com/download.html）页面下载。

十、测试要求及注意事项

1.各参测机构应认真做好技术准备和测试环境准备工作，制定详尽的测试计划，并指定专人负责本次仿真测试工作。

2.全体证券公司应参加测试，已开展北交所两融业务的证券公司应参与两融信用违约资料相关测试。提供全国股转系统、北交所行情服务的信息商应参加测试。

3.在测试过程中，各参测机构应详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时通过电话或QQ群与北交所沟通联系。

4.测试结束后，各参测机构应收集各自技术系统的测试情况，并于测试结束当日（第一轮：2025年11月28日，第二轮：2025年12月12日）17:00之前通过电子邮件提交测试报告，邮件主题和附件名称均为：机构名称+可转换公司债券及融资融券业务优化第N轮仿真测试报告，收件邮箱为：techservice@neeq.com.cn。

十一、联系方式

| 仿真测试联系单位（人） | 联系电话 |
| --- | --- |
| 北交所/全国股转公司 运行控制中心 | 010-63889855 |
| 深圳证券通信有限公司 | 0755-83182222（运行咨询） 0755-88666462（专线、VPN接入） 0755-88666464（交易、行情） 0755-88666470（CCNET、FDEP） |
| 测试QQ群 | 全国股转公司交易运行维护群：338167838 全国股转北交所技术通知群：536137764 全国股转北交所交易运行维护一群：682283623 全国股转北交所交易运行维护二群：362089063 |

北京证券交易所

全国中小企业股份转让系统有限责任公司

深圳证券通信有限公司

二○二五年十一月