北证办发〔2025〕101号附件1

固定收益平台数据接口规范1.0版通关测试方案

北京证券交易所

深圳证券通信有限公司

二〇二五年十一月

目   录

一、测试目的和背景	- 1 -

二、参测机构	- 1 -

三、参考技术规范	- 1 -

四、参测技术系统	- 2 -

五、通关测试时间安排	- 2 -

六、通关测试内容	- 3 -

七、测试场景及相关说明	- 3 -

（一）测试场景安排	- 3 -

（二）测试说明	- 4 -

八、通关测试数据准备	- 4 -

（一）证券行情信息	- 4 -

（二）证券账户、交易单元、托管单元及持仓	- 4 -

（三）交易网关、行情网关和结算网关	- 4 -

（四）FDEP小站	- 4 -

九、通关测试系统接入方式	- 5 -

（一）参测机构接入深证通	- 5 -

（二）参测机构接入中国结算	- 5 -

（三）测试相关软件下载	- 5 -

十、测试要求及注意事项	- 5 -

十一、联系方式	- 6 -

一、测试目的和背景

为验证固定收益平台数据接口规范（V1.0）技术系统准备情况，北京证券交易所（以下简称“北交所”）联合中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）、深圳证券通信有限公司（以下简称“深证通”）共同组织本次通关测试。

各参测机构应认真阅读本方案，按照要求完成测试任务，确保系统功能完备、业务流程正确。

二、参测机构

1.北京证券交易所

2.中国证券登记结算有限责任公司

3.深圳证券通信有限公司

4.证券公司等市场参与者

三、参考技术规范

1.《北京证券交易所、全国中小企业股份转让系统交易数据接口规范（二进制V1.0）》

2.《北京证券交易所、全国中小企业股份转让系统行情数据接口规范（二进制V1.0）》

3.《北京证券交易所、全国中小企业股份转让系统数据文件接口规范（V1.0）》

4.《北京证券交易所、全国中小企业股份转让系统组播行情数据分发协议（V1.0）》

5.《北京证券交易所市场参与者技术系统开发指南之债券现券交易业务（V1.0）》

四、参测技术系统

1.北交所固定收益平台通关测试环境

2.中国结算北京市场登记结算系统通关测试环境

3.深证通通信系统、金融数据交换平台（FDEP）通关测试环境

4.证券公司等市场参与者相关测试环境

五、通关测试时间安排

测试日期：2025年11月29日（星期六），具体时间安排如下：

| 交易时段 | 北交所公司债券（含企业债券）现券交易 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 匹配成交方式 | 协商成交方式 | 数据文件 |
| 9:00-9:15 | 不收单 | 成交确认申报买入、卖出、撤单 | 1.参测机构报送投资者适当性管理信息库、债券市场交易员信息库（16:15前） 2.北交所下发投资者适当性管理信息检查库、债券市场交易员信息检查库（16:15前） 3.北交所下发日终静态行情信息（15:30） |
| 9:15-9:20 | 限价申报买入、卖出、撤单 |  |  |
| 9:20-9:25 | 限价申报买入、卖出（禁止撤单） |  |  |
| 9:25-9:30 | 收单自动废单 |  |  |
| 9:30-11:30 | 限价申报买入、卖出、撤单 |  |  |
| 11:30-13:00 | 不收单 | 不收单 |  |
| 13:00-15:30 | 限价申报买入、卖出、撤单 | 成交确认申报买入、卖出、撤单 |  |
| 15:30-17:00 | 不收单 | 不收单 |  |
| 17:00后 | 17:00开始日终处理，北交所下发投资者适当性管理信息确认库、债券市场交易员信息确认库、静态交易参考信息。 |  |  |

六、通关测试内容

验证各机构技术系统是否已按相关数据接口规范完成改造并具备上线条件。

1.验证固定收益平台能否正确接收、处理交易申报，返回订单状态与剩余数量字段，发布行情与交易参考信息。

2.验证中国结算系统能否正确处理成交数据、完成清算并下发结果。

3.验证深证通系统能否稳定转发交易、行情数据，FDEP能否正常传输各类文件。

4.验证市场参与者能否正确处理新字段（订单状态、剩余数量）及交易会话状态消息。

5.验证债券现券交易业务全流程运行正常，包括匹配成交、协商成交、盘中临停、分期偿还等场景。

七、测试场景及相关说明

（一）测试场景安排

| 业务类型 | 证券代码 | 操作日 | 生效日 | 业务安排 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现券交易 | 821003 821014 821015 | —— | —— | 匹配成交、协商成交 |
| 债券分期偿还（债权登记日） | 821010 | 11月29日 | 12月1日 | 分期偿还（减面值） 兑付本金：25元（面值由100元变为75元） |
| 匹配成交盘中临停 | 821010 | —— | 11月29日 | —— |

（二）测试说明

1.参测机构应以测试证券前收盘价作为参考，在合理价格范围内报价，避免触发非计划临停。

2.禁止在非压力测试时段进行持续高频率报单。

3.测试过程中的实时通知要求将在QQ群中发布，请保持关注。

八、通关测试数据准备

（一）证券行情信息

证券初始行情信息和静态交易参考信息以通关测试前一交易日（2025年11月28日）固定收益平台生产环境发布为准。

（二）证券账户、交易单元、托管单元及持仓

证券账户及持仓的初始信息以通关测试前一交易日（2025年11月28日）中国结算生产环境日终数据为准。

（三）交易网关、行情网关和结算网关

交易网关、行情网关、结算网关的初始用户与密码以通关测试前一交易日（2025年11月28日）深证通生产环境闭市时数据为准。

（四）FDEP小站

固定收益平台FDEP小站号为k8889。适当性管理信息库等参测机构私有文件的发送和接收应按照单个对端用户规则配置，证券信息等全市场公用文件的发送和接收应按照业务类型规则（规则名称为BSEBOND）模式配置。

九、通关测试系统接入方式

（一）参测机构接入深证通

参测机构通过生产环境线路接入深证通提供的通关测试环境，如有问题，及时联系深证通。

（二）参测机构接入中国结算

按现有方式接入中国结算通关测试环境。

（三）测试相关软件下载

本次测试所需的交易网关、行情网关等软件可在深证通网站（http://biz.sscc.com/download.html）-北交所通信系统栏目下载。

十、测试要求及注意事项

1.各参测机构应认真做好技术准备和测试环境准备工作，制定详尽的测试计划，并指定专人负责本次通关测试工作。

2.所有拟使用新接口的机构必须参加本次通关测试。

3.在测试过程中，各参测机构应按要求完成测试场景，并详细记载测试过程与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时通过电话或QQ群与北交所沟通联系。

4.测试结束后，各参测证券公司应收集各自技术系统的测试情况，2025年11月29日16:00之前通过BPM提交测试报告，其它机构应按上述时间要求通过电子邮件提交测试报告，邮件主题和附件名称均为：机构名称+固定收益平台数据接口规范1.0版通关测试反馈报告，收件邮箱为：techservice@neeq.com.cn。

5.北交所履行上线决策后，请各参测机构根据北交所的通关测试结果做好技术系统数据恢复和验证工作，并于2025年11月30日10:00前反馈技术系统恢复情况报告。各证券公司通过BPM反馈，其它机构通过电子邮件反馈至techservice@neeq.com.cn。

6.通关测试期间数据仅为模拟测试使用，不能作为生产环境任何交易、非交易及开户等业务的依据。

7.各参测机构应在测试完毕后，做好环境恢复和验证工作，确保下一交易日生产系统正常。

十一、联系方式

| 通关测试联系单位（人） | 联系电话 |
| --- | --- |
| 北京证券交易所 运行控制中心 | 010-63889855 |
| 深圳证券通信公司 | 0755-83182222（运行咨询） 0755-88666462（专线、VPN接入） 0755-88666464（交易、行情） 0755-88666470（CCNET、FDEP） |
| 测试QQ群 | 北交所固收平台交易运行维护群：392171220，793069076 |

北京证券交易所

深圳证券通信有限公司

二〇二五年十一月