北证办发〔2025〕 118号附件1

可转换公司债券及融资融券业务优化

第一次全网测试方案

北京证券交易所

全国中小企业股份转让系统有限责任公司

深圳证券通信有限公司

二〇二五年十二月

目   录

一、测试目的和背景	3

二、参测机构	3

三、参测技术系统	3

四、参考技术规范	4

五、测试时间安排	4

六、测试内容说明	5

七、测试内容安排	6

（一）测试场景	6

1. 北交所定向可转债测试场景	6

2. 新三板定向可转债测试场景	6

3. 退市可转债测试场景	7

4. 融资融券业务优化测试场景	7

5. 北交所增量上市公司代码切换业务优化测试场景	7

（二）证券信息	8

1. 北交所定向可转债证券信息	8

2. 新三板定向可转债证券信息	8

3. 退市可转债证券信息	9

4. 发行证券信息	9

八、全网测试数据准备	10

（一）证券初始信息	10

（二）证券账户、交易单元、托管单元及持仓	10

（三）交易网关、行情网关和结算网关	10

（四）FDEP小站	10

九、全网测试系统接入方式	10

（一）参测机构接入深证通	10

（二）参测机构接入中国结算	10

（三）测试相关软件下载	11

十、测试要求及注意事项	11

十一、联系方式	11

一、测试目的和背景

为验证各市场参与者技术系统改造情况，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）、北京证券交易所（以下简称“北交所”）联合中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）、深圳证券通信有限公司（以下简称“深证通”）共同搭建全网测试环境供市场进行可转换公司债券（以下简称“可转债”）及融资融券（以下简称“两融”）业务优化全网测试。

请各测试参与者认真阅读本测试方案，在测试过程中按照要求进行充分测试。

二、参测机构

1.全国中小企业股份转让系统有限责任公司

2.北京证券交易所

3.中国证券登记结算有限责任公司

4.深圳证券通信有限公司

5.证券公司、信息商等市场参与者

三、参测技术系统

1.全国股转公司、北交所交易支持平台全网测试环境

2.中国结算北京市场证券登记结算系统全网测试环境

3.深证通通信系统和深证通金融数据交换平台（FDEP）全网环境

4.证券公司、信息商等市场参与者相关测试环境

四、参考技术规范

1.《北京证券交易所市场参与者技术系统变更指南之定向发行可转换公司债券业务（V1.1）》

2. 《全国中小企业股份转让系统市场参与者技术系统变更指南之定向发行可转换公司债券业务（V1.1）》

3.《全国中小企业股份转让系统市场参与者技术系统变更指南之退市公司可转换公司债券业务（V1.1）》

4.《北京证券交易所市场参与者技术系统变更指南之融资融券业务（V1.3）》

5.《交易支持平台数据接口规范（V2.4）》

五、测试时间安排

本次全网测试时间为2025年12月27日，模拟一个交易日和两个结算日：8:30至11:30模拟T日的日间交易，11:30至15:00模拟T日的日终过程，15:00至17:00配合中国结算开展非交易类场景测试，17:00至20:00模拟T+1日的日终过程。

具体时间安排如下：

| 时间 | 全国股转公司、北交所测试内容 | 参测市场机构重点测试内容 |
| --- | --- | --- |
| 8:30 | 发送初始行情库、证券信息库、信息公告文件ZZyymmdd.nnn。 | 接收初始行情库、证券信息库、信息公告文件ZZyymmdd.nnn。 |
| 9:15-9:30 | 禁止可转债转让、回售、转股申报； 发送可转债初始化行情信息及其他证券行情信息，不发送与当天可转债交易相关的任何行情信息。 | 可转债转让、回售、转股申报废单；接收并正确揭示行情信息。 |
| 9:30-10:30 | 处理可转债转让、回售、转股申报； 发送可转债初始化行情信息及其他证券行情信息，不发送与当天可转债交易相关的任何行情信息。 | 发送可转债转让、回售、转股申报，处理确认回报；接收并正确揭示行情信息。 |
| 10:30-10:35 | 中午休市，不接收申报处理。 |  |
| 10:35-11:20 | 处理可转债转让、回售、转股申报； 发送可转债初始化行情信息及其他证券行情信息，不发送与当天可转债交易相关的任何行情信息。 | 发送可转债转让、回售、转股申报，处理确认回报；接收并正确揭示行情信息。 |
| 11:20-11:30 | 禁止可转债转让、回售、转股申报； 实时发送可转债收盘行情信息。 | 可转债转让、回售、转股申报废单；接收并正确揭示收盘行情信息。 |
| 11:30 | 闭市 |  |
| 11:30-13:00 | 接收中国结算发送的T日清算交收数据。 | 接收中国结算发送的T日清算交收数据。 |
| 13:00-15:00 | 完成T日日终处理，下发适当性数据等文件；生成两融违约资料的检查文件和汇总文件。 | 完成T日日终处理；报送两融违约资料数据，处理交易所返回的检查文件及汇总文件。 |
| 15:00-17:00 | — | 完成中国结算非交易类业务测试 |
| 17:00-19:00 | 接收中国结算发送的T+1日清算交收数据。 | 接收中国结算发送的T+1日清算交收数据。 |
| 19:00-20:00 | 完成T+1日日终处理。 | 完成T+1日日终处理。 |

六、测试内容说明

各参测机构应重点验证如下内容：

1.验证全国股转公司、北交所交易支持平台能对各类可转债业务申报进行检查并返回检查确认结果。能够对各类可转债业务有效委托进行撮合处理，发送成交回报。能够生成并发送信息公告文件ZZyymmdd.nnn。

2.验证中国结算北京市场证券结算系统能够进行日终处理，生成相关数据并下发市场。

3.验证深证通通信系统能够转发证券公司的委托数据和北交所的回报和行情数据。

4.验证各证券公司技术系统支持可转债转让、回售和转股业务，转股、回售委托时揭示相应价格，转股申报价格字段填写实际转股价格，各类申报要素符合数据接口规范要求。

5.验证各证券公司、信息商能够根据交易支持平台下发的证券信息、行情信息揭示可转债初始化信息和收盘行情信息。能接收、处理可转债信息公告文件ZZyymmdd.nnn，做好转股价格、回售价格等信息的获取及展示工作。

6.验证已开展北交所两融业务的证券公司，能够按照接口规范报送信用违约资料并接收处理交易支持平台发送的信用违约资料检查文件和汇总文件。

此外，本次测试将配合中国结算开展北交所增量上市公司代码切换业务优化全网测试，测试内容和测试要求详见中国结算全网测试方案。

七、测试内容安排

（一）测试场景

- 北交所定向可转债测试场景

| 可转债代码 | 可转债简称 | 基础 代码 | 权益登记日 | 是否可转股 | 是否可回售 | 转让状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 810011 | 优机定转 | 920943 | — | 是 | 否 | 日间紧急暂停转让 |
| 810013 | 万通定转 | 920839 | T日 | 否 | 是 | 正常 |

- 新三板定向可转债测试场景

| 可转债代码 | 可转债简称 | 基础 代码 | 权益登记日 | 是否可转股 | 是否可回售 | 转让状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 810006 | 鸿盛定转 | 430616 | T日 | 是 | 否 | 正常 |
| 810010 | 紫光定转 | 832894 | — | 是 | 否 | 日间紧急暂停转让 |
| 810012 | 绿友定转 | 872696 | — | 否 | 是 | 暂停转让 |

- 退市可转债测试场景

| 可转债代码 | 可转债简称 | 基础代码 | 基础证券简称 | 权益登记日 | 是否可转股 | 是否可回售 | 转让状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 404002 | 搜特退债 | 400198 | 搜特退3 | T日 | 是 | 是 | T日日间基础券紧急停牌，可转债紧急暂停转让和紧急暂停转股 |
| 404004 | 汇车退债 | 400245 | 汇车退5 | — | 是 | 否 | T+1日基础券停牌，可转债暂停转让和暂停转股 |

- 融资融券业务优化测试场景

请已开通融资融券业务的参测机构在测试期间（2025年12月27日）14:00点前报送两融信用违约资料，接收并处理北交所两融信用违约资料检查文件和汇总文件。

- 北交所增量上市公司代码切换业务优化测试场景

| 发行代码 | 证券简称 | 基础代码 | 发行方式 | 申购日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 920004 | 发行0004 | 430229 | 定价 | T日 |
| 920011 | 发行0011 | 430241 | 定价 | T日 |

| 北交所证券代码 | 新三板证券代码 | 代码切换日 | 股份登记日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 920894 | 831663 | T日 | T+1日 |
| 920616 | 834489 | T+1日 | — |
| 920960 | 873960 | T+1日 | — |

（二）证券信息

- 北交所定向可转债证券信息

| 可转债代码 | 可转债信息 | 基础代码 |
| --- | --- | --- |
| 810011 | 可转债简称：优机定转 每张面值（元）：100 票面利率（%）：0.2 起息日：2025年8月13日 回售价格（元）：102.333 转股价格（元）：6.66 挂牌日期：2025年9月9日 债券到期日：2031年8月12日 | 920943 |
| 810013 | 可转债简称：万通定转 每张面值（元）：100 票面利率（%）：0.2 起息日：2025年10月14日 回售价格（元）：102.333 转股价格（元）：无 挂牌日期：2025年11月3日 债券到期日：2031年10月13日 权益派送：每张派送4元 | 920839 |

- 新三板定向可转债证券信息

| 可转债代码 | 可转债信息 | 基础代码 |
| --- | --- | --- |
| 810006 | 可转债简称：鸿盛定转 每张面值（元）：100 票面利率（%）：8 起息日：2023年4月10日 回售价格（元）：101.797 转股价格（元）：6.66 挂牌日期：2023年5月25日 债券到期日：9999年12月31日 权益派送：每张派送4元 | 430616 |
| 810010 | 可转债简称：紫光定转 每张面值（元）：100 票面利率（%）：4 起息日：2024年12月11日 回售价格（元）：无 转股价格（元）：10.33 挂牌日期：2025年1月3日 债券到期日：9999年12月31日 | 832894 |
| 810012 | 可转债简称：绿友定转 每张面值（元）：100 票面利率（%）：6 起息日：2025年9月22日 回售价格（元）：103.333 转股价格（元）：10.33 挂牌日期：2025年10月21日 债券到期日：9999年12月31日 | 872696 |

- 退市可转债证券信息

| 可转债代码 | 退市可转债信息 | 基础代码 |
| --- | --- | --- |
| 404002 | 退市可转债简称：搜特退债 每张面值：100 票面利率（%）：1.5 起息日：2020年3月12日 回售价格：100.311 转股价格：6.66 挂牌日期：2023年10月20日 债券到期日：9999年12月31日 权益派送：每张派送4元 | 400198 |
| 404004 | 退市可转债简称：汇车退债 每张面值：100 票面利率（%）：2 起息日：2025年8月18日 回售价格：103.666 转股价格：6.66 挂牌日期：2024年11月01日 债券到期日：9999年12月31日 | 400245 |

- 发行证券信息

| 证券代码 | 证券信息 |
| --- | --- |
| 920004 | 股票简称：发行0004； 证券类别：挂牌公司发行业务； 证券级别：发行业务； 交易类型：发行方式； 基础证券：430229； 发行方式：定价发行； 申购价格：2.00元； 战略配售：0； 网下发行数量（股）：0； 网上发行数量（股）：500万； 总发行量（股）：500万； 网下/网上每笔拟申购数量范围，下限：100股，上限：100万股。 发行价格：2元 |
| 920011 | 股票简称：发行0011； 证券类别：挂牌公司发行业务； 证券级别：发行业务； 交易类型：发行方式； 基础证券：430241； 发行方式：定价发行； 申购价格：2.00元； 战略配售：0； 网下发行数量（股）：0； 网上发行数量（股）：500万； 总发行量（股）：500万； 网下/网上每笔拟申购数量范围，下限：100股，上限：100万股。 发行价格：2元 |

八、全网测试数据准备

（一）证券初始信息

证券初始信息以全网测试前一交易日（2025年12月26日）交易支持平台生产环境收盘行情（NQHQ.DBF）和证券信息（NQXX.DBF）为准。

（二）证券账户、交易单元、托管单元及持仓

证券账户及持仓的初始信息以全网测试前一交易日（2025年12月26日）中国结算生产环境日终数据为准。

（三）交易网关、行情网关和结算网关

交易网关、行情网关、结算网关的初始用户与密码以全网测试前一交易日（2025年12月26日）深证通生产环境闭市时数据为准。

（四）FDEP小站

证券公司用于接收交易支持平台下发文件的FDEP小站号以全网测试前一交易日（2025年12月26日）深证通生产环境闭市时数据为准。全国股转公司北交所FDEP小站号为k0903。

九、全网测试系统接入方式

（一）参测机构接入深证通

参测机构通过生产环境线路接入深证通提供的全网测试环境，如有问题，及时联系深证通。

（二）参测机构接入中国结算

参见中国结算测试方案。

（三）测试相关软件下载

本次测试所需的交易网关、行情网关均为现有生产版本，可通过深证通官网（http://biz.sscc.com/download.html）页面下载。

十、测试要求及注意事项

1.各参测机构应认真做好技术准备和测试环境准备工作，制定详尽的测试计划，并指定专人负责本次全网测试工作。

2.全体证券公司应参加测试，已开展北交所两融业务的证券公司应参与两融信用违约资料相关测试。提供全国股转系统、北交所行情服务的信息商应参加测试。

3.在测试过程中，各参测机构应详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时通过电话或QQ群与北交所沟通联系。

4.测试结束后，各参测机构应收集各自技术系统的测试情况，并于测试当日（2025年12月27日）17:00之前通过电子邮件提交测试报告，邮件主题和附件名称均为：机构名称+可转换公司债券及融资融券业务优化第一次全网测试报告，收件邮箱为：techservice@neeq.com.cn。

十一、联系方式

| 全网测试联系单位（人） | 联系电话 |
| --- | --- |
| 北交所/全国股转公司 运行控制中心 | 010-63889855 |
| 深圳证券通信有限公司 | 0755-83182222（运行咨询） 0755-88666462（专线、VPN接入） 0755-88666464（交易、行情） 0755-88666470（CCNET、FDEP） |
| 测试QQ群 | 全国股转公司交易运行维护群：338167838 全国股转北交所技术通知群：536137764 全国股转北交所交易运行维护一群：682283623 全国股转北交所交易运行维护二群：362089063 |

北京证券交易所

全国中小企业股份转让系统有限责任公司

深圳证券通信有限公司

二○二五年十二月