北证办发〔2026〕5号附件1

可转换公司债券及融资融券业务优化

通关测试方案

北京证券交易所

全国中小企业股份转让系统有限责任公司

深圳证券通信有限公司

二〇二六年一月

目   录

一、测试目的和背景	- 3 -

二、参测机构	- 3 -

三、参测技术系统	- 3 -

四、参考技术规范	- 4 -

五、通关测试时间安排	- 4 -

五、通关测试内容	- 5 -

六、测试场景及相关说明	- 6 -

（一）可转债测试场景	- 6 -

（二）融资融券业务优化测试场景	- 7 -

（三）北交所增量上市公司代码切换业务优化测试场景	- 7 -

七、通关测试数据准备	- 7 -

（一）证券行情信息和证券信息	- 7 -

（二）证券账户、交易单元、托管单元及持仓	- 7 -

（三）交易网关、行情网关和结算网关	- 7 -

（四）FDEP小站	- 8 -

八、通关测试系统接入方式	- 8 -

（一）参测机构接入深证通	- 8 -

（二）参测机构接入中国结算	- 8 -

（三）测试相关软件下载	- 8 -

九、测试要求及注意事项	- 9 -

十、联系方式	- 10 -

一、测试目的和背景

为验证可转换公司债券（以下简称“可转债”）及融资融券（以下简称“两融”）业务优化技术准备情况，北京证券交易所（以下简称“北交所”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）联合中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）、深圳证券通信有限公司（以下简称“深证通”）共同搭建测试环境供市场进行通关测试。

通关测试各参与者请认真阅读本测试方案，在测试过程中按照要求进行充分测试。

二、参测机构

- 北京证券交易所

- 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

- 中国证券登记结算有限责任公司

- 深圳证券通信有限公司

- 开展全国股转公司、北交所业务的证券公司

- 提供全国股转公司、北交所行情服务的信息商

三、参测技术系统

- 全国股转公司和北交所交易支持平台通关测试环境

- 中国结算北京市场证券登记结算系统通关测试环境

- 深证通通信系统和深证通金融数据交换平台（FDEP）通关测试环境

- 开展全国股转公司、北交所业务的证券公司相关测试环境

- 提供全国股转公司、北交所行情服务的信息商相关测试环境

四、参考技术规范

- 《北京证券交易所市场参与者技术系统变更指南之定向发行可转换公司债券业务（V1.1）》

- 《全国中小企业股份转让系统市场参与者技术系统变更指南之定向发行可转换公司债券业务（V1.1）》

- 《全国中小企业股份转让系统市场参与者技术系统变更指南之退市公司可转换公司债券业务（V1.1）》

- 《北京证券交易所市场参与者技术系统变更指南之融资融券业务（V1.3）》

- 《交易支持平台数据接口规范（V2.4）》

五、通关测试时间安排

通关测试日期：2026年1月31日，模拟一个完整交易日。

| 时间 | 全国股转公司、北交所测试内容 | 参测市场机构重点测试内容 |
| --- | --- | --- |
| 8:30 | 发送初始行情库、证券信息库、信息公告文件ZZyymmdd.nnn。 | 接收初始行情库、证券信息库、信息公告文件ZZyymmdd.nnn。 |
| 9:15-9:30 | 禁止可转债转让、回售、转股申报； 发送可转债初始化行情信息及其他证券行情信息，不发送与当天可转债交易相关的任何行情信息。 | 可转债转让、回售、转股申报废单； 接收并正确揭示行情信息。 |
| 9:30-11:30 | 处理可转债转让、回售、转股申报； 发送可转债初始化行情信息及其他证券行情信息，不发送与当天可转债交易相关的任何行情信息。 | 发送可转债转让、回售、转股申报，处理确认回报； 接收并正确揭示行情信息。 |
| 11:30-13:00 | 中午休市，不接收申报处理。 |  |
| 13:00-15:00 | 处理可转债转让、回售、转股申报； 发送可转债初始化行情信息及其他证券行情信息，不发送与当天可转债交易相关的任何行情信息。 | 发送可转债转让、回售、转股申报，处理确认回报； 接收并正确揭示行情信息。 |
| 15:00-15:30 | 禁止可转债转让、回售、转股申报； 实时发送可转债收盘行情信息。 | 可转债转让、回售、转股申报废单； 接收并正确揭示收盘行情信息。 |
| 15:30 | 闭市 |  |
| 17:00后 | 日终处理。包含两融违约资料的检查文件和汇总文件生成及发送。 | 完成当日数据清算。包含报送两融违约资料数据，处理交易所返回的检查文件及汇总文件。 |

五、通关测试内容

验证各参测机构技术系统已完成可转债及两融业务优化相关改造，达到上线要求。

- 验证全国股转公司、北交所交易支持平台能对各类可转债业务申报进行检查并返回检查确认结果。能够正确对各类可转债业务有效委托进行撮合处理，发送成交回报。能够正确生成并发送信息公告文件ZZyymmdd.nnn。

- 验证中国结算北京市场证券结算系统能够进行日终处理，生成相关数据并下发市场。

- 验证深证通通信系统能够正确转发证券公司的委托数据和北交所的回报和行情数据。

- 验证各证券公司技术系统支持可转债转让、回售和转股业务，转股、回售委托时正确揭示相应价格，转股申报价格字段填写实际转股价格，各类申报要素符合数据接口规范要求。

- 验证各证券公司、信息商能够根据交易支持平台下发的证券信息、行情信息揭示可转债初始化信息和收盘行情信息。能按要求接收、处理可转债信息公告文件ZZyymmdd.nnn，做好转股价格、回售价格等信息的获取及展示工作。

- 验证已开展北交所两融业务的证券公司，能够按照接口规范报送信用违约资料并接收处理交易支持平台发送的信用违约资料检查文件和汇总文件。

此外，本次测试将配合中国结算开展北交所增量上市公司代码切换业务优化通关测试，测试内容和测试要求详见中国结算通关测试方案。

六、测试场景及相关说明

（一）可转债测试场景

本次测试不单独设置测试场景，所有场景以2026年2月2日（周一）生效的业务场景为准。

（二）融资融券业务优化测试场景

请已开通融资融券业务的参测机构在测试期间（2026年1月31日）19:00点前报送两融信用违约资料，接收并处理北交所两融信用违约资料检查文件和汇总文件。

（三）北交所增量上市公司代码切换业务优化测试场景

| 北交所证券代码 | 新三板证券代码 | 证券状态 | 代码切换日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 920664 | 831663 | 紧急停牌 | 1月31日 |
| 920979 | 830978 | 紧急停牌 | 1月31日 |

七、通关测试数据准备

（一）证券行情信息和证券信息

证券初始行情信息和初始信息以通关测试前一交易日（2026年1月30日）交易支持平台生产环境收盘行情（NQHQ.DBF）和证券信息（NQXX.DBF）为准。

（二）证券账户、交易单元、托管单元及持仓

证券账户及持仓的初始信息以通关测试前一交易日（2026年1月30日）中国结算生产环境日终数据为准。

（三）交易网关、行情网关和结算网关

交易网关、行情网关、结算网关的初始用户与密码以通关测试前一交易日（2026年1月30日）深证通生产环境闭市时数据为准。

（四）FDEP小站

证券公司用于接收交易支持平台下发文件的FDEP小站号以通关测试前一交易日（2026年1月30日）深证通生产环境闭市时数据为准。全国股转公司北交所FDEP小站号为k0903。

八、通关测试系统接入方式

（一）参测机构接入深证通

参测机构通过生产环境线路接入深证通提供的通关测试环境，如有问题，及时联系深证通。

（二）参测机构接入中国结算

结算参与人通过生产地面线路接入通关测试环境，相关接入方式、配置内容与生产环境一致。CCNET可从深证通官方网站下载，地址为：https://biz.sscc.com/download.html，“交易结算业务”—>“程序下载”—>“股转结算通信系统（CCNET）”。

（三）测试相关软件下载

本次测试所需的交易网关、行情网关均为现有生产版本，可通过深证通官网（http://biz.sscc.com/download.html）页面下载。

九、测试要求及注意事项

- 各参测机构应认真做好技术准备和测试环境准备工作，制定详尽的测试计划，并指定专人负责本次通关测试工作。

- 开展全国股转公司、北交所业务的全体证券公司应参加测试，已开展融资融券业务的证券公司应参与两融信用违约资料相关业务场景测试。

- 提供全国股转公司、北交所行情服务的信息商应参加测试。

- 在测试过程中，各参测机构应按要求达到测试用例数量，并详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时通过电话或QQ群与北交所沟通联系。

- 测试结束后，各证券公司应收集各自技术系统的测试情况，并于2026年1月31日19:00之前通过BPM提交测试报告（无需盖章）。参测信息商应按上述时间要求通过电子邮件提交测试报告（无需盖章），邮件主题和附件名称均为：机构名称+可转换公司债券及融资融券业务优化通关测试报告，收件邮箱为：techservice@neeq.com.cn。

- 全国股转公司、北交所履行上线决策后，请各参测机构根据通关测试结果做好技术系统数据恢复和验证工作，并于2026年2月1日12:00前反馈技术系统恢复情况报告。各证券公司通过BPM反馈，其它机构通过电子邮件反馈至techservice@neeq.com.cn。

- 通关测试期间数据仅为模拟测试使用，不能作为生产环境任何交易、非交易及开户等业务的依据。

- 各参测机构应在测试完毕后，做好环境恢复和验证工作，确保下一交易日生产系统正常。

十、联系方式

| 通关测试联系单位（人） | 联系电话 |
| --- | --- |
| 北交所/全国股转公司 运行控制中心 | 010-63889800 |
| 深圳证券通信公司 | 0755-83182222（运行咨询） 0755-88666462（专线、VPN接入） 0755-88666464（交易、行情） 0755-88666470（CCNET、FDEP） |
| 测试QQ群 | 全国股转公司交易运行维护群：338167838 全国股转北交所技术通知群：536137764 全国股转北交所交易运行维护一群：682283623 全国股转北交所交易运行维护二群：362089063 |

北京证券交易所

全国中小企业股份转让系统有限责任公司

深圳证券通信有限公司

二○二六年一月