北证办发〔2026〕9号附件1

北京证券交易所固定收益平台第一次全网测试方案

北京证券交易所

深圳证券通信有限公司

二〇二六年一月

目   录

一、测试目的和背景	- 1 -

二、参测机构	- 1 -

三、参考技术规范	- 1 -

四、参测技术系统	- 2 -

五、全网测试时间安排	- 2 -

六、全网测试内容	- 3 -

七、测试场景及相关说明	- 4 -

（一）测试场景安排	- 4 -

（二）测试说明	- 5 -

八、全网测试数据准备	- 5 -

（一）证券行情信息	- 5 -

（二）证券账户、交易单元、托管单元及持仓	- 5 -

（三）交易网关、行情网关和结算网关	- 5 -

（四）FDEP小站	- 5 -

九、全网测试系统接入方式	- 6 -

（一）参测机构接入深证通	- 6 -

（二）参测机构接入中国结算	- 6 -

（三）测试相关软件下载	- 6 -

十、测试要求及注意事项	- 6 -

十一、联系方式	- 6 -

一、测试目的和背景

为验证固定收益平台相关技术系统改造情况，北京证券交易所（以下简称“北交所”）联合中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）、深圳证券通信有限公司（以下简称“深证通”）共同组织本次全网测试。

各参测机构应认真阅读本方案，按照要求完成测试任务，确保系统功能完备、业务流程正确。

二、参测机构

1.北京证券交易所

2.中国证券登记结算有限责任公司

3.深圳证券通信有限公司

4.证券公司、信息商等市场参与者

三、参考技术规范

1.《北京证券交易所、全国中小企业股份转让系统交易数据接口规范（二进制V1.0）》

2.《北京证券交易所、全国中小企业股份转让系统行情数据接口规范（二进制V1.0）》

3.《北京证券交易所、全国中小企业股份转让系统数据文件接口规范（V1.0）》

4.《北京证券交易所、全国中小企业股份转让系统组播行情数据分发协议（V1.0）》

5.《北京证券交易所市场参与者技术系统开发指南之债券现券交易业务（V1.0）》

四、参测技术系统

1.北交所固定收益平台全网测试环境

2.中国结算北京市场登记结算系统全网测试环境

3.深证通通信系统、金融数据交换平台（FDEP）全网测试环境

4.证券公司、信息商等市场参与者相关测试环境

五、全网测试时间安排

测试日期：2026年2月7日（星期六）。模拟一个完整交易日：9:00至15:30模拟日间交易，16:00至18:00模拟日终处理。

本次测试增加压力测试的场景，压力测试时间为13:00至14:00。压力测试期间，各参测机构应以当前所有经纪网关最大配置流速（100笔/秒）进行申报，压力测试时间段外严禁进行持续压力报单。

北交所债券交易时间

| 交易时段 | 北交所公司债券（含企业债券）现券交易 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 匹配成交方式 | 协商成交方式 | 数据文件 |
| 9:00-9:15 | 不收单 | 成交确认申报买入、卖出、撤单 | 1.参测机构报送投资者适当性管理信息库、债券市场交易员信息库（16：15前） 2.北交所下发投资者适当性管理信息检查库、债券市场交易员信息检查库（16：15前） 3.北交所下发日终静态行情信息（15:30） |
| 9:15-9:20 | 限价申报买入、卖出、撤单 |  |  |
| 9:20-9:25 | 限价申报买入、卖出（禁止撤单） |  |  |
| 9:25-9:30 | 收单自动废单 |  |  |
| 9:30-11:30 | 限价申报买入、卖出、撤单 |  |  |
| 11:30-13:00 | 不收单 | 不收单 |  |
| 13:00-15:30 | 限价申报买入、卖出、撤单 | 成交确认申报买入、卖出、撤单 |  |
| 15:30-17:00 | 不收单 | 不收单 |  |
| 17:00后 | 17:00开始日终处理，北交所下发投资者适当性管理信息确认库、债券市场交易员信息确认库、静态交易参考信息。 |  |  |

六、全网测试内容

各参测机构应重点验证如下内容：

1.验证北交所固定收益平台能够接收证券的交易申报，完成申报检查和撮合处理，并返回处理结果，发送交易行情快照，揭示证券信息等交易参考信息，能够向市场正确发送交易会话状态消息。

2.验证中国结算北京市场登记结算系统能够正确处理交易成交数据、清算数据并下发市场机构。

3.验证深证通通信系统能够正确、及时转发申报、回报、行情数据和交易会话状态消息。

4.验证北交所、中国结算、深证通、各市场机构现有债券现券交易等各项业务正常。

七、测试场景及相关说明

（一）测试场景安排

| 业务类型 | 证券代码 | 操作日 | 生效日 | 业务安排 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现券交易 | 821003 821014 821015 | —— | —— | 匹配成交、协商成交 |
| 债券分期偿还（债权登记日） | 821001 | 2月6日 | 2月7日 | 分期偿还（减面值，调整前收盘价，结算不派发资金） 面值由100元变为75元 |
| 匹配成交盘中临停 | 821010 | —— | 2月7日 | —— |
| 常规停牌一天 | 821012 | 2月6日 | 2月7日 |  |
| 常规长期停牌 | 821013 | 2月6日 | 2月7日 |  |
| 紧急停牌 | 821016 | 2月7日 | 2月7日 | 停牌一天 |
|  | 821017 | 2月7日 | 2月7日 | 长期停牌 |
| 交易参数紧急维护 | 821002 | 2月7日 | 2月7日 | 821002证券简称从“24京投01”改为“24京投26”，昨日收盘价改为99。 |

（二）测试说明

1.参测机构应以测试证券前收盘价作为参考，在合理价格范围内报价，避免触发非计划临停。

2. 压力测试期间，各参测机构应以交易网关最大流速进行申报，压力测试时间段外严禁参测机构进行持续压力报单。

3.测试过程中的实时通知要求将在QQ群中发布，请保持关注。

八、全网测试数据准备

（一）证券行情信息

证券初始行情信息和静态交易参考信息以全网测试前一交易日（2026年2月6日）固定收益平台生产环境发布为准。

（二）证券账户、交易单元、托管单元及持仓

证券账户及持仓的初始信息以全网测试前一交易日（2026年2月6日）中国结算生产环境日终数据为准。

（三）交易网关、行情网关和结算网关

交易网关、行情网关、结算网关的初始用户与密码以全网测试前一交易日（2026年2月6日）深证通生产环境闭市时数据为准。

（四）FDEP小站

固定收益平台FDEP小站号为k8889。适当性管理信息库等参测机构私有文件的发送和接收应按照单个对端用户规则配置，证券信息等全市场公用文件的发送和接收应按照业务类型规则（规则名称为BSEBOND）模式配置。

九、全网测试系统接入方式

（一）参测机构接入深证通

参测机构通过生产环境线路接入深证通提供的全网测试环境，如有问题，及时联系深证通。

（二）参测机构接入中国结算

按现有方式接入中国结算全网测试环境。

（三）测试相关软件下载

本次测试所需的交易网关、行情网关等软件可在深证通网站（https://biz.sscc.com/main.html#/downlist）-北交所通信系统栏目下载。

十、测试要求及注意事项

1.各参测机构应认真做好技术准备和测试环境准备工作，制定详尽的测试计划，并指定专人负责本次全网测试工作。

2.在测试过程中，各参测机构应按要求完成测试场景，并详细记载测试过程与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时通过电话或QQ群与北交所沟通联系。

3.测试报告请于2026年2月7日17:00前发送至techservice@neeq.com.cn，邮件主题格式：“机构名称+北京证券交易所固定收益平台第一次全网测试报告”。

4.测试数据不得用于生产业务，测试后需做好环境恢复。

十一、联系方式

| 全网测试联系单位（人） | 联系电话 |
| --- | --- |
| 北京证券交易所 运行控制中心 | 010-63889855 |
| 深圳证券通信公司 | 0755-83182222（运行咨询） 0755-88666462（专线、VPN接入） 0755-88666464（交易、行情） 0755-88666470（CCNET、FDEP） |
| 测试QQ群 | 北交所固收平台交易运行维护群：392171220，793069076 |

北京证券交易所

深圳证券通信有限公司

二○二六年一月